Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť

konaného dňa 4. septembra 2017 o 11:00

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: p. Hochmannová,p. Batek, p. Janota

Neospravedlnení: podľa prezenčnej listiny

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 21.8. 2017:

- Potvrdenie obsahového vlastníctva za jednotlivé časti dokumentu členmi PS. Úloha splnená

- Pripomienkovať predstavenú metodiku / postupy – zaslanie návrhov na ich doplnenie Úloha splnená (Finalizačné stretnutie v DC nasledujúci pondelok)

- Pripraviť zoznam predpokladov / Úprava postavenia ÚPVII – pre diskusiu na ďalšie stretnutie (podľa doterajších vstupov). Úloha splnená

- Program stretnutia / podľa priloženej prezentácie

- Závery

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS P.Poliak. Oboznámil prítomných s programom. Prítomní členovia PS s programom súhlasili.

- K bodu 2

P. Hlavička prezentoval sumárne proces pripomienkovania oboch dokumentov (viacerí členovia zaslali pripomienky). P. Hlavička pripraví návrh na ich zapracovanie do dokumentu, pre diskusiu členov – do budúceho stretnutia PS. Finalizačné stretnutie k pripomienkam bude v DC nasledujúci pondelok s hlavnými zainteresovanými stranami.

- K bodu 3

Na základe sumáru úloh Akčného plánu ohľadom postavenia Úradu / prevzatia kompetencií MF SR – pripravil vedúci PS odporúčanie pre vedenie Úradu – na diskusiu s členmi PS. Členovia sa v diskusii zhodli, že úlohy z Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 č.1.9, č. 4.4, č. 4.5, č. 4.6 a č. 6.3, kde je zodpovedným, alebo súčinným subjektom MF SR by mali byť explicitne prevedené na ÚPVII. Ostatné úlohy by mali zostať na MF SR tak, ako sú uvedené.

- K bodu 4 –diskusia/ iné

- Členovia PS v prípade prevzatia úloh z Akčného plánu upozorňujú, že pre Úrad je nevyhnutné prevziať ich aj s potrebným financovaním a iným potrebným zabezpečením.

- Ako nevyhnutné sa javí zapojiť do prácovnej skupiny aj Úrad vlády SR, nakoľko odporúčania PS budú smerované aj k úpravám pracovných zmlúv / povinností a zodpovedností zamestnancov VS (v oblasti kybernetickej bezpečnosti, prístup „BOZP“).

- V oblasti zvyšovania povedomia a tzv. základných školení pracovníkov VS, je potrebné využiť aj skúsenosti so vzdelávaním v tejto oblasti, ktoré prebehlo ako projekt ÚV SR v minulosti.

- Úloha 13/2017

- Príprava anotácie svojej časti dokumentu a „nultej“ verzie textu.

- Z: interní obsahoví vlastníci

- T: Do 15.9. 2017 (podľa stretnutia v DC v pondelok)

- Úloha 14/2017

- Pripraviť zoznam predpokladov / Úprava postavenia ÚPVII – odporúčania vedeniu Úradu, vrátane sumárnej ppt k existujúcej situácie (podľa doterajších vstupov, p. Hlavičku).

- Z: vedúci PS

- T: Do 24..8. 2017

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS

- Príloha č. 1 – Program stretnutia

- Príloha č. 2 -  Prezenčná listina