# Manažment osobných údajov

služba Moje dáta, ochrana osobných údajov a rozvoj platformy

Typ štúdie: SaaS

17.08.2017 Tento dokument obsahuje 77 strán

Obsah

Manažment osobných údajov	1

1	Základné informácie	1

1.1	Prehľad	1

1.2	Dôvod	3

1.3	Rozsah	4

1.4	Použité skratky a značky	6

2	Manažérske zhrnutie	11

3	Motivácia	15

4	Popis aktuálneho stavu	21

4.1	Legislatíva	21

4.2	Architektúra	24

4.2.1	Biznis architektúra	24

4.2.2	Architektúra informačných systémov	26

4.2.3	Technologická architektúra	29

4.2.4	Bezpečnostná architektúra	33

4.3	Prevádzka	34

5	Alternatívne riešenia	36

5.1	Multikriteriálna analýza	36

5.2	Alternatíva A – Rozvoj distribuovaných agendových systémov alebo „do nothing“	42

5.3	Alternatíva B – Rozvoj distribuovaných agendových systémov a vybudovanie centrálnej zobrazovacej aplikácie	44

5.4	Alternatíva C – Manažment osobných údajov - Moje dáta a ochrana osobných údajov – komplexné riešenie s vybudovaním DWH	45

6	Popis budúceho stavu	47

6.1	Legislatíva	47

6.2	Architektúra	49

6.2.1	Biznis architektúra	49

6.2.2	Architektúra informačných systémov	56

6.2.3	Technologická architektúra	60

6.2.4	Implementácia a migrácia	62

6.2.5	Bezpečnostná architektúra	65

6.3	Prevádzka	67

6.4	Ekonomická analýza	69

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Prehľad realizovaných funkcií	3

Obrázok 2: Motivačná architektúra	18

Obrázok 3 Prehľad legislatívy v aktuálnom stave	23

Obrázok 4: Biznis architektúra v aktuálnom stave	25

Obrázok 5: Aktuálny stav aplikačnej architektúry	29

Obrázok 6: Aktuálny stav technologickej architektúry	32

Obrázok 7: Prehľad legislatívy	48

Obrázok 8: Zoznam služieb MOU	52

Obrázok 9: Biznis architektúra	55

Obrázok 10: Budúci stav informačných systémov	58

Obrázok 11: Služby IaaS a PaaS, ktoré budú využívané	61

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie	1

Tabuľka 2: Skratky a značky	6

Tabuľka 3: Indikatívny rozpočet projektu	13

Tabuľka 4: Rýchle prínosy projektu	13

Tabuľka 5: Motivácia – budúci stav	14

Tabuľka 6: Legislatíva – aktuálny stav	20

Tabuľka 7: Biznis architektúra - aktuálny stav	23

Tabuľka 8: Architektúra informačných systémov - aktuálny stav	25

Tabuľka 9: Technologická architektúra - aktuálny stav	28

Tabuľka 10: Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav	32

Tabuľka 11: Prevádzka - aktuálny stav	33

Tabuľka 12: Hodnotenie alternatív podľa plnenia princípov NKIVS	34

Tabuľka 13: Hodnotenie alternatív podľa plnenia cieľov projektu	36

Tabuľka 14: Vyhodnotenie alternatív podľa plnenia cieľov projektu a princípov NKIVS	39

Tabuľka 15: Legislatíva - budúci stav	44

Tabuľka 16: Biznis architektúra – budúci stav	47

Tabuľka 17: Architektúra informačných systémov - budúci stav	51

Tabuľka 18: Technologická architektúra - budúci stav	55

Tabuľka 19: Implementácia a migrácia	57

Tabuľka 20 Bezpečnostná architektúra - budúci stav	60

Tabuľka 21: Prevádzka - budúci stav	62

Tabuľka 22: Ekonomická analýza - budúci stav	64

Tabuľka 23: Prehľad ukazovateľov efektivity	66

Tabuľka 24: Prehľad nákladov a prínosov	66

# Základné informácie

## Prehľad

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

| Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy |  |
| --- | --- |
| Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku zdieľania informácií, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na digitálnom trhu. Projekt Manažment osobných údajov je súčasťou riešenia princípov definovaných v Manažmente údajov. Problematika manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Navrhované opatrenia pre tento projekt môže realizovať na centrálnej úrovni len jedna inštitúcia - Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Centrálne riešenie problému je najlepším variantom z nasledujúcich dôvodov: lepší prenos skúseností a praktík pri komunikácii s jednotlivými inštitúciami, lepšia kontrola dosahovania výsledkov, súčasný stav (neuspokojivý) je spôsobený najmä nedostatočnou centrálnou koordináciou aktivít. |  |
| Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia |  |
| Projekt Manažmant osobných údajov bude implementovať prijímateľ ÚPPVIaI. Podľa § 34a kompetenčného zákona je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti. Kompetencie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu tak umožňujú realizovať navrhnuté iniciatívy ako jedinej inštitúcii verejnej správy. |  |
| Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII | Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 až 2020 pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 07 Informatizácia spoločnosti, typ Agendové systémy. Projekt je príslušný k špecifickým cieľom: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 7.7 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 7.8 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát |
| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu | 7 500 000,00 € |

Z pohľadu úsekov verejnej správy rieši:

Všetky úseky verejnej správy

Z pohľadu agendy verejnej správy rieši:

U00029 - Informatizácia spoločnosti

Výsledkom projektu Projekt Manažment osobných údajov budú implementované moduly riešenia, ktoré pomôžu:

Zavedenie služby „Moje dáta“:

centralizovať na jednom mieste správu relevantných údajov každej fyzickej a právnickej osoby,

umožnenie logovania všetkých prístupov k dátam a zobrazenie jednotlivých logov pre oprávnené fyzické alebo právnické osoby,

umožnenie sprístupnenia dát pre ďalšie oprávnené osoby vlastníkom dát,

nástroje pre riešenie požiadaviek GDPR na správu a ochranu osobných údajov.

Rozvoj a vylepšenie platformy integrácie údajov:

zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra,

nástroje pre správu oprávnení pre prístup k údajom,

priamy „push model“ distribúcie údajov,

mechanizmus komunikácie o zmenách údajov,

služba vyhľadávania v údajoch,

GUI pre prístup k registrom a referenčným údajom,

vytvorenie platformy generického registra,

služby manipulácie a transformácie údajov,

nové služby pre virtualizáciu dát.

Dopadom projektu Manažment osobných údajov bude:

.....

Obrázok 1 Prehľad realizovaných funkcií

## Dôvod

Štúdia uskutočniteľnosti vznikla, aby navrhla rámec pre projekt Moje dáta a ochrana osobných údajov. Ide o zásadný krok ku centralizácii a optimalizácii činností manažmentu osobných údajov (Personal Information Management System), manažovanie súhlasov na manipuláciu s údajmi, manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy.

Poskytovanie služieb, s ktorými môžu byť zákazníci spokojní, je o neustálom zlepšovaní technológií a procesov na základe spätnej väzby používateľov a ďalších spoľahlivých dát. Všetky úspešné podniky investujú do tejto oblasti značné zdroje. Pre verejnú správu však takýto zákaznícky orientovaný prístup nie je prirodzený, a preto bude musieť nájsť nové nástroje a postupy, ako sa s narastajúcim tlakom na svoju výkonnosť dokáže vysporiadať. Dôležité je preto vytvoriť kapacity na kontinuálne zlepšovanie fungovania verejnej správy.

Problematika manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Takéto úlohy chceme riešiť centrálne a profesionálne, aby sa pokryli témy ako: Kvalita údajov, Integrácia údajov, Prepojené dáta (Linked Data), Referenčné údaje a jeden krát a dosť, Osobné údaje (služba Moje dáta) a Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe.

Štúdia uskutočniteľnosti MOU rieši technické riešenie pre správu osobných údajov a riešenie pre „transparentné logovanie“ prístupov k údajom.

Dôvodom projektu MOU je poskytnutie:

zlepšení pre správu osobných údajov,

vytvorenia podmienok na zrýchlenie fungovania verejnej správy a zvýšenie kvality dát, a tým aj rozhodovacieho procesu,

vytvorenie transparentného logovania všetkých prístupov k údajom,

vytvorenie štatistických výstupov z právoplatných dát.

Riešenie priamo nadväzuje na nasledujúce strategické dokumenty:

dokument Manažment údajov, ktorý prijala Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017,

Operačný program integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014,

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválený uznesením vlády č. 131/2008 kde sa definuje vízia, strategické ciele a smery e-Governmentu v SR,

Národný program reforiem schválený uznesením vlády č. 198 z 24.4.2013, kde jedným z opatrení je modernizácia verejnej správy,

Pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky 2014-2020, kde jednou z piatich priorít je moderná a odborná verejná správa,

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 - 2020),

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 247/2014, pričom tento dokument ďalej rozpracováva časti popisujúce poskytovanie softvéru ako služby pre oblasť podporných a administratívnych činností vybraných subjektov verejnej správy.

## Rozsah

Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z dokumentu Operačný program integrovaná infraštruktúra schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014 a nadväzuje na Strategické priority NKIVS schválené dňa 28.2.2017.

Našou víziou je vytvoriť nový systém, v ktorom jednotlivci riadia svoju identitu online. Naším cieľom je transformovať súčasný centralizovaný systém poskytovateľov služieb verejnej správy na systém orientovaný na ľudí, kde sú jednotlivci chránení pred nezákonným spracovaním ich údajov a proti intruzívnym technikám sledovania a profilovania, ktorých cieľom je obchádzanie kľúčových zásad ochrany osobných údajov. Túto nový systém bude budovaný v súlade s modernizovaným regulačným rámcom EÚ, a možnosti, ktoré ponúka dôkladné spoločné presadzovanie ochrany zo strany všetkých príslušných orgánov dohľadu a regulačných orgánov. Nedávno prijaté nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), posilňuje a modernizuje regulačný rámec tak, aby zostal efektívny v ére „veľkých údajov“ (big data) posilnením dôvery jednotlivcov v online „Jednotný digitálny trh“ (Digital Single Market). Nové pravidlá, vrátane pravidiel týkajúcich sa zvýšenej transparentnosti a výkonných práv na prístup a prenosnosť osobných údajov, umožňujú užívateľom väčšiu kontrolu nad ich údajmi a môžu prispieť k efektívnejšiemu trhu osobných údajov v prospech verejnej správy.

Predkladaný dokument tak popisuje:

Legislatívu a jej potrebné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu systému Moje dáta a ochrana osobných údajov;

Architektúru riešenia:

Motivácia určuje základných stakeholderov a ich požiadavky a princípy,

Biznis architektúra definuje biznis funkcie a biznis služby, ktoré budú ponúknuté ako služby agendového systému MOU,

Architektúra informačných systémov znázorňuje vnútornú kompozíciu systému MOU a integračné väzby systému s okolím,

Keďže bude informačný systém MOU umiestnený v eGovernment cloude, technologická architektúra definuje IaaS služby, ktoré sa plánujú využívať. V rámci možností sú stanovené i požiadavky na služby PaaS,

V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu MOU a ich súvislosť s postupom reformy projektov OP EVS Dátová kancelária verejnej správy, Laboratórium lepších služieb a ich využitia v súčasných agendových systémoch, možnosť ich spojenia s novovytváraným MOU,

Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie projektu MOU.

Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora užívateľov a inovácia procesov systému MOU,

V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si realizácia cieľov reformy a implementácie projektu MOU vyžiadajú. Ich následná analýza dáva odpoveď o ekonomickej výhodnosti riešenia. V rámci časti sú špecifikované indikatívne náklady pre realizáciu systému MOU.

Pre každú oblasť architektúry sú identifikované kritéria kvality, na základe ktorých je možné posudzovať návrhy a alternatívne riešenia. Obdobne sú identifikované riziká, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektu eliminovať.

Štúdia uskutočniteľnosti analyzuje 5 základných alternatív, ako je možné realizovať systém MOU (jednotný centralizovaný systém oproti distribuovaným systémom používaným v súčasnosti).

Dokument popisuje architektonický model, ktorý vznikol, aby ukázal možnosti systému MOU.

V rámci projektu budú nasadené alebo znovupoužité nasledovné moduly:

Nové moduly:

Modul vytvárania údajových profilov,

Modul logovania prístupov,

Modul inicializácie zmeny dát,

Modul sprístupnenia dát na základe splnomocnenia,

Modul správy MOU,

Modul mobilnej aplikácie,

Modul ukladania osobných údajov.

Znovupoužité a upravené moduly:

Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ)

## Použité skratky a značky

Tabuľka 2: Skratky a značky

| Skratka / Značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| AS IS | Aktuálny stav bez realizácie projektu |
| BPM | Business process management |
| CBA | Nákladovo-výnosová analýza |
| CMS | Manažment správy obsahu (Content management system) |
| CEP | Centrálna elektronická podateľňa ÚPVS |
| CÚD | Informačný systém Centrálne úradné doručovanie |
| DB | Databáza |
| DMS | Systém správy a riadenia dokumentov (Document management system) |
| eGov | eGovernement |
| ESB | Enterprise service bus |
| ESDAOP | Evidenčný systém dokumentov a automaticky obeh písomností |
| EÚ | Európska únia |
| G2B | Služby pre podnikateľov (Government to Business) |
| G2C | Služby pre občanov (Government to Citizens) |
| G2G | Služby pre verejnú správu, komunikácia systémov verejnej správy bez zásahu človeka (Government to Government) |
| GUI | Grafické používateľské rozhranie (Graphic User Inreface) |
| HW | Hardvér (Hardware) |
| IAM | Identifikačný a autentifikačný modul (Identity and Access Management) |
| IaaS | Infrastructure as a Service (Infraštruktúra ako služba) |
| IKT | Informačné komunikačné technológie |
| IOM | Integrované obslužné miesta |
| IS | Informačný systém |
| IS SEZA | Elektronický systém pre sledovanie európskych záležitostí |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| ITU | Medzinárodná telekomunikačná únia |
| IS VS | IS verejnej správy |
| LT | Legislatívny tok |
| MDUERZ | Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov |
| MED | Modul elektronického doručovania |
| MDVaRR SR | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
| MF SR | Ministerstvo financií SR |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva SR |
| MK SR | Ministerstvo kultúry SR |
| MO SR | Ministerstvo obrany SR |
| MPK | Medzirezortné pripomienkovacie konanie |
| MPSVaR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| MS SR | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |
| MŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
| MV SR | Ministerstvo vnútra SR |
| MZVaEZ SR, MZV SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva SR |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR |
| MP SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| NASES | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| NBÚ | Národný bezpečnostný úrad |
| NPV | Čistá súčasná hodnota (Net Present Value) |
| OCR | Rekonštrukcia textov prostredníctvom optického rozpoznávania znakov |
| OPEVS | Operačný program Efektívna verejná správa |
| OPII | Operačný program Integrovaná infraštruktúra |
| OPIS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| OVM | Orgány verejnej moci |
| PaaS | Platform as a Service (Platforma ako služba) |
| PMI | Project Management Institute |
| PMÚ SR | Protimonopolný úrad SR |
| PRINCE | Projects in Controlled Environments |
| ROI | Návratnosť investícií (Return of Investment) |
| RPO | Register právnických osôb a podnikateľov |
| RV OPII | Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII |
| RZ | Reformný zámer Modernizácia ÚPVS s cieľom zvyšovania úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov |
| RUP | Rational Unified Process |
| SaaS | Software as a Service (Softvér ako služba) |
| SOA | Servisne orientovaná architektúra (Service Oriented Architecture) |
| SP | Sociálna poisťovňa |
| SR | Slovenská republika |
| SU | Štúdia uskutočniteľnosti |
| SZ | Stále zastúpenie |
| SW | Softvér (Software) |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad SR |
| SŠHR SR | Správa štátnych hmotných rezerv SR |
| TO BE | Cieľový stav po realizácii projektu |
| TOGAF | The Open Group Architecture Framework |
| TCO | Celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost of Ownership) |
| ÚOŠS | Ústredný orgán štátnej správy |
| ÚGKK | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
| ÚJD SR | Úrad jadrového dozoru SR |
| ÚMV SR | Úrad priemyselného vlastníctva SR |
| ÚNMŠ SR | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| VS | Verejná správa |
| WF | Workflow |
| Wfe | Workflow engine |
| ZEP | Zaručený elektronický podpis |
| ZÚ | Zastupiteľský úrad |
| ŽoNFP, ŽNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| XML | Extensible Markup Language |

# Manažérske zhrnutie

Údaje sa stávajú “strategickou surovinou” a úspešné štáty musia fungovať na základe využívania znalostí a pomôcť svojim občanom orientovať sa vo svete údajov

Výrazne lepšie využívanie dát vo verejnej správe predstavuje kľúčový cieľ programového obdobia 2014 až 2020. K dátam sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Dátovej vrstve bude preto v architektúre venovaná výrazná pozornosť. Hlavným cieľom bude dátová integrácia medzi jednotlivými systémami verejnej správy a zabezpečenie pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových skladov. V oblasti informačných technológií dochádza k nástupu „Big data“ – kapacity zbierať, spracovávať a analyzovať obrovské množstvá údajov nielen dávkovo, ale aj v reálnom čase. Tento fenomén transformoval mnohé oblasti ekonomiky a z revolúcie informačných technológií sa stáva revolúcia v oblasti využívania dát.

Lepšie dáta znamenajú možnosť získavať kvalitné informácie, z nich vyplývajúce „insights“, ktoré zas slúžia ako podklady pre tvorbu znalostí a lepšie rozhodovanie. Ak sa bude vo verejnej správe lepšie rozhodovať, pozitívne sa to prejaví na výsledkoch vládnutia a stave jednotlivých sektorov verejnej správy. Je preto potrebné podrobne rozumieť logike (ontológiám) spravovaných dát, vytvárať a udržiavať dátové modely, katalogizovať metadáta a paradáta, chápať prepojenia medzi jednotlivými systémami a podporovať zvyšovanie kvality dát ukladaných v databázach.

Kľúčovou otázkou je, ktoré dáta je potrebné zbierať a na základe akých výstupov sa má verejná správa rozhodovať. Koncept predstavený v strategickej priorite Manažment údajov predstavuje aplikáciu myšlienky „Data-driven state“ štátu – štátu fungujúcom na základe využívania dát a presnom riadení celého životného cyklu dát.

Koncepčný prístup k manažmentu údajov je hlavnou témou rozvoja e-Governmentu do roku 2020

Obrázok 2: Koncept manažmentu údajov vo verejnej správe

Údaje vo verejnej správe musia byť manažované systematicky. Riadenie údajov bude riešené centrálne, v kompetencii Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Za správu údajov a ich kvalitu zodpovedá príslušná inštitúcia verejnej správy. Navrhuté opatrenia zabezpečia:

Zdieľanie referenčných údajov: aby v konaniach verejnej správy boli k dispozícií všetky údaje, ktoré sú potrebné. Referenčné údaje budú získavané z rôznych zdrojových informačných systémov bez prekážok, čo zabezpečí realizáciu princípu “jeden-krát a dosť”. Zároveň zabezpečíme, aby bola preukázateľne zaznamenávaná platnosť referenčných údajov v danom čase.

Publikovanie otvorených údajov: aby verejnosť mala prístup k údajom verejnej správy v otvorenom formáte vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov.

Analytické využitie údajov: aby verejná správa dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre lepšie rozhodovanie. Počíta sa s využitím virtuálnych databáz a nástrojov pre anonymizáciu, pseudoanymizáciu (ktoré zabezpečia, že údaje osobného charakteru bude možné používať na analytické účely bez narušenia súkromia).

Akékoľvek využívanie a sprístupňovanie údajov (či už pripojenie referenčných údajov, poskytovanie otvorených údajov, alebo analytické spracovanie údajov), je potrebné zosúladiť s GDPR. Znamená to, že je nutné podporiť transparentnosť a „zmocniť“ občana/podnikateľa k rozhodovaniu o tom, ako budú využívané jeho dáta, možnosť opraviť údaje, preto navrhujeme službu Moje dáta: každý subjekt (občan a podnikateľský subjekt) získajú prístup k údajom, ktoré verejná správa o ňom eviduje, mohol s nimi v rámci možností manipulovať a zároveň vidieť, kto a prečo k takýmto údajom pristupoval.

Služba Moje dáta posunie občana do centra diania

Obrázok 3: prehľad možností, ktoré postupne služba Moje dáta prinesie

Nárast používania dát zvyšuje tiež tlak na zabezpečenie súkromia a ochranu osobných údajov občanov a podnikateľských subjektov. Informačné prostredie verejnej správy musí občanom a podnikateľským subjektom zabezpečiť transparentný pohľad na využívanie údajov o nich ako i jednoduchý prehľad o údajoch. Na jednom mieste bude pre občana a podnikateľský subjekt a dostupný prehľad o všetkých dátových objektoch, ktoré verejná správa vo svojich informačných systémoch eviduje. Zároveň bude môcť občan a podnikateľský subjekt vidieť, kedy a kto údaje menil alebo k nim pristupoval (Pravidlá sa nastavia podľa klasifikácie údajov). Základnými funkcionalitami služby (ktoré budú nabiehať postupne) sú:

zobrazenie a prístup: prehľad objektov evidencie, ktoré o mne verejná správa eviduje vrátane ich zobrazenia v prehľadom a pútavom formáte. Dôležité je, aby v prípade zistenia chyby v údajoch bolo možné nahlásiť problem. Možnosti zobrazenie údajov bude potrebné navrhnúť v spolupráci s jednotlivými inštitúciami verejnej správy. Budú navrhnuté služby pre: vyhľadávanie a prezeranie dát príslušných k jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám, návrh na zmenu dát príslušných k jednotlivým fyzickým osobám a právnickým osobám a implementáciu dôsledkov smernice GDPR vo verejnej správe.

transparentnosť:  transparentný pohľad na prístup k údajom subjektu (kto a kedy pristupoval k údajom, za akým účelom) respektíve informácie o manipulácií s údajmi subjektu (kto a kedy údaj vytvoril, kto ho menil a na základe akého dôvodu). Občan alebo podnikateľský subjekt má tiež právo vedieť, kto v rámci verejnej správy jeho údaje použil a za akým účelom. Aby bolo možné získať takéto údaje (takzvané transparentné logy), je potrebné, aby všetky informačné systémy verejnej správy boli schopné evidovať a poskytovať logy prístupov v štandardizovanom formáte.

použitie: prehľadnosť údajov o subjekte sa dá využiť aj na výrazne jednoduchší prístup k službám e-Governmentu a to prístupom k službám, ktoré sa týkajú objektu evidencie na jeden klik. Otvorením riešenia podnikateľskému sektoru sa v budúcnosti očakáva, že budú vznikať aj zaujímavé služby tretích strán, v ktorých bude možné použiť moje dáta z verejného sektora obohatené o ďalšie dáta z iných oblastí.

zdieľanie: občan by mal v niektorých prípadoch (ich počet bude rásť) možnosť rozhodnúť o rozsahu zdieľania jeho údajov. Ide najmä o definovanie splnomocnení (pre každý objekt evidencie bude možné nastaviť splnomocnenia a súhlasy subjektu pre manipuláciou a pristupovaním k údajom. Takýto manažment súhlasov sa dá napríklad použiť pre zdieľanie zdravotných záznamov. Občan a podnikateľský subjekt budú schopní rozšíriť prednostne nastavené oprávnenia, napríklad súhlasiť s analytickým spracovaním údajov. Dôležitým dátovým objektom je i splnomocnenie na pristupovanie k dátam fyzickej alebo právnickej osoby.

Je tiež potrebné vybrať a odskúšať vhodnú technológiu, ktorá zabezpečí službu Moje dáta. Odskúšajú sa systémy na manažovanie osobných údajov (známe ako „Personal Information Management Systems“), ktoré umožňujú spravovať osobné údaje podnikateľov a občanov v takzvaných osobných dátových úložiskách. Občan získa rozumnú kontrolu nad svojim súkromím ako aj pohodlné nástroje na opravu alebo vymazanie údajov a udelenie súhlasu so spracovaním údajov (v prípadoch, keď je to vhodné a možné). Očakávame, že v budúcnosti bude hodnota osobných údajov čím ďalej dôležitejšia. Služba Moje dáta sprístupní referenčné údaje konkrétnej fyzickej osoby, ktoré tak budú dostupné cez elektronickú schránku a takisto mobilné zariadenia. Takéto riešenie dokáže vyriešiť implementáciu technologických dôsledkov smernice GDPR vo verejnej správe.

Občania a podnikatelia budú postupne získavať svoje údaje pod kontrolu cez službu Moje data.

- Objekty evidencie budú budú v službe Moje dáta pribúdať postupne:

v prvom rade budú sprístupnené údaje, ktoré sú už prístupné cez platformu integrácie údajov. Každý registrovaný objekt evidencie by mal byť v budúcnosti automatizovane dostupný aj subjektu, ktorého sa týka.

postupne budú pribúdať údaje: vďaka novým projektom – integrácia so službou Moje dáta je podmienkou pre každy nový projekt informatizácie, vďaka rozširovaniu integrovaných systémov (plánovaný spoločný projekt Dátová integrácia). Aby sa k službe Moje dáta mohli pripojiť všetci, bude pripravená aj dopytová výzva, do ktorej sa budú môcť prihlásiť aj menšie subjekty verejnej správy. Plánom je, aby do roku 2020 bola pripojená už velká väčšina údajov.

pre občana a podnikateľa sú veľmi dôležité aj údaje o aktívnych konaniach, ktoré sa subjektu týkajú respektíve o rozhodnutiach, ktoré boli orgánmi verejnej moci udelené.

každý občan a podnikateľ si bude môcť evidovať svoje osobné preferencie.

služba Moje dáta musí byť koncipovaná ako otvorená, to znamená, že k nej môžu pristupovať a relevantné údaje pre občanov a podnikateľov sprístupňovať aj organizácie mimo verejnej správy, ako banky, telekomunikační operatóri, utilitné spoločnosti a podobne. Služba Moje dáta tak pomôže k naplneniu princípu „Smart disclosure“.

Obrázok 4:

- Harmonogram projektu MOU je harmonizovaný s projektom Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov).

- Ohľadom na fázy projektu Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov) budú jednotlivé dátové profily fázované podľa harmonogramu projektu. Koncový set dátových profilov po ukončení projektu bude nasledovný:

Fyzická osoba

- Moje Meno a priezvisko

- Moje trvalé bydlisko

- Moje prechodné bydlisko

- Moje vydané doklady

  - Moje IČO

  - Moje IČ DPH

  - Moje dokumenty

- Moje vydané doklady

  - Moje ID

  - Moje cestovné doklady

  - Moje vodičské doklady

- Moje nehnuteľnosti

- Moje príjmy

- Moje daňové priznania

- Moje vzdelanie

- Moja vojenská služba

- Moje zamestnania

- Zoznam zamestnaní v sociálnej poisťovni

- Môj dôchodok

- Druhy dôchodkov

- Moje sociálne služby

- Zoznam evidencií v nezamestnanosti

- Moje registre

  - Register úpadcov

  - Register partnerov verejného sektora

  - Register trestov

  - Register odborne spôsobilých osôb v doprave

  - Zoznam znalcov

  - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  - Register štátnozamestnaneckých miest

  - Register štátnych zamestnancov

  - Register advokátskej komory

  - Register diskvalifikácií

  - Register sudcov

  - Zoznam exekútorov

  - Zoznam notárov

  - Register nadácií

- Moje rozhodnutia

- Moje zmluvy so štátom

- Moje záložné práva

- Moje exekúcie

Právnická osoba

- Moje názvy

- Moje sídla

- Moje prevádzky

- Moje vydané doklady

  - Moje IČO

  - Moje IČ DPH

  - Moje dokumenty

- Moje nehnuteľnosti

- Moje príjmy

- Moje účtovné uzávierky

- Moje daňové priznania

- Moji zamestnanci

  - Zoznam zamestnancov v sociálnej poisťovni

  - Zoznam zamestnancov v zdravotných poisťovniach

- Moje odvody

  - Moje daňové nedoplatky

  - Moje colné nedoplatky

  - Moje nedoplatky sociálneho poistenia

  - Moje nedoplatky zdravotného poistenia

  - Moje nedoplatky obciam

- Evidencia nelegálnej práce

- Moje registre

  - Register úpadcov

  - Register partnerov verejného sektora

  - Register trestov

  - Register odborne spôsobilých osôb v doprave

  - Register štátnej pomoci PPA

  - Zoznam znalcov

  - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  - Register štátnozamestnaneckých miest

  - Register štátnych zamestnancov

  - Register advokátskej komory

  - Register diskvalifikácií

  - Register sudcov

  - Zoznam exekútorov

  - Zoznam notárov

  - Register nadácií

- Moje rozhodnutia

- Moje zmluvy so štátom

- Moje záložné práva

- Moje exekúcie

Jednotlivé dátové profily budú prístupné podľa harmonogramu kapitoly 1.7.2.

Riešenie požiadaviek GDPR pre inštitúcie verejnej správe bude jednoduché a prístupné

Všeobecné nariadenie (EU) 2016/679 - GDPR o ochrane osobných údajov posilní dôveru v digitálne služby, nakoľko bude chrániť jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov všetkými spoločnosťami, ktoré ponúkajú svoje služby na európskom trhu (aj inštitúcie verejnej správy). Zavedie sa moderný regulačný rámec v súlade s nariadením pre kategorizáciu údajov, ochranu osobných a citlivých údajov a pre efektívne využívanie dát z verejného aj súkromného sektora, ktoré dokážu pozitívne prispieť k verejnému záujmu. Občania postupne získajú právo kontrolovať tok svojich dát, ktoré vlastnia, a udeľovať súhlas na ich spracovanie (aj nad rámec spracovania ktoré sú povinní strpieť na základe požiadaviek záväzných právnych predpisov).

Výber prístupu k riešeniu služby Moje dáta

Architektúra služby Moje dáta musí byť založená na štandardizovaných a interoperabilných osobných účtoch. Pre optimálne zavedenie služby Moje dáta je potrebné rozhodnúť viaceré otázky. Je potrebné rozhodnúť kde budú údaje ukladané, akým spôsobom sa vyrieší prístup k dátam a tiež, kto vybuduje systém na Manažment údajov. V prípade ukladania údajov máme na výber medzi centrálnym ukladaním údajov, distribuovaným úkladaním v jednotlivých systémoch alebo uložením údajov cez PIMS pre každý subjekt zvlášť. V prípade integrácie môže každý systém verejnej správy zverejniť otvorené API na prístup k osobným údajom alebo sa môžu využiť služby platformy integrácie údajov, ktorá môže zabezpečiť jednotné zverejnenie API. Čo sa týka Manažmentu osobných údajov, môžu byť využité dostupné riešenia tretích strán alebo sa môže vybudovať nový modul ako nadstavba nad platformou integrácie údajov.

Dôležitými faktormi, na základe ktorých sa rozhodne medzi alternatívami sú: možnosti občanov a podnikateľov mať pod kontrolou svoje údaje, uskutočniteľonosť riešenia a jeho udržateľnosť ako i príspevok k podpore inovatívnej dátovej ekonomiky.

Zvoleným prístup je takzvaná Otvorená služba Moje dáta. Ide o riešenie, ktoré podporuje vznik otvoreného API (nad platformou integrácie údajov) a súťaž rôznych riešení pre PIMS. Pre zabezpečenie úplnosti však vznikne aj štátne riešenie PIMS so stanovenou štandartnou kvalitou služby. Služba Moje dáta bude otvorená aj pre použitie súkromnými inštitúciami, ako banky, utilitné spoločnosti či telekomunikácie.

Rozvoj platformy integrácie údajov povedie k otvorenému ekosystému

Okrem manažmentu osobných údajov bude potrebné sa sústrediť aj na ďalšie funkcie, aby Platforma integrácie údajov naplnila požiadavky na univerzálna a otvorené riešenie. Ide najmä o funkcionalitu:

zápisová služba pre komunikáciu zdrojového a referenčného registra,

nástroje pre správu oprávnení pre prístup k údajom,

priamy „push model“ distribúcie údajov,

mechanizmus komunikácie o zmenách údajov,

služba vyhľadávania v údajoch,

GUI pre prístup k registrom a referenčným údajom,

vytvorenie platformy generického registra,

služby manipulácie a transformácie údajov,

nové služby pre virtualizáciu dát.

Plánovanie projektu Manažment osobných údajov ako súčasť programu Manažment údajov

Projekt je v súlade s ďalšími plánovanými projektmi programu OPII a to:

Dátová integrácia,

Mechanizmus zdieľania rozhodnutí - Centrálna evidencia elektronických rozhodnutí,

Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy.

Projekt prináša preukázanú hodnotu za peniaze

- Spôsob stanovenia ceny

- Preukázaná hodnota za peniaze: Projekt prináša priame výhody pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú občania, podnikatelia a úradníci jednotlivých rezortov. Na základe analýzy nákladov a prínosov je možné určiť čistú súčasnú hodnotu vo výške 236 040 561,54 €, pričom ide o najlepšie riešenie z uvažovaných alternatív.

- Benefity pre občanov:

Občan získa jednoduché a komplexné riešenie a nástroje pre správu osobných údajov, výrazne sa zvýši transparentnosť, keďže bude jasné, akým spôsobom sa údaje používajú. Jednotlivci môžu očakávať nové inovatívne služby a jednoduchú možnosť speňažiť osobné údaje, či zvýšenú sloboda voľby.

- Benefity pre podnikateľov:

- Náklady na zavedenie služby

Tabuľka 3: Indikatívny rozpočet projektu

| Typ výdavku | Položka | Suma v EUR v rátane DPH |
| --- | --- | --- |
| Služby | Aplikačné programové vybavenie |  |
|  | Riadenie projektu |  |
|  | Publicita a informovanosť |  |
| HW | Obstaranie a nasadenie HW |  |
| SW | SW licencie |  |
| Spolu |  | 7 000 000 € |

Rýchle prínosy projektu môžeme sumarizovať v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka 4: Rýchle prínosy projektu

Názov a popis

Zverejňovanie - otvorené dáta - Anonymizované dáta budú zverejňované prostredníctvom datasetov na data.gov.sk na jednom mieste v súlade so smernicou GDPR - MOU bude mať prístupné otvorené API, prostredníctvom ktorého budú anonymizované alebo neanonymizované dáta prístupné pre externé systémy zainteresovaných osôb v súlade so smernicou GDPR

Prístup k právoplatným dátam pomocou eID - Občan alebo podnikateľ bude môcť pristupovať k svojim právoplatným dátam pomocou autentifikovaného eID

Verejne dostupné nástroje na sledovanie ukazovateľov výkonnosti - hodnotenie efektivity úradníkov - hodnotenie efektivity konaní pri prijímaní rozhodnutí

„Čisté“ údaje - stotožnenie zainteresovaných vo všetkých databázach – integrácia na RFO, RPO a RA - štruktúrovanie budúcich právoplatných rozhodnutí - neskreslené štatistiky právoplatných rozhodnutí

# Motivácia

Tabuľka 5: Motivácia – budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Ciel; Ukazovateľ cieľa; Výsledok. Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú; Podiel dát o občanovi sprístupňované pre službu „moje dáta“; 95 %. Podiel dát o podnikateľskom subjekte sprístupňované pre službu „moje dáta“; 95 %. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v oblasti informatizácie spoločnosti v rámci tohto projektu zabezpečuje centrálne riadenie životného cyklu dát jednotlivých fyzických a právnických osôb, ktoré sú v správe štátu, tvorbu politiky jednotného spravovania dát, rozhodovanie o využívaní dát ako zdrojov vo verejnej správe, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému MOU a koordináciu plnenia úloh v oblasti životného cyklu dát. Úlohy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako garanta systému MOU ÚPVII do pozície „vecného“ vlastníka a zároveň správcu komplexu informačných systémov, ktoré spolu tvoria technologický základ systému riadenia dát verejnej správy smerom k občanom a podnikateľom. Koncept predstavený v strategickej priorite Manažment údajov predstavuje aplikáciu myšlienky „Data-driven state“ štátu – štátu fungujúcom na základe využívania dát a presnom riadení celého životného cyklu dát. Manažment právoplatných dát je vo svojej aktuálnej podobe distribuovaným systémom, kde každý rezort a inštitúcia má svoj nezávislý agendový systém alebo register, pričom podmnožina dát sa agreguje v MÚK/CSRÚ ako referenčné údaje. Toto riešenie je z viacerých príčin nedostačujúce, a to najmä z nasledovných: technologicky i architektonicky distribuované systémy a registre, skoro nemožná aplikácia princípu „jedenkrát a dosť“, problematický jednotný dohľad nad systémom, problematická integrácia s externými systémami, chýbajúca validácia rôznych metadát v rámci dátového modelu systému, čo má za následok nekonzistentnosť metadát medzi jednotlivými rezortmi. ##### Práva občanov a podnikateľov: Právo vedieť, aké osobné údaje existujú v štátnych systémoch Právo vidieť, aké osobné údaje sú aktuálne Právo opraviť nepravdivé osobné údaje Právo vedieť kto pristupoval a spracovával osobné údaje a prečo Právo získať osobné údaje a voľne ich používať Právo zdieľať alebo predávať osobné údaje tretím stranám Právo odstrániť alebo vymazať osobné údaje ##### Hlavné princípy budovania modelu projektu MOU: Orientované na človeka – právo na osobné údaje, individuálna kontrola osobných údajov, ochrana osobných údajov Použiteľnosť údajov – automatizovane čitateľné, v otvorenom formáte, API rozhrania, štandardy Transparentné riadenie vzťahov Otvorené podnikateľské prostredie - interoperabilita, možnosť zmeny služieb bez "dátových zámkov" ##### Hlavné dôvody riešenia projektu MOU sú: využitie vytvorenej centralizovanej databázy právoplatných dát, ktorá skvalitní a zrýchli úkony v celej verejnej správe, využitie centralizovanej databázy právoplatných dát na ich zverejňovanie v súlade so smernicou GDPR, zlepšenie kvality uskladených dát na základe otvorenosti voči fyzickým a právnickým osobám, ku ktorým sú tieto dáta prelinkované a spojené, zvýšenie efektivity verejnej správy na základe jednoduchého manažmentu splnomocnení na prezeranie a používanie dát, ktoré manažujú samotné fyzické a právnické osoby, ktoré sú spojené s predmetnými dátami, zlepšenie analytických a kontrolných mechanizmov výkonu verejnej správy – z centralizovanej databázy dát je jednoduché vytvárať potrebné reporty, zvyšovanie efektivity manažmentu úkonov verejnej správy na všetkých úrovniach od prevádzky infraštruktúry až po manažment vzťahov, vytvorenie podmienok pre plnohodnotnú elektronickú komunikáciu pri vyhľadávaní a sprístupňovaní elektronických rozhodnutí verejnej správy. ##### Riešenie podporuje nasledujúce okruhy potrieb zamestnancov verejnej správy a občanov: Využitie centralizovaného riešenia Jednou z hlavných motivácii vybudovania MOU je centralizácia existujúceho, silne distribuovaného riešenia aplikácií a registrov právoplatných dát prehlásených za referenčné v správe jednotlivých rezortov, v súlade s trendmi vývoja moderných enterprise informačných systémov. Centralizáciou riešenia sa sleduje odstránenie negatív ako: nejednotnosť informačného prostredia, na ktorom sú elektronické právoplatné dáta prezentované, vysoké režijné náklady občanov a podnikateľov pri nedodržiavaní princípu „jedenkrát a dosť“, znížený komfort pre občanov a podnikateľov pri vybavovaní úkonov s verejnou správou, pomalé vybavovania úkonov verejnej správy, nízka informačná bezpečnosť pri veľkom množstve inštancií v súlade so smernicou GDPR, absencia centralizovanej správy dát. Konsolidované a čisté dáta Vzhľadom na absenciu centralizovaného riešenia MOU sú informácie v súčasnosti obsiahnuté v registroch častokrát neštruktúrované a kľúčové entity neunikátne (zainteresovaní). Akékoľvek analytické výstupy nemusia preto reflektovať reálny stav. Odstránenie tohto stavu sa sleduje práve v rámci MOU, ktorého úlohami sú aj: zjednotenie (stotožnenie) zainteresovaných strán – občania, podnikatelia, integrácia na všetky registre právoplatných referenčných dát, štruktúrovanie informácií v právoplatných referenčných registroch. Efektívna práca MOU využíva zcentralizované dáta všetkých agedových systémov a registrov verejnej správy, a tým mení aj používateľské správanie, čím sa sleduje naplnenie dôležitých cieľov: navrhnutá aplikácia bude uľahčovať prácu s klientskou aplikáciou – prispôsobenie aplikácie pre používateľov, nie opačne, návrh prostredia aplikácie, ktoré bude intuitívne a bude reflektovať potreby používateľov - minimalizácia nákladov a času na školenie práce s aplikáciou, optimalizácia a zrýchlenie procesov pri vybavovaní ďalších úkonov aj vďaka efektívnej práci s aplikáciou, možnosť využívania všetkých dát pomocou centralizovanej aplikácie s využitím mobilnej verzie. Centralizovaná správa systému Jednou z ďalších cieľov centralizovaného riešenia je aj minimalizácia nákladov potrebných na jeho správu a réžiu. V prípade akýchkoľvek zmien (či už legislatívnych alebo procesných), sa tieto zmeny vykonávajú centralizovane a takéto zmeny sú zavádzané plošne. Výrazne sa tak správcovi aplikácie zjednodušuje proces „release manažmentu“ a náklady s ním spojené. Centrálny dohľad Vybudovaný MOU, výrazne posilňuje aj dostupné funkcie pre dohľad a sledovanie činnosti rezortov. Z pohľadu informačného systému sú dáta umiestnené na jednom mieste a dohľadový orgán ich má dostupné okamžite – bez potreby súčinnosti rezortov. Minimalizuje sa tak reakčný čas v prípade potreby zásahu. Automatizované činnosti V súlade s cieľom zefektívnenia činnosti pracovníkov na úradoch je plánovaná aj automatizácia úkonov v rámci MOU (preddefinované procedúry) za účelom znižovania trvania konaní a vyhľadávania a sprístupnenia právoplatných dát na základe splnomocnení zainteresovaným osobám: automatická tvorba štatistických prehľadov a výkazov manažment práce overovanie náležitostí (formálna správnosť) eliminácia repetitívnych úkonov |
| Obrázok 5: Motivačná architektúra |  |
| - Projekt si kladie nasledovné ciele v súlade s cieľmi enterprise architektúry VS: Počet aplikácií pripojených na integračnú platformu a platformu procesnej integrácie (konzumenti a poskytovatelia) Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času pracovníkov) vďaka automatizácii, štandardizácii, vyhľadávaniu a sprístupneniu právoplatných údajov z centralizovaného miesta, Zvýšenie transparentnosti v oblasti sprístupňovania elektronických údajov. Kvalita údajov Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním informácií a meta-údajov právoplatných údajov. Prevádzkové náklady IT riešení Úspora prevádzkových nákladov pomocou centralizácie zverejňovania a sprístupňovania elektronických údajov. Percento agend, ktoré nevyžadujú od občanov a podnikateľov údaje, ktorými už verejná správa disponuje Kritérium "jedenkrát a dosť" prinesie úsporu času fyzických a právnických osôb, ako aj úradníkov orgánov štátnej moci. Podiel dát o subjekte sprístupňované cez službu „moje dáta“ Kritérium "jedenkrát a dosť" prinesie úsporu času fyzických a právnických osôb, ako aj úradníkov orgánov štátnej moci. Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu Úspora obstarávacích a prevádzkových nákladov. Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami Úspora času fyzických a právnických osôb, ako aj úradníkov orgánov štátnej moci. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment (elektronických) služieb pre občanov Úspora času občanov a ostatných používateľov služieb, Používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické služby, Okamžité vybavenie občana, Aplikácia princípu jedenkrát a dosť. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment (elektronických) služieb pre podnikateľov Úspora času podnikateľov a ostatných používateľov služieb, Používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické služby, Okamžité vybavenie občana, Aplikácia princípu jedenkrát a dosť. Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát Podpora pre Open Data (Open API, otvorené štandardy) vďaka konzistencii, kvality a zdieľaniu datasetov. Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Súlad so smernicou GDPR. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: ■ R_S-2.1, R_S-2.2, R_S-2.3, R-2.1, R-2.2, R-2.3 |
| R_S-2.1: Procesy nie je možné nastaviť efektívne R_S-2.2: Nie je možné dosiahnuť požadovanú kvalitu a konzistenciu dát pre budovaný systém MRZ/CRER R_S-2.3: Nie je možné poskytnúť služby tretím stranám na požadovanej kvalite R-2.1: Stakeholderi sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformných zámerov optimalizácie, profesionalizácie a zjednocovania procesov R-2.2: Preferencia a sila zvyku súčasnej komunikácie bude silnejšia a bude brániť prijatiu elektronickej komunikácie R-2.3: Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 8 Zoznam zainteresovaných Tabuľka 9 Zoznam cieľov | - |

# Popis aktuálneho stavu

## Legislatíva

Tabuľka 6: Legislatíva – aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| - Súčasné podmienky na spracovanie osobných údajov sú často nespravodlivé voči jednotlivcom, ktorých údaje sú spracovávané. Právne podmienky a technické nástroje znemožňujú jednotlivcom vykonávať ich práva a umožňujú poskytovateľom služieb obmedziť svoju zodpovednosť. - Dátoví makléri, reklamné siete, poskytovatelia sociálnych sietí a iní podnikatelia, majú stále komplexnejšie súbory o jednotlivcoch, ktorí sa zúčastňujú dnešnej digitálnej spoločnosti, a jednotlivci strácajú kontrolu nad vlastnými digitálnymi stopami, ktoré zanechávajú. - Dokumenty Európskej komisie o big dátach stanovujú akčný plán, ktorý je zameraný na ochranu osobných údajov a ochranu spotrebiteľa. To konkrétne podporuje používanie "úložísk osobných údajov" ako užívateľsky orientovaných, bezpečných, a prípadne s prístupom k osobným údajom tretích strán. - Niekedy sa zdá, že model PIMS vyvoláva diskusiu o tom, kto vlastní "osobné údaje". Jednotlivci, občania EÚ, však majú základné právo na ochranu svojich osobných údajov, na základe článku 8 Charty základných práv EÚ. Podrobné práva a povinnosti týkajúce sa výkonu tohto práva sú podrobnejšie upravené v nedávno prijatom nariadení GDPR 2016/679. - Z pohľadu aktuálneho stavu legislatívy sú pre oblasť ochrany osobných údajov kľúčové nasledovné právne predpisy: - Európska únia: - Článok 8 Charty základných práv EÚ - Jednotlivci v EÚ majú základné právo na ochranu svojich osobných údajov - Smernica Európskeho parlamentu a Rady č.46 (95/46/ES) o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ohrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – platen od 25.05.2016 a účinné od 25.05.2018 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27.04.2016 o ochrne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV – účinná od 25.05.2018 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) ePrivacy - V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ochrany základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri poskytovaní a využívaní elektronických komunikačných služieb, a zabezpečuje sa voľný pohyb údajov z elektronických komunikácií a elektronických komunikačných služieb v rámci EÚ, ktoré nesmie byť obmedzený ani zakázaný z dôvodov súvisiacich s rešpektovaním súkromného života a komunikácií fyzických a právnických osôb a s ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov - Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v EÚ (NIS) 2016/1148 zo 06.07.2016 - Týka sa energetiky, dopravy, zdravotníctva, bankovníctva, dodávateľov pitnej vody, verejnej správy a finančného sektora. Takisto poskytovateľov služieb DNS a poskytovateľa domény najvyššej úrovne (TLD). - Slovenská republika: - Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.07.2013 - Novela zákona č.84/2014 Z.z. účinná od 15.04.2014 - Predpis č.165/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa stanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby - Predpis č.164/2013 Z.z. Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení - Novela vyhlášky č.117/2014 Z.z. účinná od 01.05.2014 - Z pohľadu aktuálneho stavu legislatívy sú pre oblasť elektronického výkonu pôsobnosti orgánoc verejnej moci kľúčové nasledovné právne predpisy: - Slovenská republika: - Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) - vymedzuje ÚPVS ako prístupový komponent a spoločné moduly (resp. ich časti) v správe ÚV SR. Relevantné spoločné moduly sú predmetom rozvoja v rámci tejto štúdie uskutočniteľnosti, - Ustanovuje pravidlá pre výkon verejnej moci elektronicky, identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb, zriadenie a aktiváciu el. schránok, el. podanie a doručovanie atď. - Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - definuje povinnosti správcu a prevádzkovateľa IS VS, pričom ÚV SR (i) zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry SR pre VS a (ii) vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu. - Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy - ustanovuje štandardy pre informačné systémy verejnej správy. - Výnos MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy stanovuje základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy. |  |
| Obrázok 6 Prehľad legislatívy v aktuálnom stave |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-1.1 |
| R_S-1.1: Neskorá úprava potrebnej legislatívy |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 7 Legislatíva | - |

## Architektúra

### Biznis architektúra

Tabuľka 7: Biznis architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Úlohou IS MOU v elektronizácii verejnej správy SR je poskytnúť fyzickým a právnickým osobám integrovaným spôsobom prístup k vlastným referenčným údajom a číselníkom. V súčasnosti fungujú IS CSRÚ a ÚPVS ako sprostredkovatelia možnosti overenia a zmeny údajov jednotlivých fyzických a právnických osôb. IS CSRÚ, ktorý bude sprostredkovávať tieto údaje pre MOU, umožňuje sprehľadniť vzájomné integračné väzby zamerané na získavanie referenčných údajov medzi jednotlivými IS VS. Vďaka tomu, že sú integračné väzby kumulované na rozhraniach jedného informačného systému, je možné štandardizovať, zjednodušiť a urýchliť ich budovanie. Tiež sa zjednodušuje správa týchto integračných väzieb, ktoré slúžia pre IS MOU, ktorý bude tieto služby konzumovať. IS CSRÚ poskytuje pre aktérov v rámci verejnej správy služby zamerané na: Poskytovanie konsolidovaných údajov o objektoch evidencie a číselníkov Zápis údajov do IS CSRÚ Hodnotenie dátovej kvality zapísaných údajov Prostredníctvom služieb ÚPVS informačný systém CSRÚ poskytuje prístup k údajom fyzickým a právnickým osobám a prostredníctvom Portálu CSRÚ poskytuje údaje integrovaným organizáciám. Pre fyzické a právnické osoby sú poskytované koncové služby: Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte, Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte. Pre integrované organizácie sú poskytované biznis služby: Poskytovanie konsolidovaných údajov o subjekte, Poskytnutie údajov z IS CSRÚ na synchronizáciu, Zápis údajov do IS CSRÚ, Poskytnutie výpisu o kontrole kvality a referencovania. Manažment právoplatných elektronických údajov je vo svojej aktuálnej podobe distribuovaným systémom, kde každý rezort a inštitúcia má svoj nezávislý agendový systém alebo register, pričom podmnožina údajov sa agreguje v MÚK/CSRÚ ako referenčné údaje. Toto riešenie je z viacerých príčin nedostačujúce, čo má za následok nekonzistentnosť údajov medzi jednotlivými rezortmi. V súčasnosti sú občania a podnikatelia nútení všetky údaje kontrolovať na základe podania alebo osobnej návštevy, ktorú musia realizovať na inom orgáne štátnej moci. Po podaní nasleduje čakanie na vydanie osvedčenia, rozhodnutia alebo iného dokumentu a následne dostáva tento dokument poštou, alebo si rozhodnutie preberie znovu na tom istom mieste. Tento postup znamená náklady na cestovanie, dlhšie čakacie doby, prácu úradníka navyše a takisto poštovné náklady. Tento stav takisto nenapĺňa princíp „jedenkrát a dosť“, kedy by jednotlivé údaje mohla fyzická alebo právnická osoba skontrolovať a využiť z jedného elektronizkého portálu, bez ohľadu na fyzické miesto. Obrázok 7: Biznis architektúra v aktuálnom stave |  |
| Medzi hlavné biznis činnosti vykonávané v súčasnosti polomanuálne, a ktoré nie sú pokrývané informačnými systémami patria: - Vyhľadávanie elektronických údajov z jediného miesta – dnes sa pokrývajú tieto činnosti od možnosti vyhľadania údajov manuálne v archívoch, poloautomaticky alebo automatizovane cez agendový systém jednotlivých orgánov štátnej moci - Sprístupnenie elektronických údajov z jedného miesta – dnes táto činnosť predstavuje samotné vytlačenie papierovej verzie alebo elektronicky podpísaný dokument sprístupnený fyzickej alebo právnickej osobe - Zverejňovanie údajov z jedného miesta – tvorí špecifickú činnosť anonymizácie údajov a ich zverejňovanie výlučne na webe, dnes je vytvárané čisto manuálne alebo polomanuálne na jednotlivých webových sídlach orgánov štátnej moci Medzi podporné činnosti patrí: - Správa systému – správa bežných údajov je distribuovaná, kde medzi nestotožnenými fyzickými alebo právnickymi osobami neexistuje spojenie napriek tomu, že sa jedná o tú istú osobu |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-3.1, R_S-3.2 |
| R_S-3.1: Zaužívané procesy a pracovné postupy je takmer nemožné meniť R_S-3.2: Prílišná viazanosť na prácu s dokumentmi v papierovej forme |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 12 Biznis rozhrania Tabuľka 13 Biznis procesy Tabuľka 14 Biznis funkcie Tabuľka 15 Biznis služby Tabuľka 16 Biznis informácie | - |

### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 8: Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Postupné budovanie informačných agendových systémov jednotlivých orgánov štátnej moci začalo už pred dvoma desaťročiami. Sú zložené z rôznych komponentov v rôznom štádiu funkčnosti a rozvoja, ale vo všeobecnosti platí, že elektronické údaje sú uskladňované oddelene v agendových systémoch. Tento vývoj nepomáha dodržiavaniu princípu „jedenkrát a dosť“ a občan alebo podnikateľ je nútený vyhľadávať a sprístupňovať už platné elektronické údaje napríklad vytlačením úradne overenej kópie údajov, ktoré následne poskytuje iným OVM, ktoré nie sú schopné overiť platnosť a samotnú existenciu elektronických údajov vo svojom agendovom systéme automatizovane, nehovoriac o tom, že občan alebo podnikateľ nemá žiadnu vedomosť o tom, aké elektronické údaje sú o ňom v jednotlivých agendových systémoch uskladňované a tento OVM ich považuje za bezchybné. Na sprístupňovanie údajov do iného IS slúži dnes IS CSRÚ, ktorý umožňuje: - Zápis referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie na zdieľanie, - Distribúciu referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie, - Čítanie referenčných údajov/základných číselníkov/iných objektov evidencie, - Stotožnenie (referencovanie) údajov, - Administráciu platformy zdieľania údajov. IS CSRÚ je aplikácia pre realizáciu dátovej integrácie, dátovej kvality a MDM vybudovaná na platforme Talend MDM Platform. Systém v súčasnej podobe umožňuje OVM spoľahlivo pristupovať k referenčným údajom, základným číselníkom a iným objektom evidencie iných OVM a zabezpečuje tak infraštruktúru pre realizáciu princípu „Jedenkrát a dosť“. Použitá platforma umožňuje ďalšie rozširovanie údajovej základne a poskytovateľov aj konzumentov údajov. S cieľom ochrániť existujúce investície a využiť potenciál existujúcej platformy bude IS CSRÚ naďalej prevádzkovaný na platforme Talend MDM Platform. V rámci IS CSRÚ budú v rámci projektu Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov) vykonané nevyhnutné úpravy pre zapojenie nových poskytovateľov a konzumentov údajov. Ďalej sa vykonajú potrebné zmeny na strane informačných systémov nových/rozšírených poskytovateľov a konzumentov. V rámci objektov evidencie, ktoré sa doplnia do údajovej základne IS CSRÚ s vysokou prioritou, budú doplnené údaje z registra fyzických osôb, registra adries, údaje o platiteľoch sociálneho a zdravotného poistenia, údaje o štátnych dávkach, údaje o exekúciách subjektu a pohľadávkach voči štátnej správe, údaje z registra partnerov verejnej správy a registra úpadcov, údaje z matriky, údaje týkajúce sa vzdelávacieho procesu a postavenia subjektu v procese vzdelávania, údaje týkajúce sa priestorových informácií a údaje z katastra nehnuteľností a ďalšie. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-4.1, R_S-4.2, R_S-4.3, R_S-4.4 |
| R_S-4.1: Systémy sú zastarané a ich ďalší rozvoj nemožný R_S-4.2: Distribuované riešenie a jeho rozvoj je neoptimalizované |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká | - |

### Technologická architektúra

Tabuľka 9: Technologická architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Riešenie IS MOU bude postavené a nasadené vo Vládnom cloude. V súčasnosti podobné riešenie neexistuje. Základom pre toto riešenie bude riešenie IS CSRÚ. IS CSRÚ bude dodávať pre riešenie IS MOU všetky elektronické údaje. Riešenie IS CSRÚ je v aktuálnom stave nasadené vo Vládnom cloude a využíva dostupné IaaS infraštruktúrne služby Vládneho cloudu a služby platformy Talend MDM Platform. Aktuálne parametre využívaných služieb sú dostatočné pre pokrytie súčasných prevádzkových potrieb IS CSRÚ. Vzhľadom na rozšírenie počtu objektov evidencie a integrovaných poskytovateľov a konzumentov bude potrebné primerane navýšiť parametre využívaných služieb Vládneho cloudu. Počet integračných väzieb pre poskytovanie údajov sa zvýši z 28 na 252 (9 násobné navýšenie). Počet väzieb pre konzumovanie údajov sa zvýši z 34 na 547 väzieb (16 násobné navýšenie). S týmto navýšením je spojené navýšenie počtu volaní integračných rozhraní aj množstva uložených údajov. Z toho dôvodu je pre navrhované riešenie potrebné minimálne počítať s navýšením parametrov pre virtuálne serveri v produkčnom prostredí z Large na xLarge a s navýšením veľkosti diskového priestoru pre dátové úložiská v produkčnom prostredí z 3x80 GB na 3x160 GB. Prostredie x86 virtuálny server (LINUX – RHEL 6.8) x86 virtuálny server (Windows) Diskový priestor Medium Large xLarge Medium Large xLarge TIER1 TIER2 TIER3 DEVEL 8 10 0 0 0 0 240 GB 1200 GB TEST 8 10 0 1 0 0 240 GB 1200 GB PROD 7 0 12 2 0 0 480 GB 5200 GB Väčšina integračných partnerov má dostupné integračné rozhrania IS CSRÚ prostredníctvom už pripojených sietí INTERNET, GOVNET a KTI po nastavení príslušných firewallových pravidiel. V prípade špecifických potrieb integračného partnera môže byť potrebné pripojiť ďalšie siete. Obrázok 7: Aktuálny stav technologickej architektúry |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-5.1, R_S-5.2, R_S-5.3. |
| R_S-5.1: Nie je možné skvalitniť a zefektívniť správu technologickej architektúry. R_S-5.2: Veľká časť súčasnej infraštruktúry je za hranicou životnosti. R_S-5.3: Decentralizovaná správa nie je na rovnakej kvalitatívnej úrovni |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká | - |

### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 10: Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti IS sú v súčasnosti platné právne predpisy najmä zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č. 275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vydaný v zbierke zákonov č. 55/2014 a ďalej ISO/IES 27000 vrátane ISO 27001 a doplňujúce štandardy ISO 27002, 27003, 27004 a 27005, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek ako prevádzkovateľa systému tak aj integračných partnerov. Bezpečnostná architektúra vychádza zo spracovaného bezpečnostného projektu a spĺňa požiadavky kladené prevádzkovateľom vládneho cloudu z dôvodu zabezpečovania infraštruktúrnych služieb. Bezpečnostný projekt je vytvorený pre IS CSRÚ. V bezpečnostnom projekte sa spracovali technické opatrenia, organizačné opatrenia a personálne opatrenia, ktoré boli naplnené, sú priebežne monitorované a vyhodnocované. Bola vykonaná analýza rizík a vyhodnotenie dostatočnosti pokrytia bezpečnostných opatrení. Bezpečnostný zámer musí byť revidovaný tak, aby zohľadnil vždy aktuálne bezpečnostné ciele a požiadavky kladené na IS CSRÚ. Posúdenie potreby revízie musí byť vykonané najmä pri: • závažnej zmene infraštruktúry IS CSRÚ, • rozšírení služieb poskytovaných IS CSRÚ, • zmene účelu spracúvania osobných údajov alebo typoch spracúvaných osobných údajov v IS CSRÚ, • závažnej zmene spôsobu spracúvania údajov alebo zmene rozsahu údajov spracúvaných v IS CSRÚ, • zmene resp. rozšírení bezpečnostných opatrení v rámci IS CSRÚ, • závažnej zmene okolia IS CSRÚ definovaného v bezpečnostnom zámere, • zmeny v relevantnej legislatíve, štandardoch a vnútorných predpisoch, z ktorých bezpečnostný zámer vychádza. Prevádzkovateľovi systému IS CSRÚ bolo odporúčané formálne vykonať posúdenie potreby revízie tohto bezpečnostného zámeru (z hľadiska kritérií uvedených vyššie) aj v určitom pravidelnom časovom intervale, ktorý vzhľadom na charakter systému je stanovený nie dlhší ako 1 rok. V rovnakej periodicite odporúčame vykonať aj audit bezpečnosti IS CSRÚ, ktorého súčasťou bude aj overenie spoľahlivosti poskytovania jeho služieb. Prehodnotenie aktuálnosti bezpečnostného zámeru je vzhľadom na povahu projektu budovania IS CSRÚ a spôsobu spracúvania jeho bezpečnostného projektu bolo navrhnuté vykonať aj v nasledujúcich situáciách: • schválenie legislatívnych úprav, ktoré upravia zavedenie a používanie IS CSRÚ – najmä vzhľadom na stanovené podrobnosti spracúvania osobných údajov a pravidlá prevádzkovania IS, • po nasadení IS CSRÚ do rutinnej prevádzky – v tomto prípade ide o overenie správnosti skutočností predpokladaných v tomto bezpečnostnom zámere a ich súlad s realitou. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-6.1, R_S-6.2 |
| R_S-6.1: Niektoré informačné systémy sú nedostatočne zabezpečené. R_S-6.2: Bezpečnosť nie je vo všetkých lokalitách na rovnakej úrovni. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká | - |

## Prevádzka

Tabuľka 11: Prevádzka - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Vzhľadom na súčasné zabezpečenie infraštruktúry vo Vládnom cloude, je predpoklad rozšírenia Zmluvy o zabezpečení služieb medzi ÚPVII a prevádzkovateľom Vládneho cloudu, ktorý zabezpečí prenájom priestorov, energií, HW a SW prostredí a súvisiacich služieb. Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL. Prevádzka zabezpečuje najmä: - Riadenie úrovne IT služieb, - Riadenie kapacity, - Riadenie kontinuity služieb, - Riadenie dostupnosti IT služieb, - Podpora IT služieb (service desk), - Správa incidentov, - Správa problémov, - Riadenie zmien, - Správa konfigurácií, - Riadenie vydaní, - Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu). - Predpokladaná je 3 úrovňová podpora prevádzky L1-L3, pričom úroveň L1 je Helpdesk, úroveň L2 je podpora prevádzkovateľa a úroveň L3 je dodávateľská podpora v zmysle uzavretej SLA. Prevádzkovaný systém je využívaný bežným užívateľom (občan, štátny zamestnanec), čiže je vysoký predpoklad, že je systém využívaný nielen počas pracovných dní, ale taktiež v dňoch pracovného pokoja, ako aj počas víkendov, a z tohto titulu musí byť garantovaná dostupnosť 24x7. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R_S-7.1, R_S-7.2. |
| R_S-7.1: Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri zachovaní súčasného stavu) R_S-7.2: Množstvo starých systémov nie podporovaných a dlhodobo udržateľných |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká | - |

# Alternatívne riešenia

## Multikriteriálna analýza

Varianty riešenia

Výber riešenia pre službu Moje dáta znamená zodpovedať na základné otázky spojené s architektúrou a možnosťami služby:

Úložisko, kde budú osobné údaje ukladané:

Distribuované úložiská (súčasný stav): tak ako teraz, údaje budú k dispozícii v databázach agendových informačných systémov.

Centrálne úložisko pre službu Moje data bude nastavené dočasne pre potreby služby.

Centrálne úložisko pre službu Moje data bude nastavené ako východiskové úložisko a každý subjekt v ňom bude mať pod kontrolou svoje údaje.

Každý subjekt bude mať vlastné úložisko, v ktorom bude spravovať svoje údaje (a riadiť prístup k nim).

Riešenie integrácie údajov:

Zadefinuje sa API pre moje data, ktoré implementujú všetky agendové informačné systémy (dostupné ako Open API).

Na dátovú integráciu sa využíjú nástroje platformy integrácie údajov.

Na dátovú integráciu sa využijú nástroje platformy integrácie údajov, pričom sa vytvorí Open API pre prístup k službám.

Spôsob prístupu k Manažmentu osobných údajov:

Vytvorí sa len zobrazovacia aplikácia (takzvané portfolio klienta).

Vybuduje sa komplexné riešenie pre Manažment osobných údajov.

Na manažment osobných údajov sa budú využívať aplikácie tretích strán.

Obrázok 8: Varianty pre riešenie služby Moje dáta

Berú

Stanovenie alternatív

Na základe jednotlivých možností boli navrhnuté zmysluplné alternatívy, ktorých uskutočnoteľnosť je možné posúdiť.

Obrázok 9: Stanovené alternatívy

Multikriteriálna analýza bola vykonaná v týchto piatich základných uvažovaných alternatívach:

A0 - Bez služby Moje dáta: implementácia GDPR bude ponechaná na jednotlivé inštitúcie bez centrálnej koordinácie a pravidieľ (pokračovanie v súčasnom stave).

A1 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a Open API: alternatíva počíta s vytvorením povinnosti pre jednotlivé ISVS deklarovať osobné údaje subjektom, o ktorých sú evidované. Túto povinnosť bude možné dosianúť prostredníctvom otvoreného API a cez webové rozhranie. Znamená to, že na interpretáciu osobných údajov bude možné použiť aplikácie tretích strán.

A2 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a vybudovanie centrálnej zobrazovacej aplikácie (takzvaná minimálna varianta): počíta sa len so zobrazením údajov, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy, pričom pre prístup k údajom sa použije

A3 – Centrálny Manažment osobných údajov:  služba Moje dáta a ochrana osobných údajov budú zabezpečené komplexným riešením s vybudovaným DWH pre ukladanie osobných údajov ako nadstavba nad platformou integrácie údajov.

A4 -  Otvorená služba Moje dáta: riešenie kombinuje alternatívu 1 a alternatívu 4. Znamená podpora otvoreného API (ktoré však vznikne nad platformou integrácie údajov) a súťaž rôznych riešení pre PIMS. Pre zabezpečenie úplnosti však vznikne aj štátne riešenie so stanovenou štandartnou kvalitou služby.

  - Dôležitými faktormi, na základe ktorých sa rozhoduje medzi alternatívami sú: možnosti občanov a podnikateľov mať pod kontrolou svoje údaje, uskutočniteľonosť riešenia a jeho udržateľnosť ako i príspevok k podpore inovatívnej dátovej ekonomiky.

  - V prvom kroku sme vyhodnotili jednotlivé alternatívy podľa splnenia princípov NKIVS.

Tabuľka 12: Hodnotenie alternatív podľa plnenia princípov NKIVS

|  |  |  |  | Alternatíva |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poradie | Ciele | kritérium | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | Váha | poznámka |
| Princípy NKIVS |  |  |  | 39% | 48% | 68% | 95% | 100% | KO | Nad 50% |
| Biznis princípy | B.1 | Jeden krát a dosť |  | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |  |  |
|  | B.2 | prístupnosť |  | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | B.3 | jednoduchosť navigácie |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | B.4 | proaktivita |  | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Bezpečn.princípy | S.1 | bezpečnosť údajov |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  | S.2 | auditovateľnosť |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |
|  | S.3 | transparentnosť |  | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |  |  |
| Dátové princípy | D.1 | otvorenosť údajov |  | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  | D.2 | OpenData |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Techn. a aplik.princípy | T.1 | Spoločne používanie aplikácií |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |  |  |
|  | T.2 | Vládny cloud prednostne |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | T.3 | Otvorené štandardy |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | T.4 | Otvorené API |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | T.5 | Modulárnosť |  | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |  |  |
| Ekonomické parametre | E.1 | Pridaná hodnota projektu |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | E.2 | Čistá súčasná hodnota |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |  |  |
|  | E.3 | Udržateľnosť a prevádzka |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |  |  |

Tabuľka 13: Hodnotenie alternatív podľa plnenia ekonomických ukazovateľov

| Ekonomické parametre | pridaná hodnota projektu | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | čistá súčasná hodnota | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
|  | udržateľnosť a prevádzka | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|  | SPOLU: | 3 | 6 | 8 | 14 | 15 |
|  |  | 20,00% | 40,00% | 53,33% | 93,33% | 100,00% |

Tabuľka 14: Hodnotenie alternatív podľa plnenia cieľov projektu

| Ciele projektu MDOOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieľ 1 | Počet aplikácií pripojených na integračnú platformu a platformu procesnej integrácie (konzumenti a poskytovatelia) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 1.1 | zvýšenie transparentnosti rozhodovania na strane orgánov štátnej moci | Kritérium určuje hodnotu riešenia pre podporu pri štandardizácii procesov, implementácii jednotnej metodiky a poskytovaní jednotnej metodicko-procesnej podpory, transparentnosti a kontroly zavádzania nových zmien v rámci oblasti elektronických rozhodnutí orgánov štátnej moci | R | R | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 2 | Kvalita údajov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 2.1 | zvýšenie kvality údajov fyzických a právnických osôb v databázach referenčných údajov orgánov štátnej moci | Kritérium určuje mieru pridanej hodnoty v podobe presných a kvalitných informácií v databázach referenčných údajov pre komplexné podporné a analytické služby IS | R | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 3 | Prevádzkové náklady IT riešení |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 3.1 | úspora prevádzkových nákladov IS MDOOU | Kritérium určuje hodnotu úspor prevádzkových nákladov IS MDOOU. | R | R | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 4 | Percento agend, ktoré nevyžadujú od občanov a podnikateľov údaje, ktorými už verejná správa disponuje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 4.1 | úspora času úradníkov orgánov štátnej moci, takisto fyzických a právnických osôb | Kritérium určuje hodnotu percenta agend v súlade s kritériom "jedenkrát a dosť", čo prinesie úsporu času fyzických a právnických osôb, ako aj úradníkov orgánov štátnej moci | N | N | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 5 | Podiel dát o subjekte sprístupňované cez službu „moje dáta“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 5.1 | úspora času úradníkov orgánov štátnej moci, takisto fyzických a právnických osôb | Kritérium určuje hodnotu počtu sprístupnených údajov cez službu "moje dáta", čo prinesie úsporu času fyzických a právnických osôb, ako aj úradníkov štátnej správy | N | N | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 6 | Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 6.1 | úspora obstarávacích a prevádzkových nákladov IS MDOOU | Kritérium určuje hodnotu úspor obstarávacích a prevádzkových nákladov IS MDOOU. | N | N | R | R | A |  |  |
|  | Cieľ 7 | Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 7.1 | úspora času úradníkov orgánov štátnej moci | Kritérium určuje dostupnosť služieb riešenia pre úradníkov a vybavovanie súvisiacich služieb úradníkov z jedného centrálneho bodu, a či sú údaje RZ a analýzy dostupné online z jedného centrálneho bodu, čo prinesie úsporu času | N | N | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 8 | Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment (elektronických) služieb pre občanov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 8.1 | úspora času občanov a ostatných používateľov služieb | Kritérium určuje dostupnosť služieb riešenia pre občanov a súvisiacich služieb úradníkov z jedného centrálneho bodu, a či sú údaje RZ a analýzy dostupné online z jedného centrálneho bodu, čo prinesie úsporu času | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 8.2 | používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické služby | Kritérium určuje mieru pre dostupnosť jednotného užívateľského rozhrania a zvýšenie užívateľského komfortu | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 8.3 | okamžité vybavenie občana | Kritérium určuje proaktívnosť služby v rámci komplexnosti jej vybavenia (notifikácie o zmenách a pod.) | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 8.4 | aplikácia princípu jedenkrát a dosť | Kritérium určuje mieru splnenia princípu nepožadovania údajov od občana, ktorými už štát disponuje (potvrdenia, výpis z RT, o narodení detí, predošlom zamestnaní, vzdelaní a pod.) | N | R | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 9 | Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment (elektronických) služieb pre podnikateľov |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 9.1 | úspora času podnikateľov a ostatných používateľov služieb | Kritérium určuje dostupnosť služieb riešenia pre podnikateľov a súvisiacich služieb úradníkov z jedného centrálneho bodu, a či sú údaje RZ a analýzy dostupné online z jedného centrálneho bodu, čo prinesie úsporu času | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 9.2 | používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické služby | Kritérium určuje mieru pre dostupnosť jednotného užívateľského rozhrania a zvýšenie užívateľského komfortu | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 9.3 | okamžité vybavenie podnikateľa | Kritérium určuje proaktívnosť služby v rámci komplexnosti jej vybavenia (notifikácie o zmenách a pod.) | N | R | R | A | A |  |  |
|  | Cieľ 9.4 | aplikácia princípu jedenkrát a dosť | Kritérium určuje mieru splnenia princípu nepožadovania údajov od podnikateľa, ktorými už štát disponuje (potvrdenia, výpis z RT, o narodení detí, predošlom zamestnaní, vzdelaní a pod.) | N | R | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 10 | Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 10.1 | podpora pre Open Data (Open API, otvorené štandardy) | Kritérium určuje hodnotu riešenia pre kvalitu a konzistentnosť údajov a zároveň splnenie cieľov reformy cez zdieľanie zdrojov dát ich konzumentom | N | R | R | A | A | KO |  |
|  | Cieľ 11 | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieľ 11.1 | súlad so smernicou GDPR | Kritérium určuje hodnotu riešenia prekybernetickú bezpečnosť údajov a zároveň zdieľanie zdrojov dát ich konzumentom | R | R | R | A | A | KO |  |

## Alternatíva A0 - Bez služby Moje dáta

Súhrnný popis

##### Alternatíva A0 - Bez služby Moje dáta: implementácia GDPR bude ponechaná na jednotlivé inštitúcie bez centrálnej koordinácie a pravidiel (pokračovanie v súčasnom stave) - predstavuje stav, kedy by sa všetky požiadavky na vyhľadávanie a sprístupňovanie údajov museli upravovať v existujúcich lokálnych a decentralizovaných IS na jednotlivých rezortoch, to znamená, že by muselo dôjsť ku niekoľkonásobnej úprave existujúcich systémov aby sa dosiahli všetky povinnosti a služby. Muselo by dôjsť k úpravám iných centrálnych komponentov a pre jednotlivé IS by museli budovať nové integrácie, ako aj rozhrania, napr. pre OpenData a pod. Výmena informácií by prebiehala medzirezortne, jej riadenie by prebiehalo metodicky nejednotne a zvýšilo by sa riziko chýb. Analytický nástroj by nebol z dôvodu zložitosti implementovaný. Zároveň by sa musela bez dostupnej centrálnej dátovej entity vykonávať kontrola, koordinácia a metodické riadenie, čo je značne neefektívne. Prevádzka systémov by bola náročnejšia, úspora času by bola riziková a finančné náklady na obstaranie a údržbu a udržateľnosť by boli najvyššie. Dosiahnutie očakávaných výsledkov projektu, predovšetkým dosiahnutie skrátenia trvania vybavovania sprístupnenia údajov, ochrana osobných údajov a logovanie všetkých použití a presunov osobných údajov nie je možné takto dosiahnuť. Táto alternatíva je nevhodná, nakoľko kompletne nerieši princíp „jedenkrát a dosť“, takisto nie je táto alternatíva jednoduchá (veľmi veľa jednotlivých nutných zmien agendových systémov) a takisto udržateľná (vyššie náklady na obstaranie potrebného riešenia, a z toho vyplývajúce vyššie náklady na údržbu systémov). Takisto znamená rovnaké alebo vyššie prevádzkové náklady na strane orgánov štátnej moci.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať: Minimalizované zásahy len tam, kde je to potrebné a nevyhnutné, Rýchlosť zavádzania riešenia. - Za nevýhody takéhoto riešenia je možné považovať: Nedodržiavanie princípov NKIVS a hlavne princípu „jedenkrát a dosť“, Žiadna úroveň konsolidácie (vzhľadom na to, že dátový model agendových systémov nemôže byť spoločný), Vysoké náklady na prevádzku riešenia a prevádzku potrebných služieb, v niektorých prípadoch aj na obstaranie riešenia, Ťažko dosiahnuteľná ochrana osobných údajov, Ťažko dosiahnuteľné logovanie presunov údajov.

Záver: Nenavrhujeme postupovať touto alternatívou, nakoľko alternatíva nespĺňa žiadne princípy NKIVS a takisto je ekonomicky neoptimálna a neudržateľná.

## Alternatíva A1 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a Open API

Súhrnný popis

##### Alternatíva A1 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a Open API - táto alternatíva počíta s vytvorením povinnosti pre jednotlivé ISVS deklarovať osobné údaje subjektom, o ktorých sú evidované. Túto povinnosť bude možné dosianúť prostredníctvom otvoreného API a cez webové rozhranie. Znamená to, že na interpretáciu osobných údajov bude možné použiť aplikácie tretích strán. Predstavuje stav, kedy by sa všetky požiadavky na vyhľadávanie a sprístupňovanie údajov museli upravovať v existujúcich lokálnych a decentralizovaných IS na jednotlivých rezortoch, to znamená, že by muselo dôjsť ku niekoľkonásobnej úprave existujúcich systémov aby sa dosiahli všetky povinnosti a služby. Muselo by dôjsť k úpravám iných centrálnych komponentov a pre jednotlivé IS by museli budovať nové integrácie, ako aj rozhrania, napr. pre OpenData a pod. Výmena informácií by prebiehala medzirezortne, jej riadenie by prebiehalo metodicky nejednotne a zvýšilo by sa riziko chýb. Analytický nástroj by nebol z dôvodu zložitosti implementovaný. Zároveň by sa musela bez dostupnej centrálnej dátovej entity vykonávať kontrola, koordinácia a metodické riadenie, čo je značne neefektívne. Prevádzka systémov by bola náročnejšia, úspora času by bola riziková a finančné náklady na obstaranie a údržbu a udržateľnosť by boli najvyššie. S najväčšou pravdepodobnosťou by vznikali aplikácie len na predaj poskytnutých údajov a verejná správa by zostala v súčasnom stave, čo je z hľadiska princípov NKIVS a hlavne princípu "jedenkrát a dosť" nemysliteľné. Takisto bude veľmi obtiažne vyriešiť požiadavky smernice GDPR. Táto alternatíva bez vytvorenia DWH vyvolá investície do všetkých agendových systémov, nakoľko služby MOU budú vyžadovať ďalšiu výpočtovú kapacitu.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať: Minimalizované zásahy len tam, kde je to potrebné a nevyhnutné, Rýchlosť zavádzania riešenia. - Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať: Nedodržiavanie princípov NKIVS a hlavne princípu „jedenkrát a dosť“, Žiadna úroveň konsolidácie (vzhľadom na to, že dátový model agendových systémov nemôže byť spoločný), Vysoké náklady na prevádzku riešenia a prevádzku potrebných služieb, v niektorých prípadoch aj na obstaranie riešenia, Ťažko dosiahnuteľná ochrana osobných údajov, Ťažko dosiahnuteľné logovanie presunov údajov.

Záver: - Navrhujeme nepostupovať touto alternatívou, nakoľko po zvážení rizík a predpokladaných nákladov ho považujeme za neoptimálne. Riešenie nedodržiava princípy NKIVS a nezabezpečuje dosiahnutie ochrany osobných údajov konzistentným spôsobom.

## Alternatíva A2 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a vybudovanie centrálnej zobrazovacej aplikácie (takzvaná minimálna varianta)

Súhrnný popis

##### Alternatíva A2 - Rozvoj distribuovaných agendových systémov a vybudovanie centrálnej zobrazovacej aplikácie (takzvaná minimálna varianta): počíta sa len so zobrazením údajov, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy, pričom pre prístup k údajom sa použije. Predstavuje rovnakú alernatívu, akou je aj Alternatíva A0, navyše by sa vybudovala centralizovaná aplikácia, ktorá by bola schopná dáta vyhľadávať z distribuovaných systémov a sprístupňovať údaje centralizovane. Elektronické údaje vyhlásené za referenčné by neboli migrované do centralizovaného úložiska a zostali by uložené v agendových systémoch jednotlivých rezortov. Metodické riadenie a koordinácia by bola zložitejšia, takisto úspora času občanov, podnikateľov a úradníkov orgánov štátnej moci by bola menšia. Takisto by sa maximálne zvýšilo riziko spomalenej prevádzky agendových systémov pri vstupovaní novej aplikácie do databáz. Úspora prostriedkov na obstaranie systému by bola navýšená o prostriedky potrebné na upgrade a vybudovanie HW a SW infraštruktúry agendových systémov. Úspory prostriedkov na prevádzku a údržbu systému by boli nižšie, nakoľko by nevznikala žiadna synergia. Princípy NKIVS, takisto princíp „jedenkrát a dosť“, budú vyriešené okamžite po zavedení riešenia do prevádzky, nebudú však jednoducho vyriešené požiadavky smernice GDPR. Táto alternatíva bez vytvorenia DWH vyvolá investície do všetkých agendových systémov, nakoľko služby MOU budú vyžadovať ďalšiu výpočtovú kapacitu.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať: Nižšie investičné náklady, Moderné aplikačné vybavenie, Centralizovaná prevádzka aplikácie optimalizuje prevádzkové náklady, Optimalizácia a automatizácia procesov, Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu), Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania, Dodržiavanie princípov NKIVS a hlavne princípu „jedenkrát a dosť“. - Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať: Nižšia úroveň konsolidácie (vzhľadom na to, že dátový model agendových systémov nemôže byť spoločný), Ťažko dosiahnuteľná ochrana osobných údajov, Ťažko dosiahnuteľné logovanie presunov údajov, Vyvolané investície do zvýšenia výpočtovej kapacity všetkých agendových systémov.

Záver: - Navrhujeme nepostupovať touto alternatívou, nakoľko po zvážení rizík a predpokladaných nákladov ho považujeme za neoptimálne. Napriek výhliadkam na ďalší rozvoj, so zachovaním vložených investícií a maximálnou návratnosťou pri šetrení času pri príprave vyhľadania a sprístupnenia údajov, vyvolá táto alternatíva nutné náklady na zvýšenie výpočtovej kapacity všetkých agendových systémov, nedodržiava smernicu GDPR a logovanie zasielania údajov.

## Alternatíva A3 – Centrálny Manažment osobných údajov

Súhrnný popis

##### Alternatíva A3 – Centrálny Manažment osobných údajov: služba Moje dáta a ochrana osobných údajov budú zabezpečené komplexným riešením s vybudovaným DWH pre ukladanie osobných údajov ako nadstavba nad platformou integrácie údajov. Počíta sa len so zobrazením údajov, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy, pričom pre prístup k údajom sa použije komplexné riešenie s vybudovaním DWH, ktoré predstavuje vybudovanie komplexného informačného systému spoločne s DWH riešením, ktorý je organizovaný modulárne a pokrýva všetky požiadavky Zákona a stratégie reformy, pričom všetky centrálne komponenty by boli vybudované v eGovernment cloude. Elektronické údaje vyhlásené za referenčné by boli migrované do centralizovaného DWH. V centralizovanom DWH by tak boli uložené všetky údaje v správe štátu. Občanovi a podnikateľovi by úplne odpadla povinnosť dokladať aj staré údaje. Metodické riadenie a koordinácia by bola jednoduchá, takisto úspora času občanov, podnikateľov a úradníkov orgánov štátnej moci by bola najvyššia. Úspory prostriedkov na prevádzku a údržbu by boli najvyššie vzhľadom na synergie vyplývajúce z eGovernment cloudu. Princípy NKIVS, takisto princíp „jedenkrát a dosť“, budú vyriešené okamžite po zavedení riešenia do prevádzky, nebudú však vyriešené požiadavky smernice GDPR. Táto alternatíva s vytvorením DWH vyvolá nižšie investície do centrálneho DWH, ale toto neplatí pre všetky agendové systémy, nakoľko služby MOU nebudú od nich vyžadovať ďalšiu výpočtovú kapacitu. Dosiahne sa predovšetkým skrátenie trvania vybavovania sprístupnenia údajov, bude zaručená ochrana osobných údajov a logovanie všetkých použití a presunov osobných údajov.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať: Moderné aplikačné vybavenie, Centralizovaná prevádzka optimalizuje prevádzkové náklady, Optimalizácia a automatizácia procesov, Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu), Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania, Dodržiavanie princípov NKIVS a hlavne princípu „jedenkrát a dosť“, Zaručená ochrana osobných údajov a logovanie všetkých použití a presunov osobných údajov. - Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať: Riziko vytvorenia uzatvoreného riešenia, ktoré súvisí s prílišnou komplexnosťou, Závislosť na jednom dodávateľovi/konzorciu dodávateľov (výrobcovi), Nebude vytvorený etalón služby so stanovenými štandardmi služby.

Záver: - Nenavrhujeme postupovať touto alternatívou, napriek tomu, že po zvážení rizík a predpokladaných nákladov ho považujeme za optimálne, s výhliadkami na ďalší rozvoj so zachovaním vložených investícii a maximálnou návratnosťou pri šetrení času ako prípravy a kontroly dát na strane občana alebo podnikateľa, tak aj počas vybavovania agendy so strany štátneho zamestnanca. Z hľadiska efektivity a udržateľnosti je to dobrá alternatíva. Toto riešenie však nevytvorí etalónové riešenie PIMS, ktoré by bolo vnímané ako nutné minimum pri stanovení štandardov služby.

## Alternatíva A4 -  Otvorená služba Moje dáta

Súhrnný popis

Alternatíva A4 - Otvorená služba Moje dáta: riešenie kombinuje alternatívu A1 a alternatívu A4. Znamená to podporu otvoreného API, ktoré však vznikne nad platformou integrácie údajov, a súťaž rôznych riešení pre PIMS. Pre zabezpečenie úplnosti však vznikne aj štátne riešenie so stanovenou štandardnou kvalitou služby. Predstavuje vybudovanie komplexného informačného systému spoločne s DWH riešením, ktorý je organizovaný modulárne a pokrýva všetky požiadavky Zákona a stratégie reformy, pričom všetky centrálne komponenty by boli vybudované v eGovernment cloude. Elektronické údaje vyhlásené za referenčné by boli migrované do centralizovaného DWH. V centralizovanom DWH by tak boli uložené všetky údaje v správe štátu. Občanovi a podnikateľovi by úplne odpadla povinnosť dokladať aj staré údaje. Metodické riadenie a koordinácia by bola jednoduchá, takisto úspora času občanov, podnikateľov a úradníkov orgánov štátnej moci by bola najvyššia. Úspory prostriedkov na prevádzku a údržbu by boli najvyššie vzhľadom na synergie vyplývajúce z eGovernment cloudu. Otvorené API zabezpečí "súťaž" riešení, ktoré môžu kombinovať štátne údaje, ktoré budú sprístupnené ich vlastníkmi a údajmi z databáz tretích strán (takisto sprístupnené vlastníkmi týchto údajov). Princípy NKIVS, najviac však princíp „jedenkrát a dosť“, budú vyriešené okamžite po zavedení riešenia do prevádzky. Táto alternatíva s vytvorením DWH vyvolá len investície do centrálneho DWH, ale toto neplatí pre všetky agendové systémy, nakoľko služby MOU nebudú od nich vyžadovať ďalšiu výpočtovú kapacitu. Dosiahne sa predovšetkým skrátenie trvania vybavovania sprístupnenia údajov, bude zaručená ochrana osobných údajov a logovanie všetkých použití a presunov osobných údajov.

Za výhody takéhoto riešenia je možné považovať: Moderné aplikačné vybavenie, Centralizovaná prevádzka optimalizuje prevádzkové náklady, Optimalizácia a automatizácia procesov, Zavedenie nových funkcii ako napr. automatizácia, rozhrania alebo operatívne výkazy (viď detailný návrh budúceho stavu), Možnosť rýchlo zavádzať štandardy a metodické usmernenia vďaka jednotným postupom nastavovania, Dodržiavanie princípov NKIVS a hlavne princípu „jedenkrát a dosť“, Zaručená ochrana osobných údajov a logovanie všetkých použití a presunov osobných údajov. - Za nevýhody takéhoto riešenie je možné považovať: Riziko vytvorenia uzatvoreného riešenia, ktoré súvisí s prílišnou komplexnosťou, Závislosť na jednom dodávateľovi/konzorciu dodávateľov (výrobcovi).

Záver: - Navrhujeme postupovať touto alternatívou, nakoľko po zvážení rizík a predpokladaných nákladov ho považujeme za najoptimálnejšie, s výhliadkami na ďalší rozvoj so zachovaním vložených investícii a maximálnou návratnosťou pri šetrení času ako prípravy a kontroly dát na strane občana alebo podnikateľa, tak aj počas vybavovania agendy so strany štátneho zamestnanca. Z hľadiska efektivity a udržateľnosti je to najlepšia alternatíva. Toto riešenie je podporené aj multikriterálnou analýzou v kapitole 5.1.

# Popis budúceho stavu

## Legislatíva

Tabuľka 15: Legislatíva - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Z pohľadu aktuálneho stavu legislatívy sú pre oblasť ochrany osobných údajov kľúčové nasledovné právne predpisy: Slovenská republika: Nový Zákon o ochrane osobných údajov – prebieha medzirezortné pripomienkové konanie – účinný od 25.05.2018 Výkonávajúce predpisy – ešte nezačalo pripomienkové konanie Pripravovaný Zákon o údajoch (v gescii ÚPPVIaI) Nový Zákon o ochrane osobných údajov na jednej strane transponuje zákonné požiadavky vyplývajúce z GDPR a na druhej strane stanovuje povinnosti v oblastiach, ktoré prenechalo GDPR na národnú úopravu tzv. otvorené klauzuly. Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov v právnom poriadky Slovenskej republiky a zaistiť tak výkon práv dotknutých osôb a kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a tak podporiť dôveru dotknutých osôb v právny rámec zabezpečujúci ich základné ľudské práva, najmä právo na súkromie a tiež upraviť práva a povinnosti prevádzkovateľov a sprostredkovateľov s dôrazom na materiálne plnenie stanovených povinností a zaistenie reálnej bezpečnosti spracúvania osobných údajov. K tomuto cieľu výrazným spôsobom prispeje uplatňovanie zásady zodpovednosti ako kľúčového prístupu zavádzaného GDPR. Zásada zodpovednosti za spracúvané osobné údaje pre prevádzkovateľa znamená zodpovednosť za dodržiavanie všetkých povinností mu stanovených týmto zákonom a zásada zodpovednosti pre neho znamená aj povinnosť, aby vedel deklarovať navonok, že všetky požadované povinnosti si skutočne plní. Inými slovami, opustenie formalistického prístupu a hodnotenie výhradne na základe úrovne implementácie. Vzhľadom na rozsah organizačných a technických opatrení je realizácia projektu výrazným prínosom pre ich zabezpečenie. Ďalšie legislatívne zmeny vyplynú z detailnej analýzy vo fáze implementácie, napr. v rámci: - Spresnenia evidovaných informácií v rámci Základného číselníka úsekov VS a agend VS; - Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy – kde bude nutné reallizovať relevantné úpravy predovšetkým v oblastiach ako sú štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, štandardy použitia súborov, štandardy pre názvoslovie elektronických služieb, štandardy elektronických služieb verejnej správy (vrátane elektronických formulárov). |  |
| Obrázok 10: Prehľad legislatívy |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Q-1.1, Q-1.2. |
| Q-1.1: Miera štandardizácie legislatívy Q-1.2: Rolu MOU ukotviť v legislatíve |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-1.1, R-1.2, R-1.3 |
| R-1.1: Výsledná kvalita legislatívy bude nízka. R-1.2: Legislatívna príprava bude meškať, respektíve parlament neschváli reformné zákony v požadovanej forme. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 7 Legislatíva | - |

## Architektúra

### Biznis architektúra

Tabuľka 16: Biznis architektúra – budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Systém MOU je v súlade s princípmi definovanými v Deklarácii princípov Mojich dát. Táto deklarácia presadzuje záujmy jednotlivcov, ktorí vďaka novému prístupu získavajú kontrolu nad svojimi vlastnými osobnými informáciami. Zároveň majú jednotlivci možnosť dozvedieť sa o znalostiach obsiahnutých v ich osobných údajoch, ako aj zdieľať spravodlivý podiel z ich hodnoty. V súčasnosti majú silnú prevahu organizácie, ktoré zhromažďujú veľké množstvo dát o jednotlivcoch, obchodujú s nimi a robia na ich základe rozhodnutia. Pritom jednotlivec má veľmi obmedzené možnosti a nástroje na rozhodovanie o tom, čo sa s jeho osobnými dátami bude diať. Práve systém MOU má priniesť prvé nástroje pre posilnenie práv jednotlivca, a tým tiež pomôcť zvýšeniu transparentnosti verejnej správy a jej nakladaniu s osobnými údajmi občanov. Následné otvorenie riešenia pre podnikateľský sektor, ktorý môže prichádzať s vlastnými aplikáciami pre správu osobných údajov nielen z verejného sektora, môže viesť k zmene paradigmy v riadení a spracovávaní osobných údajov. Jednotlivec sa tak dostáva z pasívnej role, v ktorej je jeho súkromie chránené a v ktorej prijíma podmienky elektronických služieb, do aktívnej role, v ktorej má moc a nástroje využívať svoje osobné informácie pre svoj vlastný prospech. Príkladom využívania svojich osobných informácií je zjednodušovanie administratívnej náročnosti pri riešení svojich životných situácií, kombinovanie dát z viacerých zdrojov pre odhaľovanie znalostí ako osobné predispozície na ochorenia, využívanie osobných asistentov založených na umelej inteligencii, zlepšenie rozhodovania sa a zdieľanie osobných údajov na základe individuálnych podmienok. Táto zmena paradigmy a posilnenie jednotlivca vo vzťahu k veľkým organizáciám môže mať ďalekosiahle sociálne a ekonomické dôsledky, ktoré povedú napríklad ku kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a k novým biznis modelom založeným na dátam. V novom ekosystéme dátového hospodárstva budú existovať minimálne nasledujúce role: Občan/podnikateľ - jednotlivec, ktorý si spravuje svoje osobné údaje pre svoj vlastný úžitok a ochranu svojho súkromia a udržiava vzťahy s ostatnými jednotlivcami, službami alebo organizáciami, ktoré majú prístup k jeho osobným údajom. Pôvodca osobných údajov - ide o službu alebo organizáciu (napríklad verejná správa), ktorá zbiera osobné údaje o občanovi alebo podnikateľovi, ktoré ostatné role chcú vyžívať alebo k nim mať prístup. Používateľ osobných údajov - je služba alebo organizácia, ktorá má oprávnenie prístupu a využívania osobných údajov od jedného alebo viacerých pôvodcov osobných údajov. Operátor osobných údajov - ide o organizáciu, ktorá poskytuje služby občanom a podnikateľom pre bezpečný prístup, správu a využívanie osobných údajov, ako aj na riadenie toku údajov medzi pôvodcami a používateľmi osobných údajov. Operátori nevyužívajú priamo osobné údaje, ale umožňujú ich bezpečný a spoľahlivý prenos medzi ostatnými rolami v ekosystéme. Pre osobné údaje verejnej správy bude operátorom osobných údajov verejná správa. Avšak pre iné oblasti osobných údajov sa očakáva, že vzniknú nové organizácie, ktoré budú vystupovať ako operátori osobných údajov a budú spadať do regulovaného odvetvia. Systém MOU nasleduje tieto biznis princípy: Posilnenie jednotlivca: Jednotlivec získa skutočné nástroje na správu osobných údajov a na porozumenie metodiky ochrany osobných údajov, ktorú daná organizácia aplikuje pri poskytovaní služieb jednotlivcovi. Jednotlivec tiež získa nástroj na udelenie explicitného súhlasu na spracovane osobných údajov, na ich opravu alebo výmaz mimo situácií daných platnou legislatívou, vďaka ktorej daná organizácia verejnej správy nepotrebuje explicitný súhlas alebo nemôže vyhovieť požiadavke na úpravu alebo výmaz. Prenosnosť osobných údajov: Systém MOU implementuje služby pre prístup a zdieľanie osobných údajov spravovaných verejnou správou, a to v štruktúrovanej, bežnej a strojovo čitateľnej podobe a na základe súhlasu jednotlivca. Transparentnosť a zodpovednosť spracovateľa osobných údajov: Systém MOU implementuje služby, ktoré jednotlivcom umožnia sledovať, kto a za akým účelom k jeho údajom pristupuje, a akým spôsobom sa vykonávajú rozhodnutia na základe týchto údajov. Interoperabilita: Zmena paradigmy vo využívaní nastane len vtedy, ak bude verejná správa neustále pracovať na štandardizácií dátových formátov, ontológií a otvorených aplikačných rozhraní, aby nedochádzalo k uzamknutiu dát v rámci jedného proprietárneho riešenia. Systém MOU bude poskytovať nasledovné koncové a biznis služby: ##### Uloženie údajov Novovznikajúci systém MOU bude mať technickú architektúru vybudovanú na základe úložiska na báze eGovernment cloudu – Uloženie údajov. V konfigurácii založenej na eGovernment cloude bude systém vybudovaný tak, aby sa uchovávali údaje používateľov v jednom úložisku, rozdelené a prelinkované do logických celkov patriacich jednej fyzickej alebo právnickej osobe. Údaje sa budú spracovávať tak, že neopustia systém MOU (a v niektorých modeloch sa dokonca importujú a vypočítavajú interné algoritmy), údaje nebudú prevádzané na žiadnych poskytovateľov služieb, údaje budú tiež uložené v zašifrovanej forme pre operácie spracovania. Údaje a ich vlastnosti budú uchovávané v interoperabilnom, strojom čitateľnom formáte, umožňujúcom interakcie bez zásahu človeka. ##### Bezpečnosť a ochrana osobných údajov budú hlavnými ovládačmi systému MOU. Kryptografia bude nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia údajov a overovania pravosti a integrity údajov a takisto spracovania údajov medzi všetkými zainteresovanými stranami v reťazci spracovania údajov: A) šifrovanie zabezpečí dôvernosť údajov v pokoji a počas zasielania; B) kryptografické vlastnosti sa budú používať na overenie pravosti údajov a na implementáciu preferencií ochrany súkromia používateľov, ako sú povolené účely použitia a povolené obdobia uchovávania údajov voči poskytovateľom služieb a tretím stranám. Jedným z cieľov projektu je tiež vytvorenie otvoreného API a možností poskytovania údajov tretím stranám na základe splnomocnenia vlastníka údajov. ##### Príprava podania Občan alebo podnikateľ bude mať možnosť vyhľadať a sprístupniť sebe, alebo definovanému úradníkovi, už platné elektronické údaje ako prílohu svojho podania. ##### Moje údaje Občan alebo podnikateľ bude mať možnosť vyhľadať a sprístupniť si všetky už platné elektronické údaje, ktoré sa ho týkajú. Takisto bude mať možnosť overiť si, kto a kedy pristupoval k jeho elektronickým údajom, ktoré sa týkajú jeho osoby alebo jeho firmy. Občan bude tiež notifikovaný v prípade podozrivej aktivity. ##### Vytváranie údajovových profilov a kategorizácia údajov Cieľom projektu je vytvorenie základnej množiny údajových profilov (napr. Moje trvalé bydlisko, Moje autá, Moje nehnuteľnosti, Moje daňové priznania, atď.). Na základe tejto služby si bude môcť občan vytvoriť aj nové knižnice svojich údajov, ktoré môže naplniť svojimi údajmi z vlastných databáz, alebo databáz tretích strán (napr. Moje fotografie, Moje telefónne kontakty, Moje úvery, atď.). ##### Sprístupnenie údajovových profilov a kategorizovaných údajov Táto služba zabezpečuje účinné riadenie súhlasu na zabezpečenie skutočnej kontroly používateľov a používania automatizovaných mechanizmov. Používatelia musia mať navrch v oblasti kontroly, práva na prístup a nápravu, práva na prenos dát, kvalitu údajov. Systém MOU dá používateľom kontrolu nad ich osobnými informáciami. Okrem toho, že služby MOU budú slúžiť ako efektívny a užívateľsky prívetivý mechanizmus na poskytnutie alebo odobratie súhlasu, takisto tiež uľahčí používateľom právo na prístup k ich údajom a ich právo na to, aby boli aktuálne a presné, čím sa maximálne zvýši kvalita dát. Systém MOU zabezpečí ochranu údajov už vo fáze návrhu a v predvolenom nastavení interoperability. Znamená to, že zodpovednosťou prevádzkovateľa MOU je, že bude v súlade s GDPR, čo je základnou axiómou. Systém MOU zabezpečí kryptografiu a overenie totožnosti spotrebiteľa údajov, zhodu s povoleným a deklarovaným účelom, a zaručuje integritu údajov a parametre používania pod kontrolou systému. Táto služba bude slúžiť na sprístupnenie jednotlivých údajov alebo knižníc údajov. Jedným z hlavných cieľov systému MOU bude umožniť užívateľom definovať na dostatočne podrobnej úrovni, ako majú byť osobné údaje použité a na aké účely, a umožniť im, aby sledovali spôsob, akým sa tieto informácie používajú, aby sa ubezpečili, že tie údaje, ktoré nebudú spracované spôsobom, ktorý im neumožňuje splnomocnenie, budú okamžite oznámené. Systém MOU bude zahŕňať komplexnú funkciu riadenia súhlasu na základe splnomocnenia, ktorá používateľom umožní odobrať súhlas na spracovanie v prípade potreby. Riadenie súhlasu bude základnou funkciou systému MOU, ktorá implementuje automatické prispôsobenie používateľských preferencií so žiadosťami o osobné údaje. Je veľmi dôležité, aby boli preferencie ochrany súkromia vyjadrené dostatočne podrobne a zohľadnili komplexný kontext možných možností. Okrem toho, najmä ak by charakter údajov a druh spracovania mohli predstavovať vysoké riziká pre jednotlivcov, malo by sa maximalizovať ich upovedomenie, a v MOU by mali byť k dispozícii mechanizmy na spustenie ľudského zásahu k zabráneniu takéhoto konania. Ďalším vývojom MOU bude možnosť zahrnutia osobných analytických funkcií. To podporí novú paradigmu, v ktorej používatelia kontrolujú svoje údaje, a čo o nich hovoria údaje. Sprístupnenie údajov môže byť v prípade dohody prevedené aj na základe spoplatnenia a biznis modelu tretej strany. ##### Zapísanie logov Systém MOU zabezpečí transparentnosť a sledovateľnosť údajov. Nie všetky spracúvania osobných údajov sú právne založené na súhlase splnomocnením. Napríklad žiadosti pre elektronickú verejnú správu pravdepodobne budú založené na konkrétnych právnych predpisoch EÚ, alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo na inom právnom základe. Ak bude potreba vykonať takúto úlohu vo verejnom záujme, budú takisto zapísané logy o týchto vykonaných akciách. Systém MOU bude skutočne informovať občanov o prevodoch v súlade s platnými právnymi predpismi, a o ochrane ich osobných údajov. Napríklad pri pohľade na ich úvodnú stránku služby systému by občania mohli vedieť, či ich osobné údaje boli prenesené medzi dvoma rôznymi úradmi verejnej správy v prípadoch, ktoré sú stanovené zákonom. ##### Zabezpečenie údajov - šifrovanie a kryptografia Systém MOU zabezpečí silné, bezpečné šifrovanie údajov, vytvorenie a uloženie všetkých platných sprístupnení na základe splnomocnenia a prevodov osobných údajov. Systém MOU, bude dodržiavať zásady ochrany údajov už v štádiu návrhu, môže pomôcť zabezpečiť, aby sa každý prenos osobných údajov aj za hranicami Európskej únie uskutočňoval v súlade s pravidlami GDPR týkajúcimi sa medzinárodných prevodov. ##### Centralizovaná správa a riadenie systému Táto biznis koncová služba bude obsahovať nasledovné funkcie: Pridelenie a odoberatie oprávnenia používateľovi IS Uloženie údajov Zabezpečenie údajov - šifrovanie a kryptografia Zadanie požiadavky externého systému na čítanie z MOU Sprístupnenie informácie z MOU pre externý systém Archivácia údajov do dlhodobého úložiska Riadenie životného cyklu údajov Vytváranie auditovateľných záznamov zo všetkých vykonávaných akcií všetkých používateľov Centralizovaný manažment tlačových zostáv Vytvorenie štatistík MOU ##### Prístup k otvoreným dátam Táto koncová biznis služba obsahuje nasledovné funkcie: Správa tlačových zostáv Prístup k štatistikám Všetky služby systému MOU sú uvedené v nasledujúcom obrázku. Obrázok 11: Zoznam služieb MOU Rola; Koncová (biznis) služba; Biznis proces; Biznis proces (nižšia úroveň); Služby IS. Občan/podnikateľ; Príprava podania; Príprava podania. Vyhľadanie potrebných údajov; Vyhľadanie údajov. Požiadanie o zmenu mojich údajov; Sprístupnenie údajov. Zapísanie logov. Občan/podnikateľ; Moje údaje; Moje údaje; Vytváranie údajovových profilov a kategorizácia údajov. Sprístupnenie údajovových profilov a kategorizovaných údajov. Vyhľadanie potrebných údajov; Vyhľadanie údajov. Požiadanie o zmenu mojich údajov; Sprístupnenie údajov. Požiadanie o výmaz mojich údajov (pre povolené kategórie); Zapísanie logov. Nahratie údajov. Občan/podnikateľ; Sprístupnenie mojich údajov; Sprístupnenie mojich údajov; Vyhľadanie potrebných údajov. Sprístupnenie údajovových profilov a kategorizovaných údajov; Vyhľadanie údajov. Spravovanie splnomocnení sprístupnenia údajov; Sprístupnenie údajov. Vyhľadanie potrebných logov/sprístupnení; Zapísanie logov. Úradník verejnej správy; Overenie platnosti údajov; Spracovanie podania; Vyhľadanie potrebných údajov; Vyhľadanie údajov. Vyžiadanie chýbajúcich údajov; Sprístupnenie údajov. Zapísanie logov. Vyžiadanie chýbajúcich údajov. Poskytovateľ služby tretej strany. Rola; Koncová (biznis) služba; Biznis funkcia; Biznis funkcia (nižšia úroveň). Správca systému; Centralizovaná správa a riadenie systému; Správa systému a údajov; Správa používateľov; Pridelenie a odoberatie oprávnenia používateľovi IS. Uloženie údajov; Uloženie údajov. Komunikácia s externými systémami; Zabezpečenie údajov - šifrovanie a kryptografia. Archivácia; Zadanie požiadavky externého systému na čítanie z MOU. Riadenie životného cyklu údajov; Sprístupnenie informácie z MOU pre externý systém. Audit; Archivácia údajov do dlhodobého úložiska. Správa identity a prístupu; Riadenie životného cyklu údajov. Vytváranie auditovateľných záznamov zo všetkých vykonávaných akcií všetkých používateľov. Občan/podnikateľ; Prístup k otvoreným údajom; Správa tlačových zostáv; Centralizovaný manažment tlačových zostáv. Prístup k štatistikám; Vytvorenie štatistík MOU. |
| Obrázok 12: Biznis architektúra |  |
| Obrázok biznis architektúry znázorňuje prechod zo súčasného stavu biznis architektúry, kedy služby nie sú poskytované z jedného miesta, a sú dostupné len v distribuovaných agendových sytémoch jednotlivých rezortov, do centralizovanej biznis architektúry MOU. Zelenou farbou sú znázornené nové budované koncové biznis služby a funkcie, ktoré sú poskytované centralizovane. Základom riešenia MOU bude: Znovupoužitie aktuálnych biznis služieb a funkcií IS VS, Vytvorenie nových biznis služieb, ako Moje údaje, Sprístupnenie mojich údajov a podobne. Cieľom je vytvorenie jednotného riešenia zabezpečenia výkonu vyhľadávania a sprístupňovania elektronických údajov z jedného miesta. Toto zjednotenie prinesie zvýšenie kvality poskytovaných biznis služieb pre externé subjekty, predovšetkým v oblasti poskytovaných dát, ale aj optimalizáciu prevádzkových nákladov a výraznú úsporu času a tým aj peňazí občanov, podnikateľov, ako aj zamestnancov orgánov verejnej moci. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Q-3.1, Q-3.2, Q-3.3, Q-3.4. |
| Q-3.1: Miera úplnosti centralizovaných procesov. Q-3.2: Miera optimalizácie procesov – efektivita a zvýšenie produktivity práce. Q-3.3: Služby nad informáciami s vyššou kvalitou. Q-3.4: Minimalizovaný čas potrebný na sprístupnenie dát z jednotlivých rezortov. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík:. R-3.1, R-3.2, R-3.3, R-3.4, R-3.5 |
| R-3.1: Nepodarí sa presadiť dostatočne radikálnu optimalizáciu procesov, s reálnym dopadom na efektivitu a výrazným inovačným potenciálom. R-3.2: Optimalizácia procesov neprinesie zvýšenie efektivity práce rezortov. R-3.3: Nový systém nenaplní všetky požadované funkcie, dokonca nebude pokrývať ani funkcie aktuálneho zabehaného systému. R-3.4: Nejednoznačne definované biznis požiadavky na cieľové riešenie. R-3.5: Nespokojnosť zapojených subjektov a osôb s centrálnym riešením. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 1-4 Zoznam zvolených služieb Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 12 Biznis rozhrania Tabuľka 13 Biznis procesy Tabuľka 14 Biznis funkcie Tabuľka 15 Biznis služby Tabuľka 16 Biznis informácie | - |

### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 17: Architektúra informačných systémov - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| #### Riešenie pre Manažment osobných údajov: ##### Štandardizované API pre Moje dáta: Na strane integrovaných systémov ##### My data Operation stack (Personal Management information system): Osobný účet Manažment súhlasov pre prístup k údajom Registrácia prístupov pre aplikácie Osobné dátové úložisko (vrátane logu prístupov) ##### Využitie Platformy integrácie údajov pre prístup k údajom z ISVS: Dátová integrácia s PIMS Implementácia jednotného Open API pre objekty evidencie na prístup do PIMS ##### Služba Moje dáta ako Identity provider: - Mobilná aplikácia Moje dáta: |  |
| Obrázok 13: Budúci stav informačných systémov |  |
| #### Ďalší rozvoj platformy integrácie údajov ##### Platforma integrácie údajov – centrálne služby Je integračným prvkom na úrovni vrstvy údajov. Umožňuje automatizovanú komunikáciu a zdieľanie údajov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy. Ide o centrálny komponent povinne používaný na prístup k údajom. Za jeho prevádzku zodpovedá správca MUK dátová časť. V rámci riešenia budú využívané centrálne funkcie: Servisná zbernica integrácie údajov – sprístupňuje funkcie API pre konzumentov údajov, vykonáva autorizáciu požiadavky, na základe typu objektu, identity producenta a konzumenta a identity údajov z komponentu správy prístupových oprávnení. Nijako nemanipuluje obsah ani formát požiadavky ani odpovede. Poskytovanie údajov - zabezpečenia smerovanie požiadaviek zo spoločnej zbernice (spoločného prístupového bodu) na správny systém, v ktorom sú údaje poskytované. Riadenie kvality údajov, sledovanie kvality údajov a sledovanie riešenie identifikovaných problémov, plánovanie, nasadenie, monitoring, tvorbu opatrení. ##### Podporné funkcie pre konzumentov údajov Konsolidácia údajov - umožňuje z dátových objektov dostupných prostredníctvom platformy zdieľania údajov „vyskladať“ dátové objekty špecifického formátu a štruktúry. Perzistencia údajov - zabezpečuje uchovanie údajov. Na strane konzumenta údajov je týmto spôsobom možné zabezpečiť uchovávanie údajov pre neskoršie použitie, čím sa aj zníži záťaž platformy zdieľania údajov. ##### Podporné funkcie pre poskytovateľov údajov Nástroje pre manipuláciu s údajmi a transformácie: - ETL – Extract, Transform, Load - umožňuje pripojenie na existujúce aplikačné alebo databázové rozhrania producenta údajov vytvorí potrebné štruktúry údajov a API pre zapojenie poskytovateľa do platformy zdieľania údajov. - Nástroje pre anonymizáciu a pseudoanonymizáciu. Perzistencia údajov - zabezpečuje uchovanie údajov. Na strane producenta údajov je týmto spôsobom možné zabezpečiť riešenie kapacitných nárokov na zdieľanie údajov alebo umožniť on-line prístup k údajom platných k určitému času v minulosti tam, kde sú aktuálne údaje dostupné iba asynchrónne. Profilovanie dát a stotožňovanie dát, nástroje MDM. Generický register - umožňuje poskytovateľovi údajov viesť určitú evidenciu/register pomocou centrálne poskytovanej služby prispôsobenej jeho požiadavkám. Obsah a funkcie generického registra presahujú oblasť zdieľania údajov, tento komponent je potrebné detailnejšie špecifikovať v príslušnej strategickej priorite (napr. spoločné moduly). ##### Centrálny model údajov verejnej správy (súčasť MetaIS) Modul umožní automatizovane prideľovať referenčné URI pre všetky údaje, informačných systémov verejnej správy, vrátane nástrojov pre vyhľadávanie a lokalizovanie dát a dátových zdrojov. Obsahuje katalogizované údaje o poskytovateľovi, evidencii/registri a type poskytovaných údajov, vrátane definície dátového objektu vo forme prepojených údajov. Položky modelu sú schvaľované štandardizovaným procesom. V rámci modelu sú tiež definované číselníky, ontológie, datasety a aplikačné rozhrania služieb. Pre jednu agendu môže existovať viacero typov poskytovaných objektov, či už delením záznamu na samostatné časti, alebo aj vzájomne sa typovo prekrývajúce objekty (napríklad v prípade odlíšenia autorizácie na prístup k údajom). Model tiež obsahuje informáciu o poskytovaných typoch notifikácií pre určitý typ objektu a prípustné kritériá (parametre volania funkcie) vyhľadávacích služieb. ##### Modul riadenia oprávnení Modul riadenia oprávnení umožňuje nastavenie prístupov užívateľov podľa navrhnutej klasifikácie dát (na základe ich citlivosti) a používateľov (na základe ich zaradenia, role). Báza záznamov o oprávneniach na prístup k údajom. Štandardne sa oprávnenia definujú pre určitého konzumenta a typ poskytovaných údajov, štandardizovaným procesom v gescii správcu MÚK, na základe súhlasu producenta údajov. Ak niektorý poskytovateľ údajov potrebuje použiť detailnejšie riadenie prístupu, môže si ho implementovať interne. ##### Unifikované aplikačné rozhranie Obsahuje sadu funkcií používaných na prístup ku všetkým typom objektov. Rovnaká sada funkcií môže byť implementovaná na strane poskytovateľa údajov (respektíve v zastúpení podpornými službami) a spoločným prístupovým bodom. Rozhranie obsahuje nasledovné typy funkcií: Prístupové – na základe referencovateľného identifikátora objektu poskytne jeho obsah v štruktúre podľa katalógu zdieľaných objektov. Synchronizačné – poskytne zoznam identifikátorov zmenených objektov od zadaného timestamp. Vyhľadávacie – poskytne zoznam identifikátorov kandidátov spĺňajúcich zadané kritériá. Notifikačné – „push“ notifikácie o zmene v určenom type objektov. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Q-4.1, Q-4.2, Q-4.3, Q-4.4, Q-4.5, Q-4.6, Q-4.7, Q-4.8. |
| Q-4.1: Miera flexibility riešenia. Q-4.2: Integrácia modulov – procesná a dátová integrácia pre všetky moduly v optimálnom režime s rýchlou výmenou dát Q-4.3: Miera inovatívnosti riešenia: využitie najnovších technológií, automatizácia procesov, elektronizácia dokumentov. Q-4.5: Univerzálny dátový model pre všetky súdy a ich výstupy. Q-4.6: Procesy je možné nastavovať prostredníctvom diagramov a biznis notácie. Q-4.7: Riešenie podporuje operatívne výkazy. Q-4.8: Užívateľské rozhranie je príjemné, umožňuje kontinuálnu prácu bez nutnosti prepínania aplikácii (riešenie podporuje single-sign-on). |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-4.1, R-4.2, R-4.3, R-4.4. |
| R-4.1: Riešenie nebude dostatočne flexibilné. R-4.3: Interná integrácia modulov nebude dôsledná. R-4.4: Integrácia s externým prostredím bude náročnejšia ako je odhadované v implementácii. R-4.4: Migrácia do centralizovanej databázy prinesie neočakávané komplikácie a znemožní používanie nových aplikácii. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 17 Zoznam informačných systémov Tabuľka 18 Aplikačné moduly Tabuľka 19 Poskytované služby IS Tabuľka 20 Aplikačné rozhrania | - |

### Technologická architektúra

Tabuľka 18: Technologická architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Riešenie IS MOU bude postavené a nasadené vo Vládnom cloude. V súčasnosti podobné riešenie neexistuje. Základom pre riešenie MOU bude riešenie IS CSRÚ. IS CSRÚ bude dodávať pre riešenie IS MOU všetky elektronické osobné údaje podľa setov osobných údajov. IS MOU bude prevádzkovaný ÚPVII a bude poskytovať dostatočný výkon pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Systém bude v cieľovom stave pripojený na ÚPVS (vrátane jeho spoločných modulov). Súčasťou projektu bude vybudovanie nasledovnej infraštruktúry pre poskytovanie služieb: • redundantné riešenie aplikačných a databázových serverov, • zabezpečenie LAN infraštruktúry, • zabezpečenie SAN infraštruktúry, • virtualizácie prostredia, • zálohovania riešenia. Pri budovaní aplikačných komponentov v rámci navrhovaného riešenia sa predpokladá maximálne využitie služieb vládneho cloudu. Malo by ísť minimálne o model využívania IaaS, pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry. V prípade, že v potrebnom čase realizácie projektu nebudú v rámci vládneho cloudu k dispozícii aj hardvérovej a softvérovej platformy nutné na vytvorenie, testovanie či nasadenie aplikácií do produkčnej prevádzky, budú tieto na základe schválenej výnimky architektonickej kancelárie VS na ÚPPVII obstarávané samostatným verejným obstarávaním od komerčného poskytovateľa služieb PaaS (tzv. hybridý model cloudu). Tento však musí spĺňať všetky legislatívne náležitosti, a to sú najmä: - cloudové služby komerčných poskytovateľov sú zapísané do evidencie vládnych cloudových služieb vedenej ÚPVII, - cloudové služby komerčných poskytovateľov spĺňajú štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu (výnos č. 55/2014 o štandardoch pre IS VS), - Cloudové služby sú poskytované na základe zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby. |  |
| Obrázok 14: Služby IaaS a PaaS, ktoré budú využívané |  |
| Pre úspešné nasadenie a prevádzku systému sa tiež odporúča využitie nasledujúcích eGovernment cloudových služieb PaaS: Služby konfiguračného manažmentu; Služby pre riadenie procesu nasadzovania nových verzií a ich aktualizácie; Služby vývojového aplikačného manažmentu a testovacieho prostredia; Správu testovacích scenárov a plánovanie testov; Služby správy a konfigurácie softvéru; Služby pre dohľad nad plynulou a bezpečnou prevádzkou systému. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality:Q-5.1, Q-5.2, Q-5.3, Q-5.4, Q-5.5 |
| Q-5.1: Jednoduchosť a rýchlosť prihlásenia používateľa. Q-5.2: Riešenie prístupovej siete. Q-5.3: Manažment používateľov Q-5.4: Rýchla odozva systému (XX ms) pri maximálnom zaťažení Q-5.5: Konzistencia dát bez možnosti neodhaliteľnej manipulácie dát |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-5.1, R-5.2, R-5.3, R-5.4 |
| R-5.1: Problémy pri migrácii údajov v celom rozsahu z distribuovaných systémov do nového riešenia R-5.2: Zložitosť a časová náročnosť riešenia s využitím len existujúcich IaaS služieb (PaaS sa môžu výrazne oneskoriť) R-5.3: Neuspokojivá škálovateľnosť riešenia R-5.4: Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | - |

### Implementácia a migrácia

Tabuľka 19: Implementácia a migrácia

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| ##### Míľniky Tabuľka 20: Dôležité míľníky Dátum; Míľník; Popis. Vytvorenie metodiky pre Manažment otvorených údajov. - Sprístupnenie OpenAPI. ##### Prehľad rámcových aktivít: |
| ##### Sprístupňovanie údajov: Sprístupňovanie údajov bude rozdelené do troch fáz. Všetky fázy sú naviazané na harmonogram projektu Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne pre sprístupnenie formou otvorených údajov). Výstupy tohto projektu umožnia postupné zverejňovanie jednotlivých setov osobných údajov. MI1 – Po prvej fáze projektu Dátová integrácia (po prvých 8 mesiacoch) bude zahŕňať poskytovateľov vysokej priority a konzumentov údajov už evidovaných. Znamená to, že sa integrujú inštitúcie ako MV SR, MS SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, ÚPSVaR, GP SR, ÚGKK SR a ďalší. Po skončení fázy 1 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú údaje fyzickej osoby v RFO, register adries, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov, výpis zo živnostenského registra, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní, údaje o nehnuteľnostiach a vlastníckych vzťahoch, register úpadcov, register partnerov verejného sektora, nedoplatky z centrálneho registra pohľadávok. Fyzické a právnické osoby po skončení 1. migračnej fázy MI1 projektu MOU budú schopní prehliadať nasledovné sety osobných údajov: Právnická osoba - Moje názvy - Moje sídla - Moje prevádzky - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje nehnuteľnosti - Moje príjmy - Moji zamestnanci - Zoznam zamestnancov v sociálnej poisťovni - Zoznam zamestnancov v zdravotných poisťovniach - Moje odvody - Moje daňové nedoplatky - Moje colné nedoplatky - Moje nedoplatky sociálneho poistenia - Evidencia nelegálnej práce - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov Fyzická osoba - Moje Meno a priezvisko - Moje trvalé bydlisko - Moje prechodné bydlisko - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje vydané doklady - Moje ID - Moje cestovné doklady - Moje vodičské doklady - Moje nehnuteľnosti - Moje vzdelanie - Moja vojenská služba - Moje zamestnania - Zoznam zamestnaní v sociálnej poisťovni - Zoznam evidencií v nezamestnanosti - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov MI2 - Po druhej fáze projektu Dátová integrácia (ďalších 18 mesiacov) bude zahŕňať poskytovateľov strednej a čiastočne nízkej priority spoločne s konzumentami údajov pripojených v prvej fáze. a sú to napríklad NCZI SR, MPaRV SR, ÚV SR, MDaV SR, ÚVO SR a ďalší. Znamená to, že po skončení fázy 2 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú zoznam dlžníkov obcí, register odborne spôsobilých osôb v doprave, register účtovných závierok, register štátnej pomoci PPA, zoznam znalcov, register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, informácie z bánk, zoznam lekárov, údaje o procese verejného obstarávania, centrálna evidencia rozhodnutí, centrálny register zmlúv, register štátnozamestnaneckých miest, register štátnych zamestnancov a ďalších. Fyzické a právnické osoby po skončení 2. migračnej fázy MI2 projektu MOU budú schopní prehliadať nasledovné sety osobných údajov: Právnická osoba - Moje názvy - Moje sídla - Moje prevádzky - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje nehnuteľnosti - Moje príjmy - Moje účtovné uzávierky - Moje daňové priznania - Moji zamestnanci - Zoznam zamestnancov v sociálnej poisťovni - Zoznam zamestnancov v zdravotných poisťovniach - Moje odvody - Moje daňové nedoplatky - Moje colné nedoplatky - Moje nedoplatky sociálneho poistenia - Moje nedoplatky zdravotného poistenia - Moje nedoplatky obciam - Evidencia nelegálnej práce - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov - Register odborne spôsobilých osôb v doprave - Register štátnej pomoci PPA - Zoznam znalcov - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Register štátnozamestnaneckých miest - Register štátnych zamestnancov - Moje rozhodnutia - Moje zmluvy so štátom Fyzická osoba - Moje Meno a priezvisko - Moje trvalé bydlisko - Moje prechodné bydlisko - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje vydané doklady - Moje ID - Moje cestovné doklady - Moje vodičské doklady - Moje nehnuteľnosti - Moje príjmy - Moje daňové priznania - Moje vzdelanie - Moja vojenská služba - Moje zamestnania - Zoznam zamestnaní v sociálnej poisťovni - Môj dôchodok - Druhy dôchodkov - Moje sociálne služby - Zoznam evidencií v nezamestnanosti - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov - Register odborne spôsobilých osôb v doprave - Zoznam znalcov - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Register štátnozamestnaneckých miest - Register štátnych zamestnancov - Moje rozhodnutia - Moje zmluvy so štátom MI3 - Po tretej fáze projektu Dátová integrácia (ďalších 8 mesiacov) bude zahŕňať poskytovateľov nízkej priority spoločne s čo najväčším počtom konzumentov údajov pripojených v rámci národného projektu. Po skončení fázy 3 budú vytvorené podmienky pre použitie objektov evidencie ako sú register advokátskej komory, register diskvalifikácií, register sudcov, zoznam exekútorov, zoznam notárov, register nadácií, centrálny register záložných práv, register Slovenskej komory exekútorov. Fyzické a právnické osoby po skončení 3. migračnej fázy MI3 projektu MOU budú schopní prehliadať nasledovné sety osobných údajov: Právnická osoba - Moje názvy - Moje sídla - Moje prevádzky - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje nehnuteľnosti - Moje príjmy - Moje účtovné uzávierky - Moje daňové priznania - Moji zamestnanci - Zoznam zamestnancov v sociálnej poisťovni - Zoznam zamestnancov v zdravotných poisťovniach - Moje odvody - Moje daňové nedoplatky - Moje colné nedoplatky - Moje nedoplatky sociálneho poistenia - Moje nedoplatky zdravotného poistenia - Moje nedoplatky obciam - Evidencia nelegálnej práce - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov - Register odborne spôsobilých osôb v doprave - Register štátnej pomoci PPA - Zoznam znalcov - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Register štátnozamestnaneckých miest - Register štátnych zamestnancov - Register advokátskej komory - Register diskvalifikácií - Register sudcov - Zoznam exekútorov - Zoznam notárov - Register nadácií - Moje rozhodnutia - Moje zmluvy so štátom - Moje záložné práva - Moje exekúcie Fyzická osoba - Moje Meno a priezvisko - Moje trvalé bydlisko - Moje prechodné bydlisko - Moje vydané doklady - Moje IČO - Moje IČ DPH - Moje dokumenty - Moje vydané doklady - Moje ID - Moje cestovné doklady - Moje vodičské doklady - Moje nehnuteľnosti - Moje príjmy - Moje daňové priznania - Moje vzdelanie - Moja vojenská služba - Moje zamestnania - Zoznam zamestnaní v sociálnej poisťovni - Môj dôchodok - Druhy dôchodkov - Moje sociálne služby - Zoznam evidencií v nezamestnanosti - Moje registre - Register úpadcov - Register partnerov verejného sektora - Register trestov - Register odborne spôsobilých osôb v doprave - Zoznam znalcov - Register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Register štátnozamestnaneckých miest - Register štátnych zamestnancov - Register advokátskej komory - Register diskvalifikácií - Register sudcov - Zoznam exekútorov - Zoznam notárov - Register nadácií - Moje rozhodnutia - Moje zmluvy so štátom - Moje záložné práva - Moje exekúcie ##### Riadenie implementácie: |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality:Q-6.1, Q-6.2, Q-6.3, Q-6.4, Q-6.5 |
| Q-6.1: Plnenie definovaných míľnikov pri dosiahnutí očakávanej kvality výstupov. Q-6.2: Prehľadná, presná a aktualizovaná dokumentácia. Q-6.3: Medzinárodný štandard pri riadení projektov: projekty sú riadené na základe uznávanej metodiky. Q-6.4: Rýchlosť, s akou je možné implementovať riešenie vrátane migrácie súdu. Q-6.5: Plánovanie postupu migrácie je presné: úroveň detailu a konzistentnosť plánu migrácie (v rátane metodiky jeho prípravy). |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-6.1, R-6.2. R-6.3, R-6.4, R-6.5 |
| R-6.1: Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti. R-6.2: Príprava a spracovanie dát pre migráciu bude problematická. R-6.4: Harmonogram počíta s viacerými paralelnými projektmi financovanými z OPII a z OPEVS, R-6.5: Závislosť na vybudovaní eGov cloudu, ako podmienky pre realizáciu technologickej časti riešenia, |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 30 Výstupy projektu Tabuľka 31 Harmonogram projektu | - |

### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 20 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| - Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, zákon č. 275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému. - Bezpečnostná architektúra bude vychádzať z týchto pravidiel a v rámci pripraveného Bezpečnostného projektu a zámeru, ktorého vypracovanie a aplikovanie bude podmienkou sprevádzkovania navrhovaných nových, či rozvíjaných systémov. Výstupmi Bezpečnostného projektu budú najmä návrhy postupov pre riadenie prístupov, výkon prevádzky, riešenia incidentov, havarijné plánovanie, implementácie bezpečných zmien a monitorovanie SLA. Návrhy postupov budú zosúladené s už aplikovanými postupmi informačných systémov ÚPVII a ÚV SR. Samozrejme bude potrebné zohľadniť aj špecifiká vládneho cloudu, keďže je predpoklad, že riešenie bude využívať služby IaaS a PaaS. |  |
| Prevádzkovateľovi systému IS CSRÚ bude odporúčané formálne vykonať posúdenie potreby revízie tohto bezpečnostného zámeru (z hľadiska kritérií uvedených vyššie) aj v určitom pravidelnom časovom intervale, ktorý vzhľadom na charakter systému je stanovený nie dlhší ako 1 rok. V rovnakej periodicite odporúčame vykonať aj audit bezpečnosti IS CSRÚ, ktorého súčasťou bude aj overenie spoľahlivosti poskytovania jeho služieb. Prehodnotenie aktuálnosti bezpečnostného zámeru spolupracujúceho IS CSRÚ je vzhľadom na povahu projektu budovania IS CSRÚ a spôsobu spracúvania jeho bezpečnostného projektu navrhnuté vykonať vzhľadom k nasledujúcim situáciám: • schválenie legislatívnych úprav, ktoré upravia zavedenie a používanie IS CSRÚ – najmä vzhľadom na stanovené podrobnosti spracúvania osobných údajov a pravidlá prevádzkovania IS, • po nasadení IS CSRÚ do rutinnej prevádzky – v tomto prípade ide o overenie správnosti skutočností predpokladaných v tomto bezpečnostnom zámere a ich súlad s realitou. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Q-7.1, Q-7.2, Q-7.3 |
| Q-7.1: Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti Q-7.2: Úspešne vykonané penetračné testy zo zoznamu odporúčaných testov Q-7.3: Vypracované bezpečnostné politiky, ktoré sú zavedené do praxe |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-7.1, R-7.2 |
| R-7.1: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky. R-7.2: Nedostatočné vybudovanie bezpečnostných technológií a komponentov v eGovernment cloude v čase spustenia projektu |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | - |

## Prevádzka

Tabuľka 21: Prevádzka - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Q-8.1, Q-8.2, Q-8.3, Q-8.4. |
| Q-8.1: SLA v kľúčových parametroch bude dodržaná podľa návrhu pre všetky služby Q-8.2: Incidenty na aplikačnej úrovni budú významne klesať počas doby používania systému Q-8.3: Metodická podpora a manažment zmien zabezpečí, že kvalita a efektivita procesov budú kontinuálne narastať počas doby využívania systému Q-8.4: K dispozícií budú testovacie a školiace prostredie pre používateľov služieb |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-8.1, R-8.2, R-8.3 |
| R-8.1: Služby nebudú poskytovaná v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne) R-8.2: Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou R-8.3: Reakcia na vyriešenie metodicko-procesnej požiadavky bude príliš dlhá a ťažkopádna |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 33 Dodávateľská podpora Tabuľka 34 Podpora vlastnými zdrojmi | - |

## Ekonomická analýza

Tabuľka 22: Ekonomická analýza - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Výdavky na projekt MOU budú vykompenzované pozitívnym dopadom na efektivitu činností a skrátenia trvania prípravy podaní zo strany občana alebo podnikateľa, a takisto overenia platnosti osbných údajov zo strany úradníka. Ekonomický cashflow v roku t3 sa predpokladá v objeme cca. 5,5 Mil. EUR ročne s rastúcim trendom. Kvantifikované prínosy: - Zefektívnenie činností občana a podnikateľa (úspora osobných výdavkov) - Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času pracovníkov) vďaka automatizácii vyhľadávania a sprístupnenia právoplatných osobných údajov z jedného miesta pri príprave nového podania - Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním rozhodnutí ako aj príloh nových podaní - Úspora času občanov a podnikateľov pri nových elektronických podaniach Zefektívnenie činností úradníka vybavujúceho podanie (úspora osobných výdavkov) - Zvýšenie produktivity práce (ušetrenie času úradníkov) vďaka automatizácii vyhľadávania a sprístupnenia právoplatných osobných údajov z jedného miesta pri kontrole podaní a príloh podaní - Eliminácia chýb a nezrovnalostí automatizovaným zdieľaním rozhodnutí ako aj príloh nových podaní - Úspora času úradníkov pri vybavovaní nových elektronických podaní - Dodržiavanie legislatívnych nariadení EP aj SR - Eliminácia pokút za nedodržiavanie nariadení EP zo strany OVM - Eliminácia pokút za nedodržiavanie nariadení EP a SR zo strany občanov a podnikateľov - Efektívnejšie využívanie a zdieľanie zdrojov (Úspora nákadov existujúceho riešenia) Ďalšie kvalitatívne prínosy: - Zlepšenie riadenia ľudských zdrojov OVM - Rast kvality ľudského kapitálu - Zlepšenie kvality manažérskych rozhodnutí OVM - Konsolidácia informácií, - Rýchlejší prístup k informáciám - Podpora dopytu po inovatívnych riešeniach v digitálnej ekonomike Ukazovateľe ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov: Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 43 662 675,69 € Rok návratu investície (PBP) = 4 |  |
| Tabuľka 23: Prehľad ukazovateľov efektivity CSSR. Ukazovateľ efektivity; Hodnota; Požadovaná hodnota; Vyhovuje. Čistá súčasná hodnota; 43 662 675,69 €; > 0 €; Áno. Vnútorné výnosové percento; 17 %; > 5.0 %; Áno. Doba návratnosti; 4 roky; < 10 rokov; Áno. Tabuľka 24: Prehľad nákladov a prínosov |
| Obdobie; t1; t2; t3; t4; t5; t6; t7; t8; t9; t10. Náklad (Milión €); 8.8; 4.5; -21.1; -23.8; -30.3; -32.1; -34.1; -35.3; -35.6; -35.0. Prínosy (Milión €); 0.0; 0.0; 1.9; 2.5; 7.5; 9.9; 12.3; 14.8; 17.4; 20.0. Finančný tok (Milión €); -8.8; -4.5; 23.0; 26.3; 37.8; 42.0; 46.4; 50.1; 53.0; 55.0. Alternatíva 2 predstavuje stav nákladov v prípade implementácie projektu. Pre fixné náklady platí, že rozdiel medzi alternatívou 2 a alternatívou 1 v prvých dvoch rokoch, počas ktorých je plánovaná implementácia projektu, predstavuje výšku investícií. Z analýzy vyplynulo, že neplánujeme výdavky na hardvér, výdavky na softvér dosahujú 2 665 030 EUR a výdavky na služby 8 706 055 EUR, čo je spolu 13 049 211 EUR (ceny sú vrátane DPH). Po implementácii projektu čakávame dodatočné náklady na správu a prevádzku vybudovaných IS spolu vo výške 10 267 315 EUR (ceny sú vrátane DPH). Tieto náklady sú odhadované ročne pre hardvér vo výške 0 EUR (0%), pre softvér 533 006 (20%), a pre služby 740 520 (17%) z celkovej výšky fixných nákladov na dielo. V CBA sa prejavujú nárastom fixných nákladov v alternatíve 2 v rokoch 3 (resp.6) až 10. Celkové náklady projektu po zarátaní podporných aktivít Riadenie projektu vo výške 330 000 Eur s DPH a Publicity a informovanosti vo výške 106 400 Eur s DPH sú celkom 13 485 609 Eur s DPH. |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: R-9.1, R-9.2, R-9.3 |
| R-9.1: Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu. R-9.2: Náklady na vybudovanie MOU sa vymknú kontrole. R-9.3: Náklady na prevádzku MOU sa vymknú kontrole. |  |
| Prílohy |  |
| Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 38 Náklady Tabuľka 39 Prínosy Tabuľka 40 NPV |  |

Declaration of MyData Principles, https://mydata.org/declaration/