Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Lepšie služby,

konaného dňa 13.9.2017 o 08:30

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: Martin Trebuňa, Karol Ďumbier, Miroslav Bedlek, Marián Rapavý, Rastislav Machel, Eva Chanasová, Ján Suchal, Anton Somora, Juraj Slaný, Pavol Frič, Peter Polakovič, Michal Blažej, Václa Bárta, Pavol Bandura, Martin Gálik, Martin Blaško, Štefan Szilva, Ivan Šajban, Jana Červinková

Ospravedlnení: Andrea Janotová, Marián Šimegh, Zuzana Martincová

Neospravedlnení: Marek Orlický,

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Predstavenie vypracovaných dokumentov pracovnej skupiny: Multikanálový prístup, Integrácia a Orchestrácia.

- Plán aktivít k vypracovaniu Strategickej priority: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou

- Zoznam úloh

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS Tomáš Revaj. Oboznámil prítomných s programom rokovania.

- K bodu 2

Predseda PS odprezentoval výstupy pracovnej skupiny vrátane architektúry a identifikovaných realizačných projektov, ktoré majú byť súčasťou projektového portfólia. Konsolidáciu projektového portfólia Lepších služieb bude realizovaná v kooperácii s p. Bandurom.

- K bodu 3

Predseda PS a členovia navrhli témy a plán stretnutí PS v nasledovnom znení:

- 20.9.2017: Štandardy pre tvorbu podaní na decentralizovaných prístupových miestach (centrálne, špecializované portály, IOM, Úradovne OVM)

  - OPT: Listinné výstupy v multikanálovom prostredí

- 27.9.2017: Platby vrátane novely eGov

  - eKolok

  - Platba kartou

  - Štátna pokladnica

  - PSD2

- 4.10.2017: Koncept vyhľadávania a navigácie + možnosť konfigurácie výberu služieb spadajúcich pod komplexnú službu

  - Využívanie centrálnych FE prvkov

- 4.10.2017: Proaktívnosť, zber a vyhodnotenie spätnej väzby

- 11.10.2017:Aktualizácia leg. prostredia na autorizáciu (autorizácia klikom)

- 11.10.2017:Životné situácie:

  - Referenčná Architektúra – entity, vzťahy

  - Vstupy od Programu ŽS

  - Vstupy od SU – nosná údajová základná na UPVII, identifikovaných cca 200 dátových setov podporujúcich ŽS

  - Prístup k tvorbe nových služieb – používateľsky orientované

- K bodu 4

- Úloha 1/2017

- Príprava podkladov pre stretnutie pracovnej skupiny 20.9.2017.

- Z: Andrea Janotová, Martin Gálik

- T: Do 19.9.2017

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS