Záznam z rokovania Pracovnej skupiny Strategická architektúra,

konaného dňa 3.8. 2017 o 13:00

na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v Bratislave

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: ............

Neospravedlnení: ............

- Program rokovania:

- Otvorenie a oboznámenie s programom.

- Prezentácia pripravovaného dokumentu (aktuálnej verzie): Detailný akčný plán informatizácie VS

- Stav pripomienkovania návrhu kapitol a anotácií dokumentu Referenčná architektúra ISVS vo vládnom cloude.

- Diskusia, náčrt programu ďalších zasadnutí.

- K bodu 1

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda PS Tomáš Kysela. Oboznámil prítomných s programom rokovania.

- K bodu 2

Podľa úlohy z posledného zasadnutia, bol prezentovaný dokument Detailný akčný plán informatizácie (priložený na sharepointe pri zápise ako PDF), pričom boli postupne prechádzané a vysvetľované jednotlivé fázy (Centrálne riadenie informatizácie,  1x a dosť a lepšie údaje, Lepšie služby a odstránenie bariér pre jednotný digitálny trh, Optimalizácia IKT pomocou DC štátu – cloud only). Dohodli sme sa, že v prípade pripomienok majú jednotliví účastníci tieto komunikovať cez svojich zástupcov na PS Delivery, ktorej primárnou úlohou je prezentovaný akčný plán komentovať/pripomienkovať.

- K bodu 3

Do pripomienkovania/navrhovania/komentovania sa zatiaľ zapojilo málo členov (až na výnimky), preto bol termín predĺžený do ďalšieho zasadnutia (o týždeň), kde budú pripomienky vyhodnotené a rozsah/štruktúra dokumentu zafixovaná.

- K bodu 4

Najbližšie stretnutie by malo ísť podľa plánu (opäť o týždeň). Pripomenuli sme si, že budú na najbližších stretnutiach prezentované architektonické pohľady na základné (resp. niektoré aj referenčné) číselníky – RFO, RPO, RA, CSRU (ako platforma integrácie údajov), pričom sa pri každom prípade detailnejšie pozrieme na zabezpečenie fungovania zdrojových vs referenčných údajov. Dohodli sme sa, že najbližšie v tomto režime bude prezentované RPO (prezentovať bude zástupca ŠÚ SR).

Zapísal:

- Predseda PS

Schválil:

- Predseda PS