Záznam z rokovania Pracovnej skupiny pre strategické priority informatizácie – PS Strategická architektúra

konaného dňa 14.12.2022 o 14:00

prostredníctvom videokonferencie

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

- Privítanie, kontrola účasti

- Informácia k financovaniu implementácie riešenia ŽS v ISVS a tiež financovaniu architektonických kapacít v orgánoch VS

- Referenčná architektúra riešenia ŽS – rozpracovanie referenčného rámca architektúry riešenia ŽS

- Diskusia k návrhu referenčnej architektúry riešenia ŽS

K bodu 1:

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol Vladimír Kováč. Kontrola účasti je v prezenčnej listine na konci zápisu.

K bodu 2:

p. Kováč: Odprezentoval:

- Základné informácie o plánoch a schéme financovania riešenia životných situácií (ŽS) v ISVS z Plánu obnovy a odolnosti, ktorej časťou je aj financovanie personálnych kapacít na orgánoch verejnej správy realizujúcich implementáciu riešenia vo svojich ISVS a teda aj kapacity potrebné pre správu enterprise architektúry potrebné pre túto realizáciu. Ďalším uvažovaným zdrojom pre financovanie aktivity rozvoja vyspelosti verejnej správy v oblasti správy enterprise architektúry a implementáciu architektonického rámca je Operačný program Slovensko na roky 2021 – 2027.

K bodu 3:

p. Kováč: Odprezentoval:

- Základný referenčný architektonický rámec a základné požiadavky na riešenie ŽS, ktoré sa aplikujú pri príprave implementačných plánov riešenia ŽS v ISVS a ktoré sú tiež základnými podkladmi pre prípravu novej referenčnej architektúry ISVS.

Vyzval členov pracovnej skupiny na diskusiu k návrhu a aj dodatočné zasielanie námetov a pripomienok k riešeniu referenčnej architektúry ISVS po stretnutí, aby sme ich mohli zapracovať do návrhu riešenia, ktorý bude predmetom jednania a finalizácie aj na ďalších stretnutia prac. skupiny.

K bodu 3:

p. Balint: Požiadal o informáciu o stave prípravy funkčnosti nového formulárového modulu v modernizácii ÚPVS (https://data.gov.sk/id/egov/project/307).

p. Kováč: Pomocou prezentácie (v prílohe zápisu) zo stretnutia prac. skupiny pre štandardy (skupina pre formuláre) stručne informoval o pripravovanej funkčnosti a dopadoch implementácie nového formulárového modulu. Prebehlo výberové konanie riešenia a bola uzatvorená zmluva na dodávku licencií komerčného produktu, ktorý bude tvoriť základ nového formulárového riešenia ÚPVS (linka na zmluvu v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7186998/)

p. Kusyová: Upozornila, že je potrebné do prípravy implementačných plánov riešenia ŽS zapojiť aj ďalšie inštitúcie, ktorých sa to týka, napr. úradov samosprávy.

V. Kováč: Informoval, že aktuálne implementačné plány pre prioritné 4 ŽS pracujú s dvoma hlavnými etapami implementácia: zmeny, ktoré je možné realizovať v roku 2023 a v období po 2023 do skončenia plánu obnovy (2026). Akceptoval upozornenie a informoval, že je uvažované so zapojením úradov miestnej samosprávy (napr. v ŽS Kúpa nehnuteľnosti kvôli miestnym daniam a poplatkom) a sú spomenuté v implement. pláne, ale so súvisiacou implementáciou zmien je uvažované až po roku 2023. Pri príprave implementačných plánov ďalších ŽS v priebehu roku 2023 je očakávaná intenzívnejšia spolupráce aj kvôli realizácii implementácie v roku 2024.

p. Suchal: Upozornil na možný negatívny vplyv zasielania hromadných podaní do UPVS/eDesk na  uvažovanú priebežnú zaručenú konverziu podaní a rozhodnutí v ÚPVS v súvislosti so zavedením nového formulárového riešenia.

V. Kováč: Upozornenie bolo zobrané na vedomie a bude prejednané s tímom riešenia nového podpisového modulu a formulárového riešenia ÚPVS.

p. Suchal: Požiadal o sprístupnenie verejných rozhraní pre pripravovaný nový autorizačný modul Remote signing. Upozornil na možnú potrebu spoločného modulu pre zjednodušenú autorizáciu podaní, napr. aj pre potreby viacnásobnej autorizácie.

V. Kováč: Bude zapracované do pripravovanej špecifikácie modulu a obsahu projektu pre Remote signing.

p. Suchal: Požiadal o riešenie asistovanej alebo samoobslužnej registrácie pre využívanie verejne publikovaných rozhraní služieb VS na module Centrálnej API Manažment platforme (CAMP), napr. podľa konceptu IOMO.

V. Kováč: Požiadavka bola prednesená projektovému tímu CAMP. Je potrebné ju zohľadniť aj pri príprave riešenia registrácie tretej strany pre konzumácie služieb Modulu osobných údajov.

p. Suchal: Požiadal o identifikáciu oblastí pre schválenie v prac. skupinách – štandardy alebo strat. priority.

V. Kováč: Z prezentovaných uvažovaných zmien v architektúre VS pri riešení ŽS sa aktuálne uvažuje so schvaľovaním zmien štandardov v pracovných skupinách štandardizácie ITVS minimálne pre oblasti povinných komponentov grafického používateľského rozhrania (ID-SK 3), autentifikácie, autorizácie, formulárov, komunikačných protokolov a API (pre zasielanie a spracovanie správ potrebných pre sledovanie stavu riešenia ŽS). V našej pracovnej skupine by sme mali schváliť referenčnú architektúru.

Prílohy:

PS-StrArch-RefArchISVS pre ZS-20221214.pptx

eFORM_Dizajner-prezentacia pre PS6-pre standardizaciu formularov 20221006.pdf

Zapísal:

Vladimír Kováč

Prezenčná listina:

| Por. | Meno Priezvisko | Organizácia | Prítomný | Zástupca | Prítomný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vladimír Kováč | Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR | Áno |  |  |
| 3 | Juraj Vlček | Ministerstvo vnútra SR | Áno |  |  |
| 4 | Štefan Lompart | Ministerstvo financií SR | Áno | Jozef Polakovič | Áno |
| 5 | Martin Sulík | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Nie |  |  |
| 6 | Ľubomír Kerepecký | Ministerstvo hospodárstva SR | Nie |  |  |
| 7 | Peter Lukáč | Ministerstvo pôdohospodárska a rozvoja vidieka SR/PPA |  |  |  |
| 8 | Branislav Brza | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Nie |  |  |
| 9 | Ivan Gablovský | Ministerstvo spravodlivosti SR | Nie |  |  |
| 10 | Tomáš Lojek | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Áno |  |  |
| 11 | Milan Kováč | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | Nie | Rastislav Kuban | Áno |
| 12 | Matúš Šesták | Ministerstvo zdravotníctva SR / NCZI | Nie |  |  |
| 13 | Ján Tóbik | Ministerstvo životného prostredia SR | Áno |  |  |
| 14 | Matej Šalmík | Národný bezpečnostný úrad | Nie |  |  |
| 15 | Marek Piršel | Kancelária Národnej rady SR | Nie |  |  |
| 16 | Juraj Smutný | Štatistický úrad SR | Áno |  |  |
| 17 | Peter Katona | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Áno |  |  |
| 18 | Peter Uhrík | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | Nie | Karol Španko | Áno |
| 19 | Erika Kusyová | Únia miest Slovenska | Áno |  |  |
| 20 | Aleš Mičovský | Slovenská informatická spoločnosť | Áno |  |  |
| 21 | Vladimír Ujlacký | Správa štátnych hmotných rezerv SR | Nie |  |  |
| 22 | Vojtech Bálint | IT Asociácia Slovenska | Áno |  |  |
| 23 | Rastislav Ďurica | Partnerstvá pre prosperitu | Áno |  |  |
| 24 | Ján Suchal | Slovensko.Digital | Áno |  |  |
| 25 | Iveta Janotik | it Service Management Forum Slovensko | Áno |  |  |
| 26 | Erik Minarovič | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Nie |  |  |
| 27 | Ľubomír Lacika | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Nie |  |  |