**Zápis zo stretnutia K9.4 Lepšie údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet/názov stretnutia:** | Úvodné stretnutie pracovnej skupiny K9.4 Lepšie údaje |
| **Dátum a čas:** | 15.3.2018, o 14:00h |
| **Miesto:** | Cukrová 14, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |

**Účastníci:**

|  |  |
| --- | --- |
| Účastníci: | Prítomný: UPVII:Juraj Bárdy**,**  Neprítomný: |

| **Číslo** | **Text** |
| --- | --- |
| 01 | = aktualne dianie  SU: aktualne sa pripomienkuju 4  buduci tyzden: verejny hearing k projektu rozvoja CSRU (dat. integracia)  dnesne stretnutie najma o Open Data (OD)  = NASES prezentacia k strategii a akcnemu planu spristupnenia ... OD VS - odpocet uloh  realizuje NASES v mene UV  B.1: klucova, nadvazuju na nu ine - v sklze - novela Vynosu 55/2014 bola v MPK pocas 2017/12 - jedna z pripomienok: chybajuci (prave) metodicky pokyn (prave = lebo je to scope B.1) - Centralny datovy model: hlavna kostra je uz hotova, chyba najma "omacka" - neskor sa ocakava rizsirenie s ohladom na publikacne minimum samospravy - dokoncenie sa ocakava 1.4.2018  B.5: pracovnou skupinou je (z rozhodnutia UPPVII, oznamene dnes na tomto stretnuti) uz existujuca K9.4, t.j. uloha splnena - este sa vyladi ucast niektorych PO/OVM a dalsie detaily - Roland Takacs upozornil, ze sa takto bude miesat "strategia" s "realizaciou" -> bude vyladovat veduci skupiny  B.14: vykonavanie dat. auditu prebieha - PO su dost zaskocene (co a ako treba spravit, ...) -> plan: spravit k tomu jedno cele stretnutie K9.4 - dokoncenie sa ocakava k 31.3.2018  B.16: vytvorit rolu "dat. kuratora" - dve PO (mimo NASES) uz hlasili splnenie - berie sa to pre "data (vsetky)" alebo "(len) Open Data"? - v zmysle ulohy len OD ale v kontexte K9.4 a sirsich suvislostiach sa predpoklada sirsia posobnost (vid dokument "Menezment udajov")  B.17: vymenovanie hl. dat. kuratora - UPPVII vymenoval: p. Peter Helexa - ujasni sa jeho ucast na stretnutiach K9.4  B.22 - NASES poziada o predlzenie terminu, kvoli suvisiacemu SU OD 2.0, ktoru vypracuvaju  B.31: ziskavanie spatnej vazby k dasasetom ... - ciastocne plnene dat. kuratorkou NASES, planuje sa posilnenie pers. kapacit - [data.gov.sk](http://data.gov.sk/) umoznuje pridat komentar, zial vyzaduje el. prihlasenie cez eID - Bardy: da sa na toto konkretne zrealizovat rychly fix? - Illek: je to tak aj v DFS eDem/MOD? - Horvathova/Hrabcak: zial ano, takze by trebalo CR => fix teda bude zrejme sucast dalsieho projektu - NASES ma aj ServiceDesk (pre technickejsie podnety)   = DEUS: navrh publikacneho minima samospravy  vznik dat: - z orig. kompetencii samospravy - z prenesenych kompetencii  ako: IT podpora ("elektronizacia") pre uradnikov vykonavajucich kompetencie  SR = cez 3000 obci, povacsinou male, casto "one man show"  vysledok: navrh "dataset v1" - zohladneny bol navrh/draft zrejme Slovensko.Digital - presny zoznam 7 datasetov (vid foto) - realizovatelne v DCOM bez velkych problemov za cca par mesiacov, ale nie je to priorita - znamena automatizovane publikovanie priamo z DCOM - navrh = zatial riesene len v DCOM - Illek: pointa je ale o.i. aj "kompatibilita", t.j. bude dalsia diskusia napr. s vacsimi mestami - presne formaty a struktury este nie su zadefinovane - pripomienka z minulosti: inspiraciou je CR, je zelane zreplikovat ich specifikacie 1:1; tot aby napr. ceske aplikacie boli hned pouzitelne aj v SR - podrobne formaty bude koordinovat centralny dat. kurator, v spolupraci s komunitou  navrh "dataset v2" - vyzaduje implementaciu novych procesov - X datasetov (vid foto)  navrh "dataset v3" - Y datasetov (vid foto)  o vsetkych navrhoch sa este bude dalej diskutovat, v K9.4, s neclenmi DCOM, ...  konkretne publikovanie zaroven bude zohladnovat potrebu vyhnutia sa duplicitam, typicky ked sa nejake data spracuvaju a publikuju/budu publikovat aj centralne (napr. RA, Modul Dotacnych Schem, ...) - napr. obec v zozname datasetov tu ktoru polozku uvedie, ale na data odkaze na centralne riesenie  kvalita: rutinna agenda by mala byt lahko realizovatelna ako 4\*, zbytok 3\* - 5\*? v horizonte "v2" alebo "v3" lebo o.i. suvisi s kvalitou dat ktore do systemu vkladaju starostovia/uradnici  datovy audit v samosprave? - teraz nie, lebo je to OGP uloha a OGP sa samospravy zatial netyka - je ambicia neskor audit rozsirit aj na samospravu   = k dopytovym vyzvam UPPVII (pre PO na "otvaranie udajov")  pre vsetky institucie VS - dopyt by mal byt velky, lebo povinnost zverejnovat udaje je siroka (skoro vsetci skoro vsetko) a je tu uz vcelku davno (stary infozakon / opakovane pouzitie, PSI / novy infozakon)  bude niekolko kol, kym sa neminie budget  budget: - alokacia: 50M€ - max. 5M€ na projekt  typy projektov: 1. velky komplex. projekt na menezment udajov: pre PO s vela ISVS (typicky ministerstva) 2. jednoduchy menezment udajov, bez konsolidacie 3. len automatizovane publikovanie OD: male, rychle 4. pre konzumentov udajov: projekty kde sa vyuziju OD od inych, napr. aj rychle zavedenie "1x a dost"  rozne typy maju potom rozne kriteria hodnotenia a podmienky (co a ako by mal projekt robit) - celkovo 14 podmienok  UPPVII bude vyzadovat aj urcite "principy", napr. - vyuzitie vladneho cloudu - vyuzitie inych existujucich rieseni (CSRU, centralna infrastruktura Open Data, ...) - principy NKIVS&co. (ohladom kvality dat, centralny model udajov, atd.) - napr. ak by podal projekt Kataster a nebudu tam data zo zonamu prioritne ziadanych, tak zle  "vyzadovanie" bude pri posudzovani ale aj neskor pri realizacii - sam UPPVII ma/mal by mat dostatocnu expertizu, z titulu centr. dat kuratora, architektonickej kancelarie, atd. - ale predpoklada sa spolupraca s inymi OD stakeholdermi  UPPVII planuje pri vyhodnocovani spolupracu s komunitou  dokument bude clenom rozposlany, UPPVII bude zbierat a zapracuvat pripomienky |

**Zhrnutie úloh:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Typ** | **Text** | **Termín** | **Zodpovedný** |
| 01 | U |  |  |  |
| 02 | U |  |  |  |

Vypracoval:Peter Hanečák, 15.03.2018

Schválil: Juraj Bárdy, 21.03.2018