## Slide 1
Plán obnovy a odolnosti (POO)
Komponent 17 - Digitálne Slovensko
21.06.2022

## Slide 2
POO - Komponent 17, Reforma č. 4:
Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS)
  ciele reformy:
    dlhodobým cieľom reformy je štandardizácia riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom pokračovať vlastnými zdrojmi v napĺňaní reformných cieľov po ukončení projektov
    definovanie jasných a zrozumiteľných požiadaviek na úroveň zabezpečenia informačných a komunikačných technológií
    vytvorenie šablón dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie
    zvyšovanie bezpečnostného povedomia orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti
  reforma rieši potrebu zavedenia princípov kybernetickej bezpečnosti do praxe, ich zavedenie bude podporené vytvorením štandardizovaných procesných a technických riešení
  cieľová skupina: orgány verejnej moci (OVM), dodávatelia IT riešení, odborná verejnosť
  ukončenie projektu: 12/2025

## Slide 3
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Vnútroštátne míľniky
Číslo míľnika | Názov míľnika/cieľa | Verifikačný mechanizmus | Typ míľnika/cieľa | Štvrťrok | Rok | Checkbox
193_1 | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021-2030 | NKVIS schválená vládou SR a jeho publikácia | monitorovací krok | Q3 | 2021 | Splnený
193_2 | Schválenie projektového zámeru |  | monitorovací krok | Q2 | 2022 | Posun o 1 mesiac
193_3 | Vytvorenie a spustenie centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti |  | nezaradené | Q1 | 2023 | Zatiaľ nesplnený
193_4 | Spustenie MPK pre legislatívnu časť štandardizácie |  | nezaradené | Q4 | 2023 | Zatiaľ nesplnený
193_5 | Predloženie legislatívnej časti štandardizácie na schválenie |  | nezaradené | Q2 | 2024 | Zatiaľ nesplnený
193_6 | Podpora zavádzania štandardizácie naprieč OVM |  | nezaradené | Q3 | 2025 | Zatiaľ nesplnený

## Slide 4
  prijať Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy na roky 2021-2030
  vytvorenie jednotného metodického rámca pre implementáciu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.
    definovanie požiadaviek na úroveň zabezpečenia IKT
    vytvorenie šablón dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie
    zníženie finančných a časových nákladov na implementáciu štandardnej úrovne zabezpečenia
    definovanie technických a procesných nástrojov a postupov na splnenie bezpečnostného minima vrátane využitia nástrojov z otvorených zdrojov („open source“)
    poskytovanie odbornej pomoci návrhárom a tvorcom informačných systémov rešpektujúcich „open standards“
  spracovanie zoznamu prevádzkovaných ISVS a kategorizácia OVM
  vytvorenie centrálneho portálu kybernetickej bezpečnosti
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Základné ciele reformy

## Slide 5
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Hlavné aktivity – základné rozdelenie
  A1 - Katalóg OVM a zoznam aktív, sietí a informačných systémov pre účely riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre sektor ITVS a podsektor verejnej správy
  A2 - Analýza a návrh zmien legislatívy v oblasti KIB, vrátane priebežnej realizácie analýz právnych noriem v oblasti bezpečnostných požiadaviek kladených na ISVS
  A3 - Vytvorenie jednotného metodického rámca pre implementáciu opatrení KIB podľa vyhlášky č. 179/2020 Z.z., vrátane vytvorenia šablón dokumentov pre štruktúru bezpečnostnej dokumentácie v kontexte požiadaviek platnej legislatívy
  A4 - Vytvorenie a prevádzka centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti

## Slide 6
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A1
  vytvorenie katalógu skupín a kritérií pre zariadenie OVM z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre sektor VS
  definovanie štruktúry katalógu OVM z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti
  definovanie metodiky na zaradenie OVM do skupín podľa kritérií zaradenia (sektor, zriaďovateľ, obrat, počet zamestnancov, NACE kód, a iné)
  čistenie dát v katalógu skupín a zaradenie všetkých OVM a prevádzka katalógu skupín OVM a ich zaraďovaní
  rozpočet: 95 314,- EUR v členení na:
    aktivity riešené v rámci existujúcej rámcovej dohody: 32 314,- EUR
    pripravované verejné obstarávanie: 63 000,- EUR
  časť aktivity bude realizovaná dodávateľsky (viď. vyššie), časť prostredníctvom expertných pracovných skupín (dohody o pracovnej činnosti)
  harmonogram: 05/2022 – 09/2023

## Slide 7
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A2
  spracovanie podrobnej analýzy súčasného stavu a definovanie štruktúry katalógu OVM z pohľadu informačnej a kybernetickej bezpečnosti
  aktivita v procese
  návrh harmonizácie legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom nápravy súčasného stavu
  rozpočet: 124 531,20 EUR v členení na:
    aktivity riešené v rámci existujúcej rámcovej dohody: 13 939,20 EUR
    pripravované verejné obstarávanie: 110 592,- EUR
  časť aktivity bude realizovaná dodávateľsky (viď. vyššie), časť prostredníctvom expertných pracovných skupín (dohody o pracovnej činnosti)
  harmonogram: 03/2022 – 04/2024

## Slide 8
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A3
  schéma pozícií kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe - popis pozícií, rolí a zodpovednosti, plus požiadavka na vzdelávanie
  vytvorenie metodických postupov pre implementáciu opatrení kybernetickej bezpečnosti
  vytvorenie procesu na samohodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti s osobitným zameraním na menšie obce
  vytvorenie centrálneho katalógu hrozieb
  incident response hodnotenie - návod ako postupovať po kybernetickom incidente
  vypracovanie a aktualizácia bezpečnostných projektov
  rozpočet: 1 720 473,60 EUR v členení na:
    aktivity riešené v rámci existujúcej rámcovej dohody: 321 484,60 EUR
    pripravované verejné obstarávanie: 1 398 989,- EUR
  časť aktivity bude realizovaná dodávateľsky (viď. vyššie), časť prostredníctvom expertných pracovných skupín (dohody o pracovnej činnosti)
  harmonogram: 06/2022 – 09/2023

## Slide 9
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A4
  návrh riešenia centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti, vrátane jeho implementácie a jeho spustenie do prevádzky
  testovanie riešenia centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti, vrátane napĺňania obsahu
  prevádzka riešenia centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti, vrátane priebežnej aktualizácie obsahu
  rozpočet: 456 191,30 EUR v členení na:
    návrh riešenia, implementácia, testovanie a nasadenie: 359 424,- EUR
    rozvoj: 51 767,30 EUR
    prevádzka: 45 000,- EUR
  aktivita bude realizovaná dodávateľsky, s výnimkou vstupov od expertnej pracovnej skupiny pri časti dotazník
  harmonogram: 06/2022 – 04/2023, s výnimkou rozvoja a prevádzky

## Slide 10
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Harmonogram reformy

## Slide 11
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Rozpočet reformy

## Slide 12
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktuálne prebiehajúce aktivity
  dopracovanie Projektového zámeru
    spracovanie kariet výstupov expertnou skupinou
    aktualizácia harmonogramu a rozpočtu – v nadväznosti na karty výstupov
    schválenie Projektového zámeru Riadiacim výborom – 07/2022
  aktivita Analýza súčasného stavu legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti – ukončenie 07/2022
  príprava súťažných podkladov pre obstaranie centrálneho portálu Kybernetickej bezpečnosti – plánované spustenie procesu verejného obstarávania 08/2022

## Slide 13: Ďakujeme za pozornosť