Informácia o plnení

Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

za obdobie od 1.10.2016 do 30.5.2017

- Úvod

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „NKIVS“ alebo „koncepcia“) ako strategický dokument vypracovaný Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len ,,úrad“) a schválený vládou Slovenskej republiky, ustanovuje princípy budovania eGovernmentu na Slovensku.

Úrad v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov od 1.6.2016 centrálne riadi informatizáciu spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhoduje o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, zabezpečuje centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordinuje ostatné úlohy oblasti informatizácie spoločnosti. Úrad zároveň plní funkcie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý zodpovedá za implementáciu a plnenie cieľov Prioritnej osi 7 - Informačná spoločnosť.

Túto informáciu o plnení NKIVS predkladá podpredseda vlády pre investície a informatizáciu v zmysle úlohy B.4. uznesenia vlády SR č. 437/2016 za obdobie 1.10.2016 – 30.5.2017 v nasledujúcej štruktúre:

- vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS,

- vyhodnotenie dosahovania cieľov informatizácie (kap. 3.1 koncepcie),

- vyhodnotenie plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy (kap. 4 koncepcie) a referenčnej architektúry konkrétnych riešení (kap. 5 koncepcie),

- vyhodnotenie rozpracovania priorít informatizácie verejnej správy (kap. 6 koncepcie),

- návrh realizácie akčného plánu (kap. 7 koncepcie),

- rozpracovanie ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS (kap. 9 koncepcie).

- Vyhodnotenie plnenia úloh uložených uznesením vlády SR č. 437/2016 k NKIVS

Uznesením vlády č. 437/2016 bolo uložených 11 úloh, ktoré sa vyhodnocujú v ustanovených termínoch a hlásia Úradu vlády SR. Úlohy splatné do 31.5.2017 boli plnené nasledovne:

B.1. zabezpečiť realizáciu prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

T: do 31. decembra 2020

V priebehu rokov 2015 a 2016 bolo v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“) vyhlásených 12 vyzvaní na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Následne bolo zazmluvnených 12 projektov, z toho 10 fázovaných projektov a 2 národné projekty. V súvislosti s implementáciou PO7 OPII bolo schválených 10 reformných zámerov a aktuálne prebieha posudzovanie štúdií uskutočniteľnosti.

B.2. zabezpečovať rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

T: priebežne

Úrad je gestorom medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, cieľom ktorého je koordinovať postup správcov kapitol štátneho rozpočtu a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti správcu kapitoly v celom rozpočtovom procese z hľadiska rozpočtovania, realizácie, monitorovania a hodnotenia výdavkov na informačné technológie. V nadväznosti na delimitáciu agendy informatizácie úrad pripravuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktualizáciu metodického pokynu na usmernenie rozpočtovania IT výdavkov v rámci medzirezortného programu 0EK, podľa ktorého majú povinné subjekty postupovať pri vyššie uvedených rozpočtových činnostiach vždy pri výdavkoch na informačné technológie. Metodický postup vychádza z princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

B.3. zabezpečiť semináre k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

T: do 31. októbra 2016

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval dňa 25. novembra 2016 na Úrade vlády SR celodenný seminár, kde sa prezentovali kľúčové úlohy, cyklus koordinácie jednotlivých projektov, ako aj aktivity pracovných skupín NKVIS.

B.5. v spolupráci s relevantnými gestormi podrobne rozpracovať následné dokumenty Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v kapitole 9 a predložiť tieto dokumenty na schválenie do Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

T: do 31. júla 2017

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  má podľa kapitoly 9 NKIVS podrobnejšie rozpracovať sedemnásť dokumentov. Prvé štyri dokumenty boli schválené Radou vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 28. februára 2017, a to Strategické priority Manažment údajov, Integrácia a orchestrácia, Vládny cloud a Multikanálový prístup.

Dňa 4. apríla 2017 sa uskutočnil na Úrade vlády SR celodenný workshop k predmetným štyrom strategickým prioritám informatizácie podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnilo 70 zástupcov orgánov verejnej moci.

Ďalšie dokumenty sú rozpracované (v štádiu dolaďovania sú ďalšie dva), avšak vzhľadom na  vysoký počet zapojených expertov z verejnej správy ako aj odbornej verejnosti, mimoriadne široký predmet riešenia a nedostatočné kapacity na úrade, nie je možné dodržať stanovený termín do 31. júla 2017. Preto úrad požiadal o posun termínu na 31. októbra 2017.

B.6. spoločne a v spolupráci s predstaviteľmi územnej samosprávy predložiť na rokovanie vlády odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy v nadväznosti na zámery v oblasti reformy verejnej správy

T: do 30. júna 2017

V máji 2017 bola zriadená pracovná skupina pre otázky samosprávy a boli rozpracované témy, ktoré budú predmetom dokumentu. Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so združením Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy spracoval strategický dokument ,,Informatizácia samosprávy 2014 – 2020“, Ministerstvo vnútra SR rozpracovalo témy, Ministerstvo životného prostredia SR, ÚPPVII, SK8, Únia miest Slovenska a v júni bol na spoločnom stretnutí dohodnutý ďalší postup spracovania dokumentu a činnosti pracovnej skupiny. Keďže ide o komplexný materiál so zapojením viacerých subjektov úrad požiadal o posun termínu splnenia úlohy B.6. do 31. októbra 2017.

B.7. vykonať a zverejniť posúdenie súčasného stavu a doterajších riešení v oblasti informatizácie a informačných systémov verejnej správy na základe jednotnej metodiky, ktorú na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu schváli Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, s výnimkou informačných systémov verejnej správy týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností

T: do 31. marca 2017

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval jednotnú metodiku, ktorú schválila dňa 30. decembra 2016 Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Táto metodika je zapracovaná do „Metodického pokynu na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému povinnými osobami“, ktorý je zverejnený  na https://metais.finance.gov.sk/help . O vydaní bol dňa 23. januára 2017 zaslaný oznam 81 zainteresovaným osobám.

B.8. predložiť Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s návrhom koncepcie rozvoja informačných systémov podľa osobitného predpisu aj návrh zámerov na novelizáciu právnych predpisov potrebných na realizáciu ich koncepcií, s výnimkou informačných systémov verejnej správy týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností

T: do 31. marca 2017

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne od povinných subjektov prijíma a hodnotí koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy a návrhy zámerov na novelizáciu právnych predpisov potrebných na realizáciu koncepcie. Na kontrolu prvej časti KRIS, a to „as-is“ stavu, bol vypracovaný kontrolný list, podľa ktorého úrad hodnotí predložené koncepcie. Od apríla do konca mája bolo vyhodnotených a vrátených na dopracovanie 34 koncepcií povinných osôb.

Druhú časť KRIS „to-be“ stav majú orgány verejnej správy spracovať tak, aby zohľadňovali rozpracované strategické priority NKIVS s termínom predloženia úradu do 30.11.2017.

B.9. vypracovať štúdie realizovateľnosti pre relevantné oblasti v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, okrem štúdií realizovateľnosti obsahujúcich informačné systémy verejnej správy týkajúce sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností

T: do 31. decembra 2020

V rámci procesných mechanizmov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra úrad hodnotí štúdie uskutočniteľnosti. V sledovanom období bolo pripomienkovaných 10 štúdií uskutočniteľnosti projektov IT.

B.10. pri rozvoji informačných systémov verejnej správy, s výnimkou informačných systémov verejnej správy týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností, postupovať podľa prístupu a princípov uvedených v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

T: priebežne

Ide o dodržiavanie princípov ustanovených koncepciou, vrátane zadefinovanej referenčnej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, v rámci budovania a rozvoja informačných systémov verejnej správy. Inštitúcie verejnej správy musia dodržiavať postupy a princípy, ktoré zabezpečia, aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci a aj cezhranične. Do roku 2020 by mali byť realitou jednoduché a lepšie služby pre občanov a podnikateľov, ako aj výkonnejšia verejná správa, ktorá bude poskytovať otvorené údaje v maximálnom rozsahu, ktorá sa rozhoduje na základe dôkazov a faktov.

B.11. predkladať podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu odpočet o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky v príslušnom rezorte, s výnimkou odpočtu o informačných systémov verejnej správy týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností

T: počnúc rokom 2016 do 31. decembra každoročne

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy predkladajú podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu odpočet o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky v príslušnom rezorte. Každoročné odpočty rezortov tvoria podklad pre spracovanie informácie o plnení NKIVS predkladanej každoročne vláde SR. Prvý odpočet bol zrealizovaný za tri mesiace roku 2016. Nasledujúce odpočty budú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vykonávané na základe metodického usmernenia na odpočet plnenia NKIVS povinnými osobami, s predpokladanou účinnosťou od 1.8.2017.  Odpočty budú realizované formou hodnôt za uplynulý rok do tabuľky ukazovateľov, ktorá je uvedená v kapitole 3 tejto informácie.

- Vyhodnotenie dosahovania cieľov informatizácie verejnej správy

Koncepcia ustanovila šesť cieľov informatizácie verejnej správy, a to:

- posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života,

- posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti,

- priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov,

- umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií),

- optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb,

- bezpečnosť  kybernetického priestoru.

Pre uvedené ciele koncepcia zadefinovala 26 výsledkových a 39 výstupových ukazovateľov, ktorými bude pravidelne raz ročne vyhodnocované plnenie koncepcie.

Ukazovatele možno rozdeliť do dvoch kategórií, a to

- ukazovatele, ktoré majú byť naplnené prostredníctvom projektov OPII – 33 ukazovateľov,

- ukazovatele definované priamo v NKIVS – 32 ukazovateľov.

Keďže ukazovatele projektov OPII aj ukazovatele merané EUROSTATOM vykazujú stav k 31.12.2016, v tabuľke sú uvedené hodnoty za rok 2016.

Ešte raz treba zdôrazniť, že ukazovatele „OPII“ zohľadňujú len hodnoty, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom projektov OPII, teda nie celkovú hodnotu, ktorá mohla byť nadobudnutá projektmi mimo OPII.

| Por. č. | Č. tabuľky v NKIVS | Názov ukazovateľa | Výcho-disko | Odpočet za rok 2016 | Cieľ 2020 | OPII / NKIVS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB1 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 59,9 | NA | 73 | OPII 7.4, 2c |
| 2 | TAB1 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 42,2% | 47,9% | 74% | OPII 7.4, 2c |
| 3 | TAB1 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb |  | 0 | 16 | OPII 7.4, 2c |
| 4 | TAB1 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov |  | 0 | 10 | OPII 7.4, 2c |
| 5 | TAB1 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  | 0 | 20% | OPII 7.4, 2c |
| 6 | TAB1 | Podiel dát o občanovi, s ktorými môže občan manipulovať cez službu moje dáta |  | NA | 90% | NKIVS |
| 7 | TAB2 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 6,4% | 36% | 48% | OPII 7.1, 2a |
| 8 | TAB2 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 74% | 78% | 90% | OPII 7.1, 2a |
| 9 | TAB2 | Počet bielych miest nepokrytých širokopásmovým internetom |  | 0 | 0 | OPII 7.1, 2a |
| 10 | TAB2 | Ďalšie domácnosti s prístupom k širokopásmovému internetu s rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s |  | NA | 49,90% | OPII 7.1, 2a |
| 11 | TAB3 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 52,8% | NA | 70% | OPII 7.6, 2c |
| 12 | TAB3 | Percento jednotlivcov so strednými až vysokými počítačovými zručnosťami | 64,8% | NA | 75% | OPII 7.6, 2c |
| 13 | TAB3 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami |  | 0 | 35% | OPII 7.6, 2c |
| 14 | TAB3 | Zvýšenie používania nástrojov asistovaného života |  | 0 | 25000 | OPII 7.6, 2c |
| 15 | TAB4 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 64,2 | NA | 74 | OPII 7.3, 2c |
| 16 | TAB4 | Celkové používanie služieb eGovernmentu podnikateľmi | 90,70% | NA | 98% | OPII 7.3, 2c |
| 17 | TAB4 | Administratívna záťaž | 100% | NA | 35% | NKIVS |
| 18 | TAB4 | Regulačná záťaž | 100% | NA | 50% | NKIVS |
| 19 | TAB4 | Postavenie v indikátore „Doing busines" | 29 | NA | 14 | NKIVS |
| 20 | TAB4 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb |  | 0 | 9 | OPII 7.3, 2c |
| 21 | TAB4 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov |  | 0 | 12 | OPII 7.3, 2c |
| 22 | TAB4 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  | 0 | 40% | OPII 7.3, 2c |
| 23 | TAB5 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 11,6% | 12,20% | 40% | OPII, 7.2, 2b |
| 24 | TAB5 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 44,7% | 56,30% | 70% | OPII, 7.2, 2b |
| 25 | TAB5 | Počet MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy |  | 0 | 6000 | OPII, 7.2, 2b |
| 26 | TAB5 | Počet inovatívnych aplikácií nasadených MSP |  | 0 | 300 | OPII, 7.2, 2b |
| 27 | TAB6 | Počet stiahnutí otvorených dát | 5000 | 5000 | 950000 | OPII 7.5, 2c |
| 28 | TAB6 | Počet aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta a otvorené API |  | NA | 200 | NKIVS |
| 29 | TAB6 | Podiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené dáta |  | 0 | 99,9% | OPII 7.5, 2c |
| 30 | TAB6 | Podiel dát publikovaných ako otvorené dáta |  | NA | 98% | NKIVS |
| 31 | TAB6 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie |  | 0 | 70% | OPII 7.5, 2c |
| 32 | TAB6 | Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré poskytujú otvorené API |  | NA | 99,9% | NKIVS |
| 33 | TAB7 | Efektivita VS Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 100% | 100% | 70% | OPII 7.7, 2c |
| 34 | TAB7 | Produktivita verejnej správy (pre jednotlivé segmenty bude určená a nastavená v rámci reformy verejnej správy) | 100% | NA | 180% | NKIVS |
| 35 | TAB7 | Kvalita verejnej správy (pre jednotlivé segmenty bude určená a nastavená v rámci reformy verejnej správy | 100% | NA | 250% | NKIVS |
| 36 | TAB7 | Počet optimalizovaných úsekov verejnej správy |  | 1 | 60 | OPII 7.7, 2c |
| 37 | TAB7 | Počet regulačných orgánov využívajúcich princípy „Regulácie 2.0“ |  | NA | 20 | NKIVS |
| 38 | TAB7 | Počet centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  | 0 | 7 | OPII 7.7, 2c |
| 39 | TAB7 | Počet inštitúcií ktoré systematicky a metodicky zlepšujú elektronické služby verejnej správy (za použitia metód behaviorálnej vedy a princípov UIX). |  | NA | 150 | NKIVS |
| 40 | TAB8 | Počet zlepšených regulácií na základe ex-post hodnotenia |  | NA | 200 | NKIVS |
| 41 | TAB8 | Počet politík, ktoré sú pravidelne posudzované podľa value-for-money |  | NA | 20 | NKIVS |
| 42 | TAB8 | Počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (používanie big data) |  | 8 | 77 | OPII 7.7, 2c |
| 43 | TAB8 | Podiel inštitúcii verejnej správy, ktoré využívajú referenčné údaje |  | NA | 100% | NKIVS |
| 44 | TAB8 | Počet inštitúcii verejnej správy, ktoré poskytujú referenčné údaje |  | NA | 120 | NKIVS |
| 45 | TAB8 | Podiel referenčných údajov (pre zabezpečenie princípu jeden krát a dosť) |  | NA | 100% | NKIVS |
| 46 | TAB8 | Podiel dát o občanovi s prístupom cez službu „moje dáta“ |  | NA | 95% | NKIVS |
| 47 | TAB8 | Podiel dát o podnikateľovi s prístupom cez službu „moje dáta“ |  | NA | 95% | NKIVS |
| 48 | TAB8 | Kvalita údajov (pre jednotlivé inštitúcie) |  | NA | 99% | NKIVS |
| 49 | TAB8 | Podiel dát prístupných na analytické spracovanie |  | NA | 99% | NKIVS |
| 50 | TAB9 | Obstarávacie a prevádzkové náklady ISVS (ukazovateľ vyjadruje % zmenu ročných nákladov PO na prevádzku ISVS. Cloud bude poskytovať službu pre monitorovanie prevádzkových nákladov) | 100% | 100% | 90% | OPII 7.8, 2c |
| 51 | TAB9 | Spotreba energie | 100% | NA | 70% | NKIVS |
| 52 | TAB9 | Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré využívajú štandardizované cloudové služby (výnimky z používania vládneho cloudu budú určené v rámci dokumentu strategickej priority vládny cloud) |  | NA | 95% | NKIVS |
| 53 | TAB9 | Počet informačných systémov verejnej správy, ktoré využívajú cloud automatizáciu |  | NA | 70% | NKIVS |
| 54 | TAB9 | Ppomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu |  | 0 | 100% | OPII 7.8, 2c |
| 55 | TAB10 | Podiel systémov využívajúcich OSS |  | NA | 40% | NKIVS |
| 56 | TAB10 | Podiel verejných obstarávaní s otvorenou súťažou (nejde o priame rokovacie konanie) |  | NA | 95% | NKIVS |
| 57 | TAB10 | Podiel projektov v hodnote nižšej ako 5 miliónov EUR |  | NA | 75% | NKIVS |
| 58 | TAB10 | Podiel projektov, ktoré prešli nezávislým posúdením hodnoty za peniaze - „value for money“ |  | NA | 100% | NKIVS |
| 59 | TAB10 | Podiel projektov riadených agilne |  | NA | 70% | NKIVS |
| 60 | TAB10 | Podiel kvalifikovaného IT personálu (architekti, projektoví manažéri, dátoví analytici ..) |  | NA | 55% | NKIVS |
| 61 | TAB10 | Počet inštitúciíverejnej správy prevádzkujúcich ISVS, ktoré majú namodelované informačné prostredie v enterprise-architektúre |  | NA | 80% | NKIVS |
| 62 | TAB10 | Počet elektronických služieb verejnej správy, ktoré sú pravidelne monitorované a pre ktoré sa sleduje spätná väzba |  | NA | 90% | NKIVS |
| 63 | TAB 11 | Pomer serverov organizácií VS bez bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke serverov VS | 4% | 4% | 85% | OPII 7.9, 2c |
| 64 | TAB11 | Percento včas odvrátených bezpečnostných incidentov informačných systémoch verejnej správy. | 90% | NA | 98% | NKIVS |
| 65 | TAB11 | Pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  | 0 | 95% | OPII 7.9, 2c |

Poznámka: Bunky s pozitívnymi ukazovateľmi sú vyznačené zelenou farbou.

Ukazovateľ v riadku 36 a 42, ktoré vykazujeme na programovej úrovni, sú výsledkovými ukazovateľmi projektu „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza“.

Odpočtovanie ukazovateľov NKIVS je nastavené každoročne ku koncu roka. Termín je v súlade s faktom, že dáta majú rôzne zdroje, z nich viaceré (napríklad získavané exkluzívnym prieskumom UPPVII „Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými e-službami VS a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja IS 2017 – 2019“ alebo zo Štatistického úradu Európskeho spoločenstva EUROSTAT) sú k dispozícií koncom sledovaného roka. Odpočet je možný až po ich získaní alebo zverejnení. Indikátory, ktoré sú nastavené ako výsledok projektov Operačného programu integrovaná infraštruktúra budú odpočtované v zmysle Výročnej správy o vykonávaní OPII, každoročne predkladanej EK. Ďalšie indikátory budú pravidelne získavané od identifikovaných zdrojov, ako sú inštitúcie štátnej správy, nimi zriadené organizácie a iné.

Z údajov, ktoré máme k dispozícii možno konštatovať, že v súčasnej dobe rastie percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet. Takýto prístup využíva v súčasnosti 36% Slovákov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch pripojili k internetu mobilným alebo inteligentným telefónom cez mobilnú sieť UMTS, HSDPA (3G alebo 3G+). Tak isto percento slovenskej populácie využívajúcej širokopásmový internet pravidelne sa v poslednom roku zvýšil zo 74% na 78%. To predstavuje dobrý základ pre zvyšovanie  používania služieb eGovernmentu občanmi aj podnikateľmi. Online interakcia so štátnou správou, ako získavanie informácií  z webových stránok, sťahovanie formulárov alebo posielanie vyplnených formulárov, je bežnou súčasťou života až 47,9 % slovenských občanov. A práve tu je obrovská príležitosť na strane štátu ako aj veľmi vysoké očakávania zo strany občanov a podnikateľov, ktoré nesmú byť zanedbané.

UPPVII neustále hľadá viaceré možnosti, ako napríklad podnikateľom uľahčiť prístup k elektronickým službám štátu alebo priniesť nové elektronické služby, znížiť administratívnu záťaž, ušetriť peniaze občanom a podnikateľom a celkovo prispieť čo najviac k rozvoju informačnej spoločnosti inovatívnymi riešeniami. Zlepšujúce sa online podmienky Slovenska sa prejavili aj zvýšeným podielom malých a stredných podnikov (MSP) predávajúcich tovar a služby online na súčasných 12,2%. Ukazovateľ vyjadruje percento MSP s 10 až 249 zamestnancami, ktorých predaj realizovaný prostredníctvom počítačových sietí tvoril najmenej 1% z ich celkového obratu (bez DPH) za posledný kalendárny rok. A takisto percento občanov objednávajúcich tovar a služby online v priebehu posledných 12 mesiacov pre súkromné použitie sa zo 44,7% zvýšil na 56,3%.

Pokrok a úroveň rozvoja digitálnej konkurencieschopnosti Európy v jednotlivých členských krajinách každoročne sleduje aj Európska komisia pomocou Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (ďalej DESI), ktorý využíva kombináciu 30-tich indikátorov v piatich hlavných pilieroch merania: 1. dostupnosť internetového pripojenia, 2. digitálne zručnosti, 3. používanie internetu, 4. integrácia digitálnych technológií a 5. digitálne verejné služby. Európske hodnotenie indexu DESI poskytuje kľúčové informácie o úspešnosti realizácie stratégie jednotného digitálneho trhu v jednotlivých krajinách.

V roku 2017 Slovensko dosiahlo v celkovom skóre hodnotu 0,46 (max. hodnota je 1) a posunulo sa o dve miesta vyššie, dosiahnutím 20. miesta spomedzi 28 členských štátov EÚ. Slovensko napreduje a dosahuje výrazný pokrok vo väčšine oblastí s výnimkou pripojenia na internet a integrácie digitálnych technológií. Výrazne sa rozšírilo využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a zlepšili sa digitálne verejné služby, a to aj vďaka čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov na nové inovatívne projekty.

Pilier č. 1 Pripojenie na internet: Hoci celkové výsledky Slovenska v oblasti pripojenia na internet do určitej miery stagnujú, viaceré ukazovatele zlepšili. Napríklad sa v minulom roku rozšírilo využívanie mobilného širokopásmového pripojenia a pokrytie prístupovými sieťami novej generácie.

Pilier č. 2 Digitálne zručnosti: 78 % všetkých občanov Slovenska používa internet a 55 % všetkých osôb má aspoň základné digitálne zručnosti. Pokrok pri dobiehaní ostatných krajín EÚ v tejto oblasti je však pomalý.

Pilier č. 3 Používanie internetu: Počas uplynulého roka sa zvýšil počet slovenských občanov, ktorí používali internet na čítanie správ, počúvanie hudby, sledovanie filmov a televíznych programov, na telefonovanie alebo využívanie sociálnych médií. Slováci sú mimoriadne aktívnymi používateľmi videohovorov (piate miesto v indexe DESI 2017) a veľmi aktívne nakupujú online (desiata priečka).

Pilier č. 4 Integrácia digitálnych technológií: Slovenské podniky sú pri osvojovaní si digitálnych technológií na zlepšenie produktivity alebo predaja pomalé. Výsledky Slovenska v tejto oblasti sú vo všetkých smeroch podpriemerné.

Pilier č. 5 Digitálne verejné služby: V oblasti digitalizácie verejných služieb Slovensko rýchlo napreduje, no stále je pod priemerom EÚ. Polepšilo si najmä vo využívaní otvorených údajov a medzi krajinami EÚ sa posunulo z 15. na deviate miesto.

Zlepšenie celkového skóre v hodnotení EK v porovnaní s rokom 2015 potvrdzuje správne nasmerovanie investícií v rámci informatizácie spoločnosti a správne smerovanie vývoja digitálnej ekonomiky. UPPVII pravidelným monitorovaním cieľových hodnôt indikátorov NKIVS zabezpečí aktuálny prehľad o situácií a správnosti nasadených svojich riešení v praxi. Napríklad zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu či jednotné úradné doručovanie, ktoré prinesie novela zákona 
o eGovernmente má za cieľ umožniť ľuďom, občanom, podnikateľom, ale aj úradom a verejnej správe ešte jednoduchšie komunikovať a priamo tak šetriť náklady, financie, čas a ľudí. Aj tieto kroky by sa mali prejaviť na životnej úrovni občanov Slovenskej republiky ako aj na napĺňaní cieľov NKIVS.

Úrad v súčasnosti pripravuje metodické usmernenie na odpočtovanie predmetných ukazovateľov povinnými osobami, ktoré bude platné prvýkrát na odpočtovanie ukazovateľov za rok 2017. Metodika bude obsahovať názov a definíciu ukazovateľa, metodiku odpočtu, primárny zdroj odpočtovaných hodnôt a povinná osoba zodpovedná za odpočet.

Odpočtovanie ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa vykonáva v zmysle pravidiel OPII vždy k 31.12. príslušného roka. Hodnoty ukazovateľov k 31.12.2016 sú zahrnuté do tabuľky vyššie, pričom ich podrobné hodnotenie je obsiahnuté vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, vrátane prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktoré sa predkladá Európskej komisii do 30. júna 2017 so stavom k 31.12.2016. Správa bude zverejnená na stránke Riadiaceho orgánu OPII, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

(http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=198876).

Zoznam národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť je aktualizovaný a zverejňovaný na stránke http://www.informatizacia.sk/monitorovaci-vybor-op-ii/19764s a vyzvania na stránke http://www.informatizacia.sk/archiv/22110s .

- Vyhodnotenie plnenia úloh strategickej architektúry verejnej správy a referenčnej architektúry konkrétnych riešení

Koncepcia zadefinovala strategickú architektúru verejnej správy v kapitola 4 a referenčnú architektúru konkrétnych riešení v kapitole 5.

Ustanovenia z NKIVS majú byť detailne rozpracované. V záujme efektívneho spracovania predmetných dvoch dokumentov bola zriadená rozhodnutím vedúceho úradu č. 2/2017 z 23.5.2017 pracovná skupina, do ktorej boli vymenovaní členovia z orgánov verejnej správy a zástupcovia profesijných združená (napr. Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Slovensko.Digital, IT Asociácia Slovenska, Partnerstvá pre prosperitu, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Slovenská informatická spoločnosť, Občianske združenie IT service management).

Pracovná skupina Strategická architektúra v novom zložení obnovila svoju činnosť. Pohľad na architektúru z centrálnej úrovne (strategickej) bol rozpracovaný v dokumente „Referenčná architektúra Integrovaného Informačného Systému Verejnej Správy“. Dokument prešiel pripomienkovaním odbornej verejnosti a v súčasnosti čaká na zaradenie do najbližšieho programu rokovania Rady vlády pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh. Referenčná architektúra konkrétneho riešenia bola rozpracovaná po obnovení činnosti pracovnej skupiny a jej dokončenie naznačuje nový indikatívny plán predloženia súvisiacich dokumentov do Rady vlády pre digitalizáciu verenej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rada“) nasledovne:

| Dokument | Obsah | Indikatívny termín predloženia do Rady |
| --- | --- | --- |
| Referenčná architektúra IISVS | Navrhuje pohľad na architektúru verejnej správy z centrálnej úrovne, vrátane definícií zdieľaných služieb a spoločných komponentov front-endu a spoločných komponentov back-endu. | 07/2017 |
| Referenčná architektúra ISVS (konkrétneho riešenia) | Integračná architektúra a štandardizácia architektúry ISVS (aby bol vhodný pre vládny cloud) vrátane národného rámca interoperability (NIF). | 09/2017 |

- Vyhodnotenie rozpracovania strategických priorít NKIVS

Koncepcia zadefinovala 10 strategických priorít informatizácie verejnej správy (kapitola 6), ktoré majú byť detailnejšie rozpracované a prerokované v Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rada vlády“).

Z 10 strategických priorít boli vypracované a v Rade vlády schválené nasledujúce dokumenty:

- Manažment údajov,

- Integrácia a orchestrácia,

- Multikanálový prístup,

- Vládny cloud.

| Dokument | Obsah | V Rade |
| --- | --- | --- |
| Strategická priorita: Multikanálový prístup | Systematické vysvetlenie prístupu k zavedeniu multi-kanálového prístupu v prehľadnej štruktúre, ktorá navrhne: definíciu problematiky, ciele v danej oblasti, návrh organizačného zabezpečenia, výber strategického prístupu a použitých alternatív, návrh riešenia, posúdenie problémov a rizík, vyhodnotenie legislatívnych požiadaviek a plánovanie realizácie. | schválený 28.2.2017 |
| Strategická priorita: Integrácia a orchestrácia | Systematické vysvetlenie prístupu k riešeniu integrácie, vrátane popisu konceptov a metód. | schválený 28.2.2017 |
| Strategická priorita: Riadenie údajov a Big data | Systematické vysvetlenie konceptu dátového manažmentu a nástrojov pre lepšie využívanie dát v rozhodovacích procesoch verejnej správy. | schválený 28.2.2017 |
| Strategická priorita: Vládny cloud | Predstavenie vládneho cloudu a služieb IaaS a PaaS. | schválený 28.2.2017 |

Po schválení dokumentov v Rade úrad zorganizoval dňa 4. apríla 2017 na Úrade vlády SR celodenný workshop k strategickým prioritám informatizácie podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnilo 70 zástupcov orgánov verejnej moci.

Z predmetných štyroch schválených strategických priorít vyplynulo viacero opatrení. Opatrenia boli zakomponované do návrhu detailného akčného plánu a tiež do novely zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 252 zo dňa 24. mája 2017 a pokračuje v ďalšom legislatívnom procese.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je, v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Medzi hlavné oblasti úpravy patrí

-	zjednotené doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná,

-	zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne,

-	zjednodušenie „podpisovania“ elektronických podaní,

-	zjednotenie spôsobu platby poplatkov a sprístupnenie platieb kartou,

-	zjednotenie spôsobu poskytovania elektronických služieb na rezortných portáloch a ústrednom portáli verejnej správy,

-	posilnenie budovania spoločných modulov a ich opakovaného využívania orgánmi verejnej moci,

-	úpravy v oblasti zaručenej konverzie a

-	zavedenie sankcií za porušenie zákona.

Okrem uvedených otázok návrh zákona rieši aj niektoré požiadavky aplikačnej praxe súvisiace so spresnením ustanovení a zjednotením ich výkladu. Návrh zákona ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov, elektronického doručovania a v nadväznosti na prechod kompetencií z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu aj úpravu pôsobnosti týchto orgánov. Na účely zjednotenia terminológie a výkladu sa navrhuje aj zmena v Správnom poriadku, na účely jednotného využívania elektronickej komunikácie so správnymi orgánmi.

Na základe ďalších opatrení, ktoré vyplynuli zo schválených strategických priorít NKIVS s cieľom posilniť schopnosti úradu uchopiť informatizáciu, úrad inicioval a predložil reformný zámer za účelom financovania a posilnenia kapacít úradu, a to

•	Kompetenčné centrum pre riadenie referenčných údajov, tzv. Dátová kancelária, ktorá bude mať na starosti proaktívny manažment údajov verejnej správy s cieľom dosiahnuť ambíciu lepších dát, a najmä implementáciu jeden krát a dosť v praxi, riadenie dátovej kvality, vyhlasovanie referenčných údajov, štandardizáciu dátových prvkov a ontológie, ochranu osobných údajov a zabezpečenie kvalitných dát pre analytické spracovanie.

•	Laboratórium lepších služieb, tzv.  SkunkWorks, ktoré by zoskupili kreatívnych a technologicky schopných IT nadšencov, a ktoré bude skúšať a testovať nové nápady a technológie vo vzťahu k inovovaniu IT verejnej správy. Účelom jednotky je realizácia skúšobných projektov a identifikácia zlepšení na technickej úrovni, ako i dohľad nad kvalitou implementácie riešení.

•	Útvar pre behaviorálne inovácie, tzv. Nudge, ktorý bude aplikovať myšlienky behaviorál-nej vedy na formy a obsah elektronických služieb. Znamená to najmä výrazné zjednodušovanie procesov obsluhy a navigácie pri používaní služieb, zavedenie A/B testovania, meranie spätnej väzby a zapojenie motivačných faktorov. Jedna z kľúčových aktivít jednotky bude aj školenie orgánov verejnej moci na zlepšovanie služieb.

Z dôvodu maximálne efektívneho spracovania strategických priorít NKIVS bola zvolená efektívnejšia forma ich prípravy v rámci tematicky ladených pracovných skupín. Pracovné skupiny boli zriadené rozhodnutím vedúceho úradu č. 2/2017 z 23.5.2017 a 3/2017 zo 14.6.2017 nasledovne:

- Delivery,

- Governance,

- Strategická architektúra,

- Lepšie dáta,

- Lepšie služby,

- Digitalizácia agend verejnej správy,

- Vládny cloud,

- Verejné obstarávanie IKT,

- Kybernetická bezpečnosť.

Činnosť pracovných skupín bola formalizovaná štatútom, následne boli orgány verejnej moci a profesijné združenia (napr. Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Slovensko.Digital, IT Asociácia Slovenska, Partnerstvá pre prosperitu, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Slovenská informatická spoločnosť, Občianske združenie IT service management) vyzvané na nomináciu odborníkov do pracovných skupín. Pracovné skupiny v novom zložení obnovili svoju činnosť v júni 2017.

Viaceré dokumenty vyplývajúce z koncepcie sú rozpracované, avšak vzhľadom na formalizáciu činnosti pracovných skupín v priebehu marca až mája 2017, nebolo možné dodržať indikatívne termíny plnenia načrtnuté koncepciou. Preto bol nastavený nový indikatívny plán predloženia zostávajúcich šiestich dokumentov strategických priorít do Rady vlády pre digitalizáciu verenej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rada“) nasledovne:

| Dokument | Obsah | Indikatívny termín predloženia do Rady |
| --- | --- | --- |
| Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou | Systematické vysvetlenie prístupu k riešeniu poskytovania služieb verejnej správy občanom a podnikateľom (vrátane konceptov interaktívnej obsluhy, navigácie, životných situácií). | 10/2017 |
| Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov | Systematické vysvetlenie požiadaviek na rozvoj agendových informačných systémov (manuál pre správcov agendových informačných systémov). | 9/2017 |
| Strategická priorita: Využívanie centrálnych spoločných blokov | Predstavenie možných riešení zdieľaných služieb (ako SaaS). | 10/2017 |
| Strategická priorita: Otvorené údaje | Systematické vysvetlenie konceptu, ako sa pristúpi k zverejňovaniu otvorených dát. | 9/2017 |
| Strategická priorita: Komunikačná infraštruktúra | Systematické vysvetlenie prístupu ku konsolidácii komunikačnej infraštruktúry. | 10/2017 |
| Strategická priorita: Informačná a kybernetická bezpečnosť | Systematické vysvetlenie prístupu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. | 10/2017 |

- Návrh realizácie akčného plánu

Návrh realizácie v kapitole 7 koncepcie je možné chápať ako akčný plán na vysokej úrovni. Slúži ako dlhodobý plán pre informatizáciu verejnej správy. Za hodnotené obdobie bol vypracovaný pracovný návrh detailného akčného plánu, kde boli zapracované výstupy zo schválených strategických priorít. Do akčného plánu budú zakomponované ďalšie úlohy, ktoré vyplynú z rozpracovaných strategických priorít. Predloženie prvej verzie detailného akčného plánu je v záverečnej fáze prípravy a bude predložené na prerokovanie Rade do 31.7.2017.

Akčný plán je nástrojom koordinácie všetkých ambícií definovaných v NKIVS v praxi. Súčasťou akčného plánu je definícia postupových krokov zo súčasného stavu do cieľového. Akčný plán bude slúžiť ako dlhodobý plán pre informatizáciu verejnej správy a konkretizáciu postupu prechodu zo súčasného stavu do cieľového stavu. Pri zostavovaní detailného akčného plánu sa  zohľadňujú nasledujúce dimenzie:

a.	prehľad a závislosti aktivít, ktoré už prebiehajú schválením,

b.	prehľad a závislosti aktivít, ktoré neboli predložené a boli identifikované ako potenciálne významné pre posun v oblasti budovania eGovernmentu.

Zodpovednosť za detailné riešenie navrhovaných pracovných balíčkov, t.j. napr. príprava legislatívy, vypracovanie reformného zámeru, štúdie realizovateľnosti a následnú realizáciu formou zabezpečenia implementácie príslušného projektu, resp. projektov, bude mať už gestor podľa nemu prislúchajúcej kompetencie alebo objektívne určený gestor.

Každý, kto má ambíciu modernizovať verejnú správu prostredníctvom operačných programov Efektívna verejná správa a Integrovaná infraštruktúra, musí preukázať optimálnosť svojho riešenia. Vyplnením dokumentu Reformný zámer preukáže, či je projektový návrh opodstatnený a realizovateľný a zároveň, či je dostatočne komplexný, aby napĺňal ambíciu reformy verejnej správy.

V nadväznosti na dokument „Systém vzájomnej koordinácie medzi OP Integrovaná infraštruktúra a OP Efektívna verejná správa“, ktorý upravuje koordináciu medzi operačnými programami bola zriadená Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov opatrením ministra vnútra  Slovenskej republiky č. 11/2016 zo dňa 5.2.2016.

Od svojho zriadenia Hodnotiaca komisia schválila 27 reformných zámerov, ktoré sú dostupné na http://www.minv.sk/?schvalene-rz, nasledovne:

01. 	Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov (MV SR)

03. 	Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy (MV SR)

04. 	Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných orgánoch štátnej  správy  (MV SR)

05. 	Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (MF SR)

06. 	Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete (MV SR)

08. 	Optimalizácia procesov vo verejnej správe (MV SR)

09. 	Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (MV SR)

10. 	Zefektívnenie súdneho systému (MS SR)

11. 	Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov (MS SR)

12. 	Zlepšenie podnikateľského prostredia a odbremenenie súdneho systému (MS SR)

13. 	Zefektívnenie a modernizácia  riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe (ÚV SR)

14. 	Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí (MS SR)

16. 	Rozvoj systému špecializovaného  vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov (MS SR)

17. 	Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (ŠÚ SR)

18. 	Hodnotenie efektívnosti  verejných výdavkov (revízia výdavkov) (MF SR)

19. 	Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (MH SR)

20. 	Budovanie proklientsky orientovaného ÚVO (ÚVO)

21. 	Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému (MF SR)

22. 	Budovanie a rozvoj analytických kapacít, hodnota za peniaze (NKÚ)

23. 	Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy (ÚPVII)

24. 	Modernizácia riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS)

25. 	Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (NBÚ)

26. 	Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ  (MV SR)

27. 	Centrálne komponenty správneho konania  vo verejnej správe (MV SR)

28. 	Digitálne pracovné prostredie zamestnanca  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR)

29. 	Projekt vytvorenia analytickej jednotky pre RIA a MSP test – Centrum lepšej regulácie (SBA)

30. 	Kvalitné a efektívne riadenie výstavby (MDV SR)

Z predmetných reformných zámerov bude implementovaných v rámci PO7 OPII 13 projektov vyplývajúcich z 12 reformných zámerov:

- RZ 21 Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému (MF SR)

- RZ 20 Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)

- RZ 17 Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (ŠÚ SR)

- RZ 19 Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (MH SR)

- RZ 25 Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (NBÚ)

- RZ 10 Zefektívnenie súdneho systému (MS SR) – 2 projekty,

- RZ 11 Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov (MS SR)

- RZ 13 Zefektívnenie a modernizácia riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe (ÚV SR)

- RZ Centrálne komponenty správneho konania  vo verejnej správe (MS SR)

- RZ 26 Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ  (MV SR)

- RZ 27 Digitálne pracovné prostredie zamestnanca  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR)

- RZ 30 Kvalitné a efektívne riadenie výstavby (MDV SR).

V priebehu roka 2015 a 2016 bolo v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“) vyhlásených 12 vyzvaní na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Následne bolo zazmluvnených 12 projektov, z toho 10 fázovaných projektov a 2 národné projekty nasledovne:

- Identifikátor fyzických osôb – druhá fáza,

- Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – druhá fáza,

- Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – druhá fáza,

- Register priestorových informácií – druhá fáza,

- Rozšírenie projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru – druhá fáza,

- Register úpadcov – druhá fáza,

- Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu – druhá fáza,

- Digitálne učivo na dosah – druhá fáza,

- Datacentrum Ministerstva vnútra SR,

- Cloud Ministerstva vnútra SR,

- Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR – druhá fáza,

- Elektronický archív Ministerstva vnútra SR – druhá fáza.

Aktuálne prebieha posudzovanie štúdií uskutočniteľnosti projektov OPII. Riadiaci výbor PO7 OPII schválil 3 štúdie uskutočniteľnosti národných projektov OPII,  a to:

- na 3. zasadnutí Riadiaceho výboru PO7 OPII konaného dňa 4.5.2017 boli schválené štúdie uskutočniteľnosti projektov Informačný systém obchodného registra (Ministerstvo spravodlivosti SR) a Centrálny ekonomický systém (Ministerstvo financií SR),

- na 4. zasadnutí Riadiaceho výboru PO7 OPII konaného dňa 25.5.2017 bola schválená štúdia národného projektu Centrálny informačný systém štátnej služby (Úrad vlády SR).

- Rozpracovanie ďalších súvisiacich dokumentov k NKIVS

Koncepcia okrem strategickej architektúry (resp. referenčnej architektúry IISVS), desiatich strategických priorít a detailného akčného plánu (spolu 13 dokumentov) uložila rozpracovať ďalšie štyri súvisiace dokumenty k NKIVS podľa kapitoly 9.

Pracovné skupiny v novom zložení obnovili svoju činnosť v júni 2017. Preto bol nastavený nový indikatívny plán predloženia zostávajúcich štyroch dokumentov strategických priorít do Rady vlády pre digitalizáciu verenej správy a jednotný digitálny trh (ďalej len „Rada“) nasledovne:

| Dokument | Obsah | Indikatívny termín predloženia do Rady |
| --- | --- | --- |
| Koncepcia riadenia informatizácie | Rozpracovanie tém, ako: centrálna koordinácia IT počas celého životného cyklu projektov a prevádzky (bez ohľadu na zdroj financovania), transparentný a participatívny proces plánovania, centrálny architektonický dohľad nad budovaním e-Governmentu, agilný vývoj riešení a testovanie prototypov, či uplatnenie hodnoty za peniaze. | 9/2017 |
| Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe | - Koncepcia predstaví konkrétne návrhy a postupy, ktoré zlepšia nákup IT a vyriešia identifikované problémy. | 9/2017 |
| Aktualizovaná metodika projektového riadenia | Zavedenie princípov agilného vývoja a výber vhodných štandardov. | 9/2017 |
| Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT | Návrh spôsobu riadenia ľudských zdrojov a budovania interných kapacít v oblasti IT (vrátane nastavenia programu zvyšovania kvalifikácie ľudských zdrojov venujúcich sa IT vo verejnej správe). | 12/2017 |

Ciele, princípy a priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy sa nevzťahujú len na výdavky financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Operačný program Efektívna verejná sprava, ale na všetky operačné programy vrátane IT výdavkov zo štátneho rozpočtu. Od začiatku roka 2017 prebieha koordinácia medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého sú financované výdavky na IT financované zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že informačné systémy sa používajú ako nástroj na dosiahnutie cieľov aj v iných operačných programov, bude nevyhnutné zabezpečiť koordináciu aj pre tento zdroj financovania.

Z uvedeného dôvodu sa javí ako najvhodnejší spôsob postupné zjednotenie pravidiel a postupov pre všetky výdavky na IT bez rozdielu medzi zdrojmi financovania a rezortu, ktorý ho realizuje a to prostredníctvom vybudovania mechanizmu koordinácie IT výdavkov v štáte. Uvedený mechanizmus bude rozpracovaný v samostatných dokumentoch, tak aby bolo možné pokryť koordináciu IT výdavkov vertikálne v celom rozsahu od plánovania až po vyhodnotenie a horizontálne naprieč organizáciami štátnej správy.

- Záver

Koncepcia NKIVS nadviazala na predchádzajúcu koncepciu z roku 2008, ktorá sa venovala najmä oblasti digitalizácie úsekov výkonu správy a vytváraniu elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Koncepcia schválená 28. septembra 2016 nadviazala na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť rastu digitálnej siete novej generácie. Ciele a princípy ustanovené koncepciou budú dodržiavané v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os Informačná spoločnosť. Na vydané súvisiace dokumenty budú nadväzovať koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy – budúci stav.

V rámci štúdií uskutočniteľnosti projektov OPII budú môcť byť budované a rozvíjané ISVS zapadajúce do zadefinovanej strategickej architektúry verejnej správy s cieľom:

-	posunu k službám zameraným na zvyšovanie kvality života,

-	posunu k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti,

-	neustáleho zlepšovania služieb pri využívaní moderných technológií.

Koncepcia navyše prináša nový pohľad na reformu fungovania štátu pomocou IKT so zámerom zefektívniť výkon verejnej správy a zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia najmä prostredníctvom:

-	zníženia administratívnej záťaže občanov a podnikateľov,

-	posilnenia schopnosti štátu podporovať inovácie a pokrok,

-	otvorenosti verejnej správy a zvýšenia spokojnosti verejnosti s fungovaním štátu,

-	efektívneho využívania zdrojov (finančných, ľudských, kapitálových a dátových) potrebných na výkon funkcií verejnej správy.

Povinnosti vyplývajúce z NKIVS, a to sledovať 65 indikátorov, vypracovať 17 ďalších dokumentov a predkladať informáciu do vlády každoročne, predstavujú mimoriadne veľkú administratívnu záťaž pre úrad aj pre povinné osoby.

Z informácie o plnení NKIVS vidieť pokrok a dosiahnuté výsledky za sledované obdobie. Spracovateľ informácie, ako aj povinné osoby sa pri odpočtovaní musia zamyslieť nad tým, čo dosiahli, čo má nesporne pozitívny dopad na budúce riešenia a aktivity.

Za predmetné hodnotené obdobie 8 mesiacov nemožno očakávať závratne zmeny v plnení NKIVS. Výsledky sú primerané, avšak všetci zainteresovaní musia zvýšiť tempo realizácie, aby bol v ďalšej informácii s odpočtom k 31.12.2017, dosiahnutý zreteľnejší pokrok.

Za hodnotené obdobie možno pozitívne hodnotiť verejné prerokovanie štúdií uskutočniteľnosti projektov OPII, ktoré sa realizuje povinne, a ktoré prispieva k zvýšeniu kvality spracovania štúdií a verejný dohľad nad pripravovanými projektami.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť účasť zástupcov profesijných združení v pracovných skupinách k strategickým prioritám informatizácie, ktorí sa podieľajú na rozpracovaní strategických  dokumentov.

Súčasťou rozpracovania jednotlivých priorít informatizácie je aj identifikácia budúcich kľúčových projektov, väzieb a závislostí pri ich realizácii a prepojenie informačných systémov verejnej správy na informačné systémy administratívy EÚ. Všetky uvedené kľúčové priority informatizácie predstavujú kvalitatívnu zmenu nielen v poskytovaní služieb verejnou správou verejnosti, ale aj v samotnom výkone verejnej správy.

V oblasti informatizácie verejnej správy je dôležité pozitívne pôsobenie účastníkov na všetkých úrovniach verenej správy a v neposlednom rade aj účasť subjektov súkromného sektora na procese zvyšovania kvality informatizácie verenej správy. Len prehlbovaním vzájomnej spolupráce subjektov, kvalitným nastavením procesov a agilnou koordináciou môže Slovenská republika dosiahnuť vytýčený cieľ.

Informatizácia verejnej správy je proces, ktorý je na jednej strane zameraný na plnenie dlhodobých cieľov, ktorý na druhej strane používa na ich plnenie technológie s vysokou dynamikou inovácií a zmien. Táto skutočnosť je mimoriadne náročná a strastiplná, avšak postupných napĺňaním a dosahovaním cieľov, ktorých výsledkom bude v horizonte roku 2020  poskytovanie kvalitných služieb verejnej správy voči občanom a podnikateľom, medzi orgánmi verejnej správy navzájom, ako aj poskytovanie služieb cezhranične, sa nám bude žiť lepšie.

http://www.informatizacia.sk/strategicky-dokument/16604s