Záznam z rokovania Pracovnej skupiny pre strategické priority informatizácie – PS ....

konaného dňa 21.4.2021 o Modernizácia UPVS na MIRRI v Bratislave, Štefánikova 15

konaného  od 09:00 do 10:30 elektronicky formou per rollam

konaného dňa 21.4.2021  prostredníctvom videokonferencie *

* ponechať aktuálnu možnosť, zvyšné dve  vymazať

- Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: ............

Neospravedlnení: ............

- Program rokovania:

- Otvorenie

- Predstavenie projektu Modernizáce UPVS zastupcami NASES – Opis predmetu zákazky

- Pripomienkovanie

- Závery

- pani Janotová a pani Lucia Janesová z NASES odprezentovali projekt Modernizácie UPVS, ktorý je vo fáze prípravy Opisu predmetu zákazky

- začala diskusia:

p. Suchal:

- chce, aby sa jeho pripomienky k opisu zákazky prebrali inokedy mimo tento meeting

- dve pripomienky na prediskutovanie na tejto skupine:

1.  online dizajnér

2.  rozpracovanie podania - aká je cesta používateľa pri rozpracovaných podaniach – aká funkcia daného modulu bude? tu vidí rozpor čo sa plánuje a čo je napísané v strat. materiáloch, spôsobí to veľký zásah do architektúry - centrálne sa budú ukladať všetky podania – toto znamená, že by sme sa museli vrátiť naspäť k „editačným schémam“ – nesúhlasí s obsahom – požaduje rozhodnutie (prečo je spojená editácia a autorizácia podania – to chce rozdeliť aj na implementačnej úrovni (je to návrat do editačných schém, kde je už dlhodobý boj o ich zrušenie).

Reakcia NASES: - z časti by mal zabezpečovať funkcionalitu to, že si to rozpracuje, niekde si to uloží - umožní prístup aj k ďalším stranám, ktoré doplnia podanie - z časti ano pošle to na centrálnu kde sa viacnásobne autorizuje - Máte pravdu v scope je to dané, že áno má si to uložiť, má vedieť to vyplniť aj na inom mieste nie len na UPVS - overíme v analýze či je používateľsky vhodné to takto riešiť túto požiadavku (tak ako je delfínové v 1 aktivite (analýza a dizajn) v rámci zaviazania sa dodania modulu pre rozpracované podania/formuláre – všetky pripomienky k tejto téme budú predmetom zmien zaslaných na schválenie na RO po ich presnom vydenfinovaní.

p. Frič (pokračujeme v diskusii rozpracovaných podaní) – si myslím že rozpracované podania podporujú multikanálovosť - Na dokončenie podania je potrebné použiť rôzne kanály - Technicky neviem posúdiť - Je dôležité o tom diskutovať - po tejto prezentácii má pocit, že som nepochopil obsah vyhlášky o projektovom riadení - Nieje jasné že ked spúšťam projekt mám jasnú DFŠku -     - 15% má realizovať MIRRI - čo bude realizovať? - má MIRRI dosť ľudí? - má to zmysel?

- mala by byť možnosť manažovať to cez viaceré oprávnenia - nebolo by dobré keby možnosť manažovania by bola len cez slovensko.sk

1. chat bot – v SU - nový kanál na pomoc používateľovi - ak mám pocit ze ma chatbot neoslovuje - daj  mi pokoj chcem človeka

M. Blažej (Chatbot) - na úvodné triedenie si to vie predstaviť  - je to riešiteľná vec - messenger je hlavička a strieška - spoliehame sa na prieskum s používateľom – P.Frič - za mňa ok - nepreháňajme to, kolega Blažej to dobre povedal

P. Frič - modul oprávnení – povolenie nie len cez UPVS to je brzda

P. Frič - Je ambíciou či má zmysel aby moduly boli vystavené do multikanálové prístupy - na úrovni MIRRI to vieme nastaviť do projektov iných rezortov - MIRRI má povedať či to bude jeden kanál pre zadávanie oprávnenia alebo ich bude viacej.

Reakcia NASES: (reakcia na vyhlášku o projektovom riadení) veci sú schválené 3 roky, nie je v ich kompetencii zmeniť projekt, presnejšie zadania vyplynú až v prvej fáze (% na MIRRI bez reakcií).

Chat bot ako nový kanál, súhlasí s „nepríjemnosťou komunikácie“ ale je to len ďalší kanál, vždy bude možné prepojenie na živého operátora.

Reakcia na chat-bot bola pozitívne odkomunikovaná bez potreby ďalších zmien.

Reakcia na modul oprávnení bola – že je potrebné požiadavku smerovať ako multikanálový prístup na MIRRI do budúcna/je to kľúčový komponent štátnej správy – (či to má byť jediný kanál alebo pridáme ďalšie).

p. Kováč Vladimír

1. modul oprávnení – rovnaká pripomienka, aby bol sprístupnení aj pre iné kanály (apel aj pre centrálne API)

2. modul rozpracované podania – povinnosť vyplniť podania v tomto module nie je definované ako povinné – máme dať používateľovi priestor mať aj iný priestor (reakcia na pripomienku p.Suchala), vždy musí byť možnosť vrátiť sa na špecializovaná portál a dokončiť to tu ale mali by sa vytvoriť podmienky na rozšírenie miest o ďalšie špecializované portály).

Reakcia M.Blažeja – z komerčnej sféry, začiatok on-line a dokončíš of-line - v telcu to pravidelne riešia (paušál) - hypotéka (banky).

p.Suchal - takýto scenár podľa neho v tomto prostredí neexistuje.

Ostatní členovia pracovnej skupiny sa ku kritickej téme rozpracované podania nevyjadrili.

- Úloha 1/2020

- Požiadavka doriešiť prostredníctvom MIRRI zásadnú požiadavku pána Suchala k rozpracovaným podaniam.

- Z: MIRRI

- T: Do ASAP

Zapísal:  Viera Hainzl

Schválil: Viera Hainzl

- Predseda PS