## Slide 1
VYHLÁŠKA 401/2023
16.november 2023
o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
Pracovná skupina Strategická architektúra
Martin Bezek, Andrea Ďuricová, Vladimír Kováč

## Slide 2
Ciele vyhlášky:
Nahrádza súčasnú vyhlášku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov – táto sa ruší
Skrátenie životného cyklu projektov – zjednodušenie fáz a dokumentácie pre projekty od 200 000 eur do 1 000 000 eur
Zjednotené procesy pre riadenie zmenových požiadaviek v prevádzke
Právny rámec pre zavedenie agilnej metódy riadenia projektov
Návrh vyhlášky ustanovuje:
  jednotný postup riadenia projektov IT
  povinnosť aplikácie jednotného postupu riadenia projektov IT
  a zmenových požiadaviek v prevádzke pre jednotlivé metódy
  riadenia projektov IT
85/2020 Z. z.

## Slide 3
Základné zmeny v návrhu vyhlášky:
Zlúčenie prípravnej a iniciačnej fázy pre všetky projekty a zmenové požiadavky v prevádzke
      1 fáza = prípravná a iniciačná fáza projektu
  Cieľ = znížiť množstvo povinnej projektovej dokumentácie pre všetky projekty IT
Zavádza sa inštitút projektovej komisie
Odbúranie administratívnej záťaže u objednávateľa pri projektoch do 1 000 000 eur
menej procesných krokov a povinnej projektovej dokumentácie
Ruší sa potreba vypracovania analýzy nákladov a prínosov (tzv. cost benefit analýza)
pre projekty a zmenové požiadavky v prevádzke do 1 000 000 eur.
Vymedzuje sa:
  nastavenie podmienok projektov s mobilnou aplikáciu pre projekty do 200 000 eur
  zjednodušený postup a dokumentácia prípravnej a iniciačnej fázy zmenovej požiadavky v prevádzke.
  Pre tento typ zmenových požiadaviek nie je potrebné vypracovať prístup k projektu – meníme existujúci systém prevádzkovaný objednávateľom stráca sa potreba uvedený dokument vypracovať.

## Slide 4
Základné zmeny v návrhu vyhlášky:
Rozlíšenie životných cyklov zmenovej požiadavky v prevádzke a projektu – umožnilo viaceré zjednodušenia
Ak celková cena zmenovej požiadavky v prevádzke nad 1 000 000 eur = veľká zmenová požiadavka v prevádzke proces, dokumentácia a schvaľovanie orgánom vedenia ako pri veľkom projekte
Nová fáza monitorovania a hodnotenia:
  upravuje monitorovanie a hodnotenie veľkého projektu (§ 10):
    cieľ = určiť jeho skutočný vplyv na koncepčné ukazovatele v oblasti informatizácie.
  po dokončovacej fáze veľkého projektu potrebné sledovať a následne vyhodnocovať:
    ako boli naplnené ciele a vstupné predpoklady projektu a
    predovšetkým, ako daný projekt prispel k zlepšeniu
    koncepčných ukazovateľov v oblasti informatizácie –
    najmä o vplyv na skóre DESI a ciele
    Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, príp. iné

## Slide 5
Agilná metóda riadenia projektov
ustanovenia k riadeniu projektov agilnou metódou – rámec na vytvorenie legislatívneho prostredia pre používanie inovatívnej formy riadenia projektov + skrátenie realizácie projektov v súlade s NKIVS 2021
Minulosť: mnoho zrušených projektov alebo projekty už neplnili svoj pôvodný účel potreba zrýchlenia vývoja a zvýšenia kvality projektov agilná metóda = zefektívnenie spolupráce a komunikácie, prispôsobenie sa zmenám, no nie na úkor kvality a funkčnosti (aplikovaná podobná štruktúra ako pri metóde waterfall)
Metódu agile možno aplikovať len po splnení podmienok definovaných vo vyhláške (§ 11 – produktový manažment, org. a procesné zabezpečenie podľa vyhlášky 547/2021 o elektronizácii agendy,....)
rýchlejšie a flexibilnejšie riadenie projektov
prípravná a iniciačná
realizačná
monitorovanie a hodnotenie (len veľký projekt)
dokončovacia
Životný cyklus projektov vo fázach:
prípravná
experimentálna
realizačná
dokončovacia
metóda waterfall
metóda agile
Notes: Poznámky :

## Slide 6
Manažment architektúry VS:
Architektonický model medzi výstupmi projektu
definícia v §2 a formát výstupu (P1) - The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format
Dôraz na evidenciu a aktualizáciu hlavných eGovernment komponentov v METAIS
pomenovaný výstup/produkt projektu M-06 (waterfall metóda) A-09 (agilná metóda)
Upravené vzory projektových výstupov (dokumentácie) pre podporu manažmentu architektúry a dodanie výstupov M-06 a A-09
nie sú súčasťou vyhlášky – budú zverejnené na web stránke MIRRI (QA)

## Slide 7
Detaily: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/20231115
Ďakujeme